ВОЈНА ПОШТА

Бр.1205

бр. 03-2/_____

__.08.2017.год.

БЕОГРАД

Идентификатор: 1.2.71-616-30/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 30/2017

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“

август 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и  68/15, у даљем тексту: ЗЈН),  чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 30/2017 (03-2/8022-2 од 18.08.2017.године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 30/2017 (03-2/8022-3 од 18.08.2017.године) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  – ЈН бр. 30/2017.

Садржај конкурсне документације:

| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 5 |
| --- | --- | --- |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
| III | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА И СЛ. | 6 |
|  | - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА | 6 |
|  | 2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ | 6 |
|  | 3.ГАРАНЦИЈА | 6 |
|  | 4.РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ | 7 |
|  | 5.МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ | 7 |
| IV | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 7 |
|  | 1. Обавезни услови | 7 |
|  | 2. Додатни услови | 8 |
|  | 3. Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни | 10 |
| V | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 10 |
|  | 1. Подаци о језику | 10 |
|  | 2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена | 10 |
|  | 2.1. Начин припреме понуде | 10 |
|  | 2.2. Попуњавање образаца | 11 |
|  | 2.3. Образац понуде | 11 |
|  | 2.4. Партије | 11 |
|  | 2.5. Понуда са варијантама | 11 |
|  | 2.6. Трошкови припремања понуде | 11 |
|  | 3. Обавештење о начину на који понуда мора бити поднета | 11 |
|  | 4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН | 12 |
|  | 5. Обавештење о учешћу понуђача у поступку | 12 |
|  | 6. Ангажовање подизвођача | 12 |
|  | 7. Споразум групе понуђача | 13 |
|  | 8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока за отклањање недостатака и друге околности | 13 |
|  | 8.1. Начини и услови плаћања | 13 |
|  | 8.2. Отклањање недостатака | 14 |
|  | 9. Валута и начин на који је изражена цена у понуди | 14 |
|  | 10. Обезбеђење испуњења обавеза понуђача | 15 |
|  | 10.1. Финансијско обезбеђење озбиљности понуде | 15 |
|  | 10.2. Финансијско обезбеђење реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року | 15 |
|  | 11. Захтеви у погледу заштите поверљивости података | 15 |
|  | 12. Додатне информације и појашњења конкурсне документације | 16 |
|  | 13. Отварање понуда | 17 |
|  | 14. Додатна објашњења после отварања понуда и контрола код понуђача | 17 |
|  | 15. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на листи негативних референци | 17 |
|  | 16. Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума | 17 |
|  | 17. Исправка грешака у поднетој понуди | 18 |
|  | 18. Разлози због којих понуда може бити одбијена | 18 |
|  | 19. Обустава поступка јавне набавке | 18 |
|  | 20. Одлука о додели уговора | 19 |
|  | 21. Додела уговора у случају једнаких понуда | 19 |
|  | 22. Обавештење о дужностима понуђача | 19 |
|  | 23. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права | 20 |
|  | 24. Обавештење о року закључења уговора | 20 |
|  | 25. Измене током трајања уговора | 20 |
|  | 26. Обавеза изабраног понуђача да достави списак лица | 21 |
| VI | ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ |  |
|  | 1.Образац понуде са предмером и предрачуном- образац структуре цена са упутством како да се попуни | 22 |
|  | 2. Образац за оцену испуњености услова | 40 |
|  | 3. Изјава понуђача о прихватању услова из члана 75. ЗЈН | 43 |
|  | 4. Изјава подизвођача о прихватању услова из члана 75. ЗЈН | 44 |
|  | 5. Изјава понуђача о независној понуди | 45 |
|  | 6. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | 46 |
|  | 7. Потврда о обиласку локације радова | 47 |
|  | 8. Изјава о прихватању услова из позива | 48 |
|  | 9. Образац трошкова припреме понуде | 49 |
|  | 9.1. Менично писмо – овлашћење (5%) | 50 |
|  | 9.2. Менично писмо – овлашћење (10%) | 51 |
| VII | МОДЕЛ УГОВОРА | 52 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:

Република Србија - Министарство одбране – Војна пошта 1205 Бањица, 11050 Београд, улица: Рашка 2, Интернет страница: www.mod.gov.rs

- ВРСТА ПОСТУПКА:

Набавка је у отвореном поступку, а спроводи се у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је услуга - Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“ .

- НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

Није у питању резервисана јавна набавка.

- КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА):

Директан контакт остварује се достављањем писаних аката дипл. грађ. инж. Јелени Пејчић сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:30 часова:

на деловодство Војне поште 1205 Бањица, 11050 Београд, улица: Рашка 2,

телефаксом: 011/3053-157 или

путем е-mail: 250rbrpvo@vs.rs.

Напомена: Тражење објашњења и додатних информација у вези са припремањем понуда није дозвољено телефонским путем.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 30/2017 је услуга - Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“ ( ОРН 45000000 – Грађевински радови).

- ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у једној партији.

- РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка је на редном броју 30/2017 евиденције у Војној пошти 1205 Бањица

(Београд).

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА, МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Предмер радова кроз позиције представљен је у тачки VI 1.

Напомена:

За детаљнију спецификацију потребних радова потребно је да понуђач обиђе локацију на којој ће се изводити радови и стекне увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Да се упозна са свим условима како они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Посета потенцијалног понуђача мора бити најављена минимум 1 (један) дан   раније (на тел. 011/3053-652 или 011/3053-650) и биће евидентирана овером потврде  од стране наручиоца. Посету је могуће извршити у периоду од 08.00 до 14.00 часова сваког радног дана до истека рока за подношење понуде.

Понуде понуђача који нису извршили претходни обилазак неће бити разматране.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Предмет набавке не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала, израде или неког чина (пропуста) понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом у условима који превладавају у Републици Србији.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорене и извршене услуге извршиће комисија Наручиоца истог дана када буде извршена предметна услуга.

Пријемна комисија Наручиоца неће извршити пријем реализоване услуге уколико иста није релизована у складу са понудом Извођача у погледу врсте, обима и квалитета уговорених радова, те ће се сматрати да уговорену услугу Извођач није извршио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема извршене услуге. Обавеза Извођача је да у року не дужем од 7 (седам) дана од дана пријема извршене услуге отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца комплетно извршену услугу.

Сматраће се да је услуга извршена даном (датумом) пријема који је уписан у записнику од стране овлашћеног лица Наручиоца.

За реализовану услугу чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

- ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за понуђену услугу мора износити најмање 24 (двадесетчетири) месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема извршене услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

бесплатну замену уграђених делова и материјала уколико се утврди да су предметном услугом уграђени неисправни или неодговарајући као и да делимично или целокупно понови предметну услугу у циљу отклањања констатованих недостатака.

одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 48 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 5 дана од дана достављања рекламације.

Извођач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за реализовану услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Рок реализације услуге не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао.

Уколико понуђач понуди рок реализације услуге дужи од траженог, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Под роком завршетка реализације услуге сматра се дан (датум) пријема који је уписан у записнику о пријему услуге.

- МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Услуга се реализује у касарни „Бањица“ на адреси Рашка 2, 11050 Београд.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.1) ЗЈН);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

- Да је приликом састављања понуде изричито навео поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Испуњености наведених услова, понуђач доказује потписивањем изјавe у поглављу VI 3.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА којима потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 ст.1 тач. 1-5 и став2. ЗЈН дефинисане у овој конкурсној документацији.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да по захтеву Наручиоца достави следећа документа:

- Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда;

- Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци;

- Фотокопију уверења надлежног суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је изречена мера забране обављања делатности као привредном друштву (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда);

- 5 Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова.

Одредбе члана 77. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.

2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су следећим параметрима:

- Да је у последње 3 (три) обрачунске године остварио пословне приходе, у износу од 4.500.000,00 динара и више,

- Да је у претходних 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади,

- Да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008,

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који  је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2007,

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом животне средине,  који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2004,

- Да обиђе локацију на којој ће се иѕводити радови,

- Да има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама:

- минимум једно лице које има минимум једну од следећих лиценци:

важећа лиценца 401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,

или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње,

или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,

- најмање  5  (пет) лица запослених код понуђача која ће бити ангажована на извршењу радова тражених у тачки VI 1. – "Предмер радова - образац структуре цена са упутством како да се попуни" и

- једног заваривача са сертификатом који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајаћи.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопија  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2014, 2015. и 2016. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2016. год. остварио пословне приходе у износу од 4.500.000,00 динара и више,

односно,

понуђачи који нису добили потврду финансијског извештаја за 2016. годину од APR-a, испуњеност услова за тачку IV 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ, могу доказати достављањем следећег: "Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2013, 2014. и 2015. год.). Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2015. год. остварио пословне приходе у износу од 4.500.000,00 динара и више,

- Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива,

- За доказивање поседовања сертификата и лиценци, приложити фотокопије истих,

- За докаѕивање обиласка локације радова, приложити оверену потврду од стране Наручиоца коју ће добити на дан обиласка локације радова.

- За лица запослена код понуђача доставити фотокопије образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава).

Напомена:

- Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, доказе за испуњење додатних услова прилажу чланови групе који испуњавају услов, тако да чланови групе испуне све додатне услове заједнички. Доказ за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова што треба предвидети споразумом.  Дакле, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача,  међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

- Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.  Ако понуђач у постављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ                   КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

На основу члана 78. Закона:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки  IV.1 под редим бројевима 1, 2, 3 и 4, али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 1205 Бањица у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

2.1. НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом,  као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, имену и презимену лица за контакт.

Напомена:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.2. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењима и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз образац VI 2. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, осим у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

2.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде VI 1. треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 60 дана,

- цену услуге без ПДВ, износ ПДВ-а, као и укупну цену са ПДВ изражену у динарима,

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача,

- гарантни период,

- рок реализације услуге.

Понудом обухватити цену извршења услуге и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

2.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у једној партији.

2.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.6. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

3.   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити, у затвореној коверти/пакету овереној печатом, на адресу:

ВОЈНА ПОШТА 1205 Бањица (Београд)

ул. Рашка 2

11050 Београд

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку бр. 30/2017 –  Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Напомена: Није дозвољена било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком V.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку бр. 30/2017 Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

5.    ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

6.   АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

7.   СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки  понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

- који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;

- да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ.

8.   ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

8.1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац плаћања врши на основу уредно оверених привремених и окончане ситуације.

Наручилац је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације који је оверио Надзорни орган.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО). За дан настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО) узима се дан  завођења рачуна Извођача за реализовану услугу у деловодство ВП 1205 Бањица (Београд), а након квалитативног и квантитативног пријема реализоване услуге.

У случају кашњења у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци услуге ће се обавезати да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења може наплатити без права приговора, без потребе да доказује или показује основ или разлог за исто.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

9.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за реализацију услуге према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке.

а) 	Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).

б)  Припадајући порез (ПДВ) приказати на предвиђеном месту.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

10. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

10.1. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, уз понуду се доставља инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:

- Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 5%  вредности понуде, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

- Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 5% од вредности понуде, без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложене менице, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).

- Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/11).

10.2. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И  ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року, Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења Уговора достави инструмент финансијског обезбеђења и то:

- Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% (десет) вредности Уговора, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања потписивања Уговора и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

- Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности Уговора, без сагласности Изабраног понуђача могу поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано Уговором.

- Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

11.   ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утиче на Наручиоца у оцењивању понуда или доношењу одлуке о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

12.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војна пошта 1205 Београд, улица Рашка 2, 11050 Београд са назнаком „Појашњење у вези са јавном набавком бр. 30/2017 –  Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - НЕ ОТВАРАТИ”,  путем телефакса на број 011/3053-157 или електронске поште на адресу  250rbrpvo@vs.rs у времену од 08.00-14.00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, одговор у писаном облику објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

13.   ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана  20.09.2017. године у 11:15 часова, у просторијама Војне поште 1205 Београд, 11000 Београд, Рашка 2, објекат КН-5, просторија број 218,  у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда врши се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

14.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

15.   ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.

16.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума „најнижа понуђена цена“ у складу са чланом 85. став 1 под 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15).

17.   ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18.   РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

19.    ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Понуђача, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

20.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети  Одлуку о додели уговора понуђачу са одговарајућом и прихватљивом понудом оцењеном као најповољнија.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

21.   ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор доделити оном понуђачу који има краћи рок извршења услуге. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за извршење услуге, уговор доделити оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок за извршење радова и исти гарантни рок за изведене радове, уговор доделити оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.

22.   ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем изјаве дате у обрасцу VI 3.

23.   ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке Наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објаве одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату одговарајуће таксе.

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, сем ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

24.   ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговорa.

25.   ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке.

Изузетно, до измена током трајања уговора може доћи у следећим случајевима:

Услед појаве вишкова радова при чему објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Услед појаве додатних непредвиђених радова. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова који уговором нису обухваћени, а који се морају извести, исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Уз испуњење услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, као додатни радови могу се третирати искључиво хитни непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима.

26. ОБАВЕЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА

Изабрани понуђач је дужан да у року од 72 часа од доношења одлуке о додели Уговора, достави Наручиоцу на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место и општина), матични број, број личне карте и ПУ издавања исте.

VI 1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуда број ___________ од _________ 2017. године, за јавну набавку – Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) Понуду подноси:

а) самостално                     б) са подизвођачем                  в) као заједничку понуду

3) Подаци о подизвођачу:

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем. Уколико има већи број подизвођача од места предвиђеног у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

| 1. | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС: |  |
|  | ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2. | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС: |  |
|  | ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| 3. | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС: |  |
|  | ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Уколико има већи број понуђача који подносе заједничку понуду од места предвиђеног у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.

5) Опис предмета набавке -  Предмер и предрачун радова

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца за јавну набавку у отвореном поступку Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017, дајемо следећу понуду:

| Р.бр. | Ј.М. | Количина | х | Цена по Ј.М. |  | Вредност без ПДВ |  | Вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скица позиције 1 Жичана мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Жичана мрежа је ниска препрека дужине 10 m, ширине 250 cm и висине 50 cm. Рам је израђен од металних цеви, испреплетан са две уздужне и шест попречних глатких жица. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4 | х |  |  |  |  |  |

| 1.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm . Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 10 | х |  | = |  |  |
| 1.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4 | х |  | = |  |  |
| 1.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4 | х |  | = |  |  |
| 1.5. | Набавка и постављање испреплетених уздужних и попречних глатких жица . Жица је пластифицирана дебљине од 3,5 mm до 4 mm. Обрачун по m’. |  |  |  |  |  |  |
|  | m’ | 35 | х |  | = |  |  |
| 1.6. | Набавка и постављање армиране гумене подлоге за пузање (предвиђене за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 1400 cm х 240 cm х 2,5 cm Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
| 1.7. | Обележавање „СТАРТ“ линије (димензије 250 cm х 5 cm) белом бојом за бетон. Обрачун по паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 1: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 1 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Скица позиције 2 Плот од шибља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиц. | Постављен је 24 m од линије старта, а састоји се од два стуба носача висине 60 cm и ширине 250 cm. Висина саме препреке са шибљем је 80 cm. Између стубова држача на 20 cm од тла налази се попречна притка, а на 20 cm од врха стубова држача поставља се пластично шибље. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 2.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | х |  | = |  |  |

| 2.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 2.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 2.5. | Набавка и постављање пластичног шибља. Димензије шибља су 250 сm х 40 сm х 4 сm. Обрачун по ком . |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Скица позиције 3 Тараба |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиц. | Уграђена је на 37. метру од линије старта. Састоји се од стубова држача (два) и попречних дасака, сложених одоздо нагоре почев од 20 cm од тла. Стубови су метални, висине 200 cm. Укупна корисна висина (која се савлађује) износи 200 cm од тла, а ширина 250 cm. Висина сложених дасака је 180 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  | = |  |  |
| 3.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | х |  | = |  |  |
| 3.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  | = |  |  |
| 3.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  | = |  |  |

| 3.5. | Набавка и постављање дасака (јеловина).Даске је потребно импрегнирати средством које неће на површини даске утицати на проклизавање чизме приликом пењања. Даске учврстити за носаче са шрафовима са упуштеном главом (торбан). Димензије дасака су 250 сm х 180 сm х 7 сm Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Скица позиције 4 Брвно |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиц. | На 44. метру од линије старта постављена су два паралелна брвна дужине 600 cm и висине 150 cm. Нагазна површина брвна је равна и преко ње је, као и на засецима на косом делу за пењање, постављена гума. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.5 | х |  | = |  |  |
| 4.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 8 | х |  | = |  |  |
| 4.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.5 | х |  | = |  |  |
| 4.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.5 | х |  | = |  |  |
| 4.5. | Набавка и постављање брвна (четинар).Брвна је потребно импрегнирати. Брвна учврстити за носаче са шрафовима. Нагазна површина водоравног брвна је равна ширине 18 cm, а на косом делу урезани су засеци за пењање.. Димензије 2 водоравна брвна су 600 сm х 22 сm (пречник) и и 2 брвна на косом делу 212 сm х 22 сm (пречник). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4 | х |  | = |  |  |
| 4.6. | Набавка и постављање армиране гуме дебљине 2 cm преко нагазне површине брвна и на засецима на косом делу за пењање (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 600 cm х 18 cm (2 ком) и полукругови полупречника 15 cm (6 ком). Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 8 | х |  | = |  |  |
| 4.7. | Чишћење рова за доскок од траве, земље и песка. Димензије рова су 250 cm x 210 cm x 20 cm. Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.05 | х |  | = |  |  |
| 4.8. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок .Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.05 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 4: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 4 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Скица позиције 5 Две греде |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиц. | Две греде су уграђене на 62. метру од линије старта. Стубови држачи су од металних цеви: први (нижи) су висине 70 cm, а други (виши) 150 cm. Попречне греде су од метала, дужине 250 cm, а на средини нагазног дела обложене су гумом. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  | = |  |  |
| 5.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4 | х |  | = |  |  |
| 5.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  | = |  |  |
| 5.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  | = |  |  |
| 5.5. | Набавка и лепљење армиране гуме дебљине 0,5 cm преко нагазне површине греда (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 65 сm х 32 сm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | х |  | = |  |  |
| 5.6. | Исецање бетона, ископ рова и обрада ивица рова (250 сm х 300 сm х 20 сm). Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.5 | х |  | = |  |  |
| 5.7. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1. 5 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 5: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 5 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 6 Скела |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Скела је постављена на 74. метру од линије старта, а састоји се од стубова држача, паралелних носача, попречних осигурача, уздужних и попречних цеви. Стубови држачи су високи 340 cm, од тога је у стопама 40 cm. Паралелни носачи су дуги 380 cm, а дужина попречних цеви износи 250 cm. Испод скеле на доскочишту je ров са песком. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 8 | х |  | = |  |  |
| 6.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4 | х |  | = |  |  |
| 6.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 8 | х |  | = |  |  |
| 6.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 8 | х |  | = |  |  |
| 6.5. | Набавка и лепљење армиране гуме дебљине 0,5 cm преко површина цеви за хватање рукама (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 50 сm х 13 сm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6 | х |  | = |  |  |
| 6.6. | Чишћење рова за доскок од траве, земље и песка (560 cm x 250 cm x 20 cm ). Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 2.8 | х |  | = |  |  |
| 6.7. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 2.8 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 6: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 6 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Опис позиц. | Водоравне лестве уграђене су на 83. метру од линије старта. Састоје се од стубова држача, рама и попречних цеви. Прва два стуба су висока 70 cm, а задњи 90 cm. Рам је дугачак 345 cm и широк 250 cm. Висина препреке је на почетку 70 cm, а на крају (излазном делу) 90 cm. У раму је осам попречних пречки размака 50-60-50-40-50-40-50 cm. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 5 | х |  | = |  |  |
| 7.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6 | х |  | = |  |  |
| 7.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 5 | х |  | = |  |  |
| 7.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 5 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 7: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 7 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |

| Скица позиције 8 Жичана ограда |  |
| --- | --- |

| Опис позиц. | Постављена је тачно на 100. метру од линије старта. Висина препреке је 110 cm, а ширина 250 cm. Корисна висина (висина за прескок) износи 100 cm. Жичана ограда се састоји од стубова носача, горње попречне цеви и глатке жице. |
| --- | --- |

| Скица позиције 7 Водоравне лестве |  |
| --- | --- |

| 8.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 8.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3 | х |  | = |  |  |
| 8.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 8.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.8 | х |  | = |  |  |
| 8.5. | Набавка и постављање испреплетених пластифицираних жица дебљине од 3,5 mm до 4 mm глатких жица. Дужина 4ком је 150 cm и 2ком 250 cm. Обрачун по m’. |  |  |  |  |  |  |
|  | m’ | 11 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 8: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 8 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 9 Ввратило |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Вратило је уграћено на 117. метру од линије старта. Састоји се од стубова држача и попречних цеви (металне бешавне). Притка је причвршћена са доње стране у угловима стубова (рама) држача. Стубови (рамови) су високи 280 cm (40cm уграћено у бетонску стопу). Измећу три постојећа стуба (рама) поставља се притка дужине 300 cm на висини од 230 cm од тла, а на местима хвата обложена је гумом. Ради веће стабилности, измећу вертикалних носача постављају се попречни држачи на висини 40 cm од тла. Испод вратила налази се ров са песком. |  |  |  |  |  |  |

| 9.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m 2 | 2.5 | х |  | = |  |  |

| 9.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 3 | х |  | = |  |  |
| 9.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 2.5 | х |  | = |  |  |
| 9.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 2.5 | х |  | = |  |  |
| 9.5. | Заваривања 3 споја где се притка додирује са рамом. Обрачун по комаду споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3 | х |  | = |  |  |
| 9.6. | Набавка и лепљење армиране гуме дебљине 0,5 cm преко површина цеви за хватање рукама (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 60 сm х 13 сm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | х |  | = |  |  |
| 9.7. | Чишћење рова за доскок од траве, земље и песка. Димензије рова су 300 cm x 300 cm x 20 cm. Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.8 | х |  | = |  |  |
| 9.8. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.8 | х |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 9: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 9 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 10 Комбиноване лестве |  |  |  |  |  |  |  |

| Опис позиц. | Прва два стуба држача постављена су на 123. метру од линије старта. Препрека се састоји од четири стуба држача, рама, носача и попречних цеви. Дужина препреке је 313 cm, а ширина 250 cm. Израћена је комплетно од металних цеви. Прва два стуба (мања) су висока 184 cm (40 cm у стопи), а друга два (већа) 410 cm (40 cm у стопи). Рамови су повезани попречним цевима. Хоризонталне цеви се постављају почев од прве на: 50-80-50-70-50 cm, а вертикалне почев од највише на: 70-50-50-96 cm. И хоризонталне и вертикалне лестве обложене су на нагазним деловима (средини) гумом. |
| --- | --- |

| 10.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m 2 | 6.8 | х |  | = |  |  |

| 10.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 4 | х |  | = |  |  |
| 10.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 6.8 | х |  | = |  |  |
| 10.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 6.8 | х |  | = |  |  |
| 10.5. | Набавка цеви димензија 80 cm и пречника 4,2 cm (дебљине 0,5 cm) и заваривање 4 споја наведене цеви и цеви која већ постоји. Обрачун по комаду цеви и споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |  |
|  | ком | 4 | х |  | = |  |  |
| 10.6. | Набавка и лепљење армиране гуме дебљине 0,5 cm преко нагазних површина цеви (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 60 сm х 13 сm (8 ком) и 60 сm х 24 сm( 1 ком) . Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 9 | х |  | = |  |  |
| 10.7. | Чишћење рова за доскок од траве, земље и песка. Димензије рова су 250 cm x 250 cm x 20 cm . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.25 | х |  | = |  |  |
| 10.8. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 1.25 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 10: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 10 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 11 Три греде |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Прва греда, ближа комбинованим лествама, укопана је на 139. метру од линије старта. Препрека се састоји од стубова држача и хоризонталних металних цеви. Ширина препреке износи (за све три греде) 250 cm, а размак између две више је 200 cm. Виши стубови су 140 cm (40 cm у стопи), а нижи, средње греде, 90 cm (40 cm у стопи). |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.7 | х |  | = |  |  |

| 11.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 6 | х |  | = |  |  |
| 11.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.7 | х |  | = |  |  |
| 11.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.7 | х |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 11: |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 11 СА ПДВ-ом: |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 12 Отвори, врата и прозори |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Улазни део постављен је на 152. метру од линије старта. Препрека се састоји од три дела: а) отвора - имају два стуба држача и две хоризонталне цеви, висина држача је 140 cm (40 cm у стопи), а дужина цеви је 250 cm. Доња цев је постављена на 50 cm од тла, а горња на 100 cm; б) врата - имају три стуба држача висине 190 cm (по 40 cm у стопи) и три попречне цеви. Висина пролаза је: 100 cm мањи и 120 cm већи. Ширина отвора је 50 cm; в) прозора - састављени су од два стуба држача висине 130 cm (40 cm у стопи), две хоризонталне цеви дужине 250 cm и три вертикалне од 50 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4.3 | х |  | = |  |  |
| 12.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6 | х |  | = |  |  |
| 12.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4.3 | х |  | = |  |  |
| 12.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 4.3 | х |  | = |  |  |

|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 12: |  |  |  |  | = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 12 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 13 Тунел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Предњи стубови држачи уграћени су на 163. метру од линије старта. Тунел се састоји од 6 стубова држача, рама носача и глатке жице. Дужина износи више од 600 cm, а ширина је 250 cm. Прва два стуба су висине 160 cm (излазни део), а улазна два по 110 cm (у стопи 40 cm). Попречне жице, има их 7, постављају се на размаку од 80 cm. Преко средине рама, целом његовом дужином везује се само једна жица. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  |  | = |  |  |
| 13.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6 | х |  |  | = |  |  |
| 13.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  |  | = |  |  |
| 13.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 3 | х |  |  | = |  |  |
| 13.5. | Набавка и постављање испреплетених пластифицираних уздужних и попречних жица дебљине од 3,5 mm до 4 mm глатких жица. Обрачун по m’. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m’ | 24 | х |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 13: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 13 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 14 Пањеви |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Препреку сачињавају линија одраза на 178. метру од линије старта и седам пањева. Први пањ је на 180 цм од линије одраза по средини простора, други је на 300 цм и 55 цм удесно од средње линије, трећи пањ је укопан на 400 цм по средњој линији, четврти на 500 цм и улево за 50 цм, пети је на 600 цм од линије одраза по средини, шести је на 700 цм и удесно од средине линије за 100 цм, а седми (задњи) пањ укопан је тачно на 820 цм од линије одраза на средњој линији. Нагазна површина пањева обложена је гумом. У оквиру ове препреке ископан је ров за прескакање ширине 100 cm, а дужине 200 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.6 | х |  |  | = |  |  |
| 14.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 7 | х |  |  | = |  |  |
| 14.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.6 | х |  |  | = |  |  |
| 14.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 0.6 | х |  |  | = |  |  |
| 14.5. | Исправљање носача пањева. Обрачун по комаду пања. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3 | х |  |  | = |  |  |
| 14.6. | Набавка и постављање дрвених пањева на носаче пањева. Димензије пања: пречник 20-25 cm и висина 10-15 cm. Обрачун по комаду пања. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 7 | х |  |  | = |  |  |
| 14.7. | Набавка и постављање армиране гуме преко нагазних површина пањева (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме: пречник 20-25 cm и дебљина 2.5 cm. Обрачун по ком гуме. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 7 | х |  |  | = |  |  |
| 14.8. | Чишћење рова за прескакање од траве, земље и песка. Димензије рова су 300 cm x 100 cm x 20 cm. Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 0.6 | х |  |  | = |  |  |
| 14.9. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 0.6 | х |  |  | = |  |  |
| 14.10. | Обележавање „линије одраза“ (дужине 250 cm, ширине 5 cm ) белом бојом за бетон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 14: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 14 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 15 Ходник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Предња три (од укупно седам) стуба држача налазе се тачно на 194. метру од линије старта. Висина стубова је 140 cm (40 cm у стопи). Дужина препреке је 300 cm, а укупна дужина пролаза је око 540 cm. Ширина ходника је 57,8 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 2.3 | х |  |  | = |  |  |
| 15.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 7 | х |  |  | = |  |  |
| 15.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 2.3 | х |  |  | = |  |  |
| 15.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 2.3 | х |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 15: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 15 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 16 Нагнута тараба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | На 220. метру од линије старта убетонирана су у стопе два стуба држача на растојању од 132 cm од стубова подупирача, а на међусобном одстојању од 200 cm. Поред стубова држача и подупирача, препрека има и четири даске дужине 250 cm и висине, рачунајући све четири, 60 cm. Даске на нагнутој тараби постављају се на стубове држаче супротно од правца наиласка наскока. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.2 | х |  |  | = |  |  |
| 16.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4 | х |  |  | = |  |  |
| 16.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.2 | х |  |  | = |  |  |
| 16.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1.2 | х |  |  | = |  |  |
| 16.5. | Набавка и постављање дасака (јеловина).Даске је потребно импрегнирати средством које неће на површини даске утицати на проклизавање приликом пењања. Даске учврстити за носаче са шрафовима са упуштеном главом (торбан). Димензије даске 250 сm х 60 сm х 7 сm. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 16: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 16 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 17 Нагазна греда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Препрека је постављена на 230. метру од линије старта. Састоји се од два стуба држача и попречне металне цеви. Метална цев је дужине 250 cm и на средини, на нагазном делу, обложена је гумом. Висина стубова држача износи 120 cm (40 cm у стопи). |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Одстрањивање постојећих слојева боје са металних цеви и њихова припрема за фарбање. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  |  | = |  |  |
| 17.2. | Уклањање сувишног бетона око вертикалних носача, брушење и нивелисање са основом (бетонска површина). Бетонска стопа која се обрађује је димензија 50 cm х 50 cm х 3 cm. Обрачун по ком бетонске стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2 | х |  |  | = |  |  |
| 17.3. | Заштита металних цеви основном бојом за метал. Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  |  | = |  |  |
| 17.4. | Фарбање завршним бојама (црна и бела) у два слоја Обрачун по m 2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 2 | 1 | х |  |  | = |  |  |
| 17.5. | Набавка и лепљење армиране гуме дебљине 0,5 cm преко нагазне површине гредe (гума предвиђена за употребу на отвореном простору). Димензије гуме су 60 cm х 32 cm. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 17: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 17 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
| Скица позиције 18 Ров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис позиц. | Последња препрека састављена је од металних елемената који се претходно склопе, а затим поставе у ископани ров и бетонирају. Предња страна рова је на 236. метру од линије старта. Дужина рова износи 400 cm, ширина лево од правца наступа је 300 cm, а десна с трана 200 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Чишћење рова за прескакање од траве, земље и песка. Димензије рова су 300 cm x 100 cm x 20 cm. Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 5 | х |  |  | = |  |  |
| 18.2. | Набавка ситног песка „1“ и испуна рова за доскок . Обрачун по m 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m 3 | 5 | х |  |  | = |  |  |
| 18.3. | Обележавање „линије одраза“ (дужине 400 cm ширине 5 cm) белом бојом за бетон . Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 18: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО ПОЗИЦИЈА 18 СА ПДВ-ом: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО СВЕ ПОЗИЦИЈЕ: |  |  |  |  | = |  |  |
|  | УКУПНО СВЕ ПОЗИЦИЈЕ СА ПДВ-ом : |  |  |  |  | = |  |  |

* У колону "Цена по Ј.М." понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без ПДВ, за сваку тражену позицију.

У последња два реда уписује вредности предрачуна радова према следећем:

1 –вредност радова изражена у динарима без ПДВ,

2 –вредност радова изражена у динарима са ПДВ.

- Рок важења понуде (најмање 60 дана ):________________дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана): ________________ дана од дана пријема рачуна у деловодство ВП1205 Бањица.

- Рок завршетка радова (највише 20 дана) _____________дана од дана увођења у посао.

- Гарантни рок (најмање 24 месеци) __________________од дана пријема извршене услуге.

- одзив на позив за рекламацију у гарантном року (не дужи од 48 часа) _______________ од часа достављања рекламације,

- рок за решавање рекламације (не дужи од 7 дана)____________ од дана достављања рекламације.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (заједничка понуда) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| Датум: Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

VI.2.  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом Војне поште 1205 Бањица по којем подносимо своју понуду за:

Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

| Број прилога | Назив прилога (доказа) | Број и датум доказа | Поседовање доказа (заокружити тврдњу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда. |  | ДА | НЕ |
| 2. | Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци. |  | ДА | НЕ |
| 3. | Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 4. | Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 5. | Фотокопија потврде Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 6. | Фотокопија потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 7. | Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 8. | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 9. | Потписана и оверена изјава на меморандуму о достављању инструмента финансијског обезбеђења доброг извршење посла по уговору и отклањање недостатака у гарантном року (тачка VI) |  | ДА | НЕ |
| 10. | Фотокопију Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај представља доказ којим понуђач доказује да је у 2016. години (односно 2015. години за понуђаче који нису добили потврду финансијског извештаја за 2016. годину од APR-a) остварио пословне приходе у износу од 4.500.000,00 динара или више. |  | ДА | НЕ |
| 11. | Потврда НБС о ликвидности за тражени период од 12 (дванаест) месеци од објављивања јавног позива. |  | ДА | НЕ |
| 12. | Фотокопију сертификата о систему менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008. |  | ДА | НЕ |
| 13. | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2007 |  | ДА | НЕ |
| 14. | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом животне средине који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2004. |  | ДА | НЕ |
| 15. | Фотокопију сертификата за заваривача који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући |  |  |  |
| 16. | Фотокопија једне од лиценци: или важећа лиценца 401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње. |  | ДА | НЕ |
| 17. | Фотокопије радних књижица заједно са фотокопијама обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М, М-А, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 6 (шест) лица дефинисаниху делу IV 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ. |  | ДА | НЕ |
| 18. | Споразум из тачке V 7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. |  | ДА | НЕ |

НАПОМЕНА:

Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

VI 3.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН

На  основу  члана  75. ЗЈН  (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/2015),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _______________________________________________________ у поступку јавне набавке  у отвореном поступку број 30/2017 - Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

VI 4.  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН

На  основу  члана  75. ЗЈН  (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/2015),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као  подизвођач, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _______________________________________________________ у поступку јавне набавке  у отвореном поступку број 30/2017 - Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

НАПОМЕНА:

Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког подизвођача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

VI 5.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На  основу  члана  26. Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник РС'',  бр. 124/12 и 14/15) дајем следећу

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду  на позив  Војне поште 1205 Бањица  за јавну набавку -  Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017 поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или заинтересованим лицима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу  закона  којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

# VI 6.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом Војне поште 1205 Бањица по којем подносимо своју понуду за:

Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017

изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНЕ:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

# VI 7.   ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ РАДОВА

ВОЈНА ПОШТА бр 1205 бр. 03-2/_______-___ _______.2017. године БАЊИЦА (Београд)

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ РАДОВА

ПОНУЂАЧ:

Назив понуђача: __________________________

Седиште :________________________________

Улица и број: ______________________________

Телефон: _________________________________

е-mail: _________________________________

Матични број:_____________________________

ПИБ:_____________________________________

Име и презиме овлашћеног лица за контакт: ________________________________________

Потврђујемо да је овлашћени представник наведеног понуђача дана____________године,

обишао будућу локацију радова из дефинисану ЈН бр. 30/2017 .

За ВП 1205 Београд

_________________

_________________

Урађено у 3 (три) примерка и достављено:

- представнику понуђача _______________________________

- РЦ МО (уз предмет набавке)

- архиви

VI 8.  ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА

У вези са позивом Војне поште 1205 Београд по којем подносимо своју понуду за:

Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности прихватамо све услове у позиву Војне поште 1205 Београд и сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Доставити попуњен и оверен образац.

VI 9.   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом Војне поште 1205 Београд по којем подносимо своју понуду за:

Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

| Врста трошкова | Износ трошкова у динарима |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења  понуде  сноси  искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 1205 Бањица - Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет  Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017

по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 1205 Бањица - Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 1205 Бањица - Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –1205 Бањица - Београд бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 1205 Бањица - Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 1205 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

# VII - МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан  са садржином модела уговора.

УГОВОР

- ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

НАРУЧИОЦА:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВОЈСКА СРБИЈЕ – Војна пошта 1205 Бањица са седиштем  у Београду, улица Рашка 2, коју заступа пуковник Милан Поповић (у даљем тексту: Наручилац)

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Телефакс: 011/3053-157

и

ИЗВОЂАЧА:         	______________________________________________________

(име извођача)

кога заступа ___________________________________________

(у даљем тексту:  Извођач)

Матични број:....................................................................................

ПИБ: ..................................................................................................

Шифра делатности:...........................................................................

Текући рачун: ...................................................................................

код банке ...........................................................................................

Телефон/Телефакс:............................................................................

- ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ

Јавна набавка Санација металних конструкција за пешадијске препреке на бетонској подлози са припадајућом опремом  у касарни „Бањица“  - ЈН бр. 30/2017, планирана у Плану набавки за 2017. годину, ШП „616“, извор финансирања „01“ – буџет, по конту економске класификације 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката по тачки плана 1.2.71, покренута је одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.03-2/8022-2 од 18.08.2017.године; на основу које је спроведена јавна набавка у отвореном поступку;

Извођач је доставио понуду заведену под бројем ___________ од _______________ (попуњава се приликом закључења уговра);

Наручилац је донео одлуку о додели уговора заведену под бројем:_________ од:_________ (попуњава се приликом закључења уговора).

ПРЕДМЕТ И УГОВОРНА ЦЕНА

Члан1.

Наручилац уступа, а Извођач прима да изведе грађевинске радове у свему према опису и јединачним ценама из понуде Извођача радова заведене код Извођача под бројем __________________________ од ____________2015. године и код Наручиоца под бројем __________________________ од ____________2015. године, а која је саставни део овог уговора.

Извођач се обавезује да комплетне радове наведене у својој понуди изврши по цени од _____________________ динара и словима __________________________________________ , са урачунатим порезом на додату вредност. од 20%.

Уговорене јединичне цене по позицијама из табеле, као и укупна цена радова обухватају и трошкове употребе  ручног алата, транспорт материјала, као и сва средства и опрему за рад, трошкове ангажовања радне снаге, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају.

Јединичне цене за предметну набавку се уговарају у фиксном износу, коначне су и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Наручилац и Извођач уговарају извршење радова по јединици мере из Понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна радова, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора.

Цена одређена у укупном износу обухвата обавезу да се изведу сви радови предвиђени предметом Уговора, укљичујући и евентуалне вишкове радова који се могу појавити у току реализације Уговора као и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења Уговора знао или је морао знати да се морају извести.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор (надзорни орган), не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности одговорног лица Наручиоца.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по овом Уговору.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 2.

Изведени радови, укључујући и евентуалне вишкове радова, исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према количинама стварно изведених радова у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 1. овог Уговора, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској књизи према уговореним јединичним ценама.

Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију која је у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 1. овог Уговора, исплати у року од 30 дана од дана овере од стране надзорног органа.

Члан 3.

Уколико Надзорни орган има примедби на ситуацију, Наручилац може одбити исплату само оног дела радова који је у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити у року предвиђеном у члану 2.  овог Уговора.

РОКОВИ

Члан 4.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извести у року од _____ (______________) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења Извођача у посао по грађевинском дневнику.

Радови се морају почети у року од 20 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Страни држављани не смеју се доводити у касарну.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 6.

Извођач је дужан да најмање 3 (три) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, Извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Уговорени рок из члана 4. став 1. може се продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то :

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес),

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења Уговора Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,

- кашњење у извођењу других радова чије извођење није обавеза Извођача а који су у међусобној зависности са предметним радовима,

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе предметне радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 7.

Наручилац за свог надзорног органа одређује ____________________________, а извођач радова на градилишту за руководиоца радова одређује ______________________.

Надзорни орган ће вршити стручни надзор над предметним радовима из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток реализације предметних радова. Налази надзорног органа уписују се у записник о пријему радова. Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Одговорни руководилац радова је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 8.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Наручиоца и Извођача  потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 9.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

Члан 10.

Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над реализацијом услуге и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 11.

По завршеним радовима, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објекат и градилиште. Све трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси извођач.

За сва оштећења настала приликом вршења радова, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди Наручилац и Извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан 13.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући Извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 14.

Уколико Извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења  која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 15.

Уколико Извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани  део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 16.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ реализације радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности услуге по овом уговору.

Члан 17.

Ако је штета настала услед закашњења реализације радова већа од износа уговорне казне, Наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 18.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања Извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Извођач гарантује за изведене радове у року од _____ (________) године. Извођач се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему који су уграђени.

Извођач је дужан да за време гарантног рока, а на позив инвеститора у року од ___(           ) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану лошег рада или неквалитетног материјала.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 20.

Извођач радова се обавезује да чува Војну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Извођач се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Извођач је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника инвеститора, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења инвеститора.

Члан 21.

Извођач је дужан да приликом извођења радова примењује мере за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр.53/97).

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописну ХТЗ опрему.

Ако на истом градилишту радове изводи више извођача, сваки извођач предузима мере заштите и обезбеђује сигурност радова које он изводи.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 22.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан23.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 24.

До раскида уговора између Извођача и Наручиоца може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење услуге, може исте конзервирати и исплатити извођачу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника Извођача и Наручиоца радова.

До раскида уговора може доћи и кад Извођач радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво Наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране Извођача као гаранцију за испуњење обавеза Извођача по уговору.

Члан 25.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- Члан 26.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- Члан 27.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2013).

Уговор је састављен у пет истоветних примерака, по два примерка за сваку уговорну страну и један примерак за Војно правобранилаштво МО (Одељењу у Београду).

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____________2017. године.

И З В О ЂА Ч:							Н А Р У Ч И Л А Ц:

___________________________					ЗА ВП 1205 Бањица

д и р е к т о р							пуковник

___________________________					Милан Поповић

__________________

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке