Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

Потребно је извршити следеће:

| Редни број | Врста услуге |
| --- | --- |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
|  | Израда ревизионог отвора на палуби брода ради вађења десног погонског електромотора и фреквентних регулатора. |
|  | Демонтажа кабловских траса, вентилационе инсталације и комплетног инверторског ормана, ради обезбеђења приступног простора за несметано вађење десног погонског електромотора и фреквентних регулатора. |
|  | Демонтажа инвертерских поља-развезивање на оба фреквентна регулатора. |
|  | Демонтажа десног погонског електромотора и фреквентних регулатора, одспајање и вађење ван брода, кроз предходно израђен ревизиони отвор. |
| ГЛАВНИ РАДОВИ |  |
|  | Ремонт инвертерских поља на оба фреквентна регулатора. |
|  | Замена ручице прекидача на десном фреквентном регулатору. |
|  | Ремонт десног погонског електромотора (растављање, премотавање-винкловање ради довођења у исправно стање). |
|  | Монтажа инвертерских поља – повезивање на оба фреквентна регулатора и проба у раду. |
|  | Монтажа десног погонског електромотора на носаче, центрирање и провера саосности мотора са копчом. |
|  | Повезивање каблаже на електромотор и провера рада комплетног система (електромотор – фреквентни регулатир) у месту и у пробној вожњи – под оптерећењем, уз израду извештаја. |
|  | По реализацији пробне вожње и предходно дефинисаних радова, реализовати радове на затварању ревизионог отвора, и враћање свих делова палубе и машинског простора у првобитно стање . |

НАПОМЕНА: Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством тако да се попуни (Прилог број 9) оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место извршење услуге и транспортне трошкове.

Обезбеђење електричне енергије извођачу радова, за радове који ће се изводити на лицу места, у надлежности је крајњег корисника. Обавеза извођача радова је да обезбеди присуство механичара-стручних лица приликом реализације пробне вожње бродом.

Место реализације радова је војни комплекс „Ушће“, Београд.

Гаранција не може бити мања од 12 (дванаест) месеци нити већа од 36 (тридесетшест) месеци.

Минимални рок извршења услуге 45 (четрдесетпет) дана а максимални рок извршења услуге 60 (шездесет) дана (укључене су суботе и недеље).

Прилог бр. 2

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

Рада на пловном објекту у ВП 6011 Београд

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем:

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Рeдни број | Презиме,очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалиша | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена:

Напред дату табелу привредни субјект попуњава само за она лица која планира да ангажује на извршењу предметне услуге. (Попунити образац хемијском оловком, оригинал образац доставити са понудом).

Наведена лица дају своју сагласност потписом, док оргиналност потписа за сва лица из табеле, потврђује одговорно лице понуђача својим потписом и печатом.

Место:_____________						Привредни субјект:

Датум:_____________		М.П.				__________________

Прилог бр. 3

ИЗЈАВА О ПРЕГЛЕДУ ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

- ДОКАЗ:

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ

| Назив привредног субјекта |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед пловног објекта _____________________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметни пловни објекат смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.02.2023. година

У ВП 6011 Београд.

Потпис привредог субјекта:

________________________

- Потпис лица из ВП 6011 Београд

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________