
	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
инт.бр. 3734 - ______/12
___________2014.год.

Б Е О Г Р А Д

	
	Одбрана

Службена тајна

Интерно
             


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд", Београд, Немањина 15.
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ДОДАТНИ РАДОВИ НА 
АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН. БР.  13/14
Јун 2014. године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Мишљења Управе за јавне набавке број Бр. 404-02-1460/14 од 15.05.2014. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке инт.бр. 3734-219/12 од 09.06.2014. године и Решења о образовању комисије инт.бр. 3734-220/12 од 20.06.2014. године, за јавну набавку ЈН бр. 13/2014, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА
ЈН бр. 13/2014
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Позив за подношење понуде
	3

	II
	Општи подаци о јавној набавци
	4

	III
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	5

	V
	Техничка документација и планови
	7

	VI
	Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
	7

	VII
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	8

	VIII
	Образац изјаве о испуњењу услова из чл. 75. и 76. Закона
	18

	IX
	Образац понуде
	19

	X
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	23

	XI
	Образац трошкова припреме понуде
	26

	XII
	Образац изјаве о независној понуди
	27

	XIII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	28

	XIV
	Предмер радова
	29

	XV
	Модел уговора
	31


Конкурсна документација садржи 41 страну.
I ПОГЛАВЉЕ

На основу члана 36. и 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012):
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд", Београд, Немањина 15.

као Наручилац упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Позив се упућује извођачу радова по првобитном уговору:
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ «МОРАВА ин» д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4. 
Предмет јавне набавке су додатни радови на адаптацији простора на II етажи, ламела „РР1“ објекта ВМА, за потребе смештаја изолатора, редни број ЈН 13/14. Обим и опис радова дати су у спецификацији-предмеру радова. 
Ознака из класификације делатности:  Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2 и 43.3, Група 43.21 – Постављање електричних инсталација и 43.99 – Остали специфични грађевински радови; 

- ознака из општег речника набавке:

45200000-Радови на објектима или деловима објекта високоградње;


45300000-Радови на грађевинским инсталацијама;
Јавна набавка није обликована по партијама. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 112. ЗЈН.
Право учешћа има првобитни добављач – извођач радова који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набакама. Услови које понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова, су ближе одређени конкурсном документацијом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Конкурсна документација се преузима на Порталу јавних набавки или интернет страници Наручиоца.

Рок за подношење понуде је 7 (седам) дана од дана упућивања позива за подношење понуда, не рачунајући дан када је позив упућен, односно до 27.06.2014. године (петак). Благовременом ће се сматрати понуда која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1200 часова. Понуда се подноси у једној затвореној коверти на адресу: 
Војнограђевински центар ''Београд'', 11000 Београд, Немањина 15.  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача.

Јавно отварање понуда и поступак преговарања ће се одржати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно у 1230 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина 15. први спрат канцеларија број 118. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити подносиоцу понуде у року од три дана од дана њеног доношења.

Особа за контакт: Смиљка Летица Јанковић, дипл.грађ.инж.
Број телефона и број факса за контакт): 011/3203-313; 3222-715. 
I I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Преговарачки поступак се спроводи са првобитним извођачем радова: 

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ «МОРАВА ин» д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4. 
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 13/14 је набавка додатних радова на адаптацији простора на II етажи, ламела „РР1“ објекта ВМА, за потребе смештаја изолатора. Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, Област 43, Грана 43.2 и 43.3, Група 43.21 – Постављање електричних инсталација и 43.99 – Остали специфични грађевински радови; 

Ознака из општег речника набавке:

45200000-Радови на објектима или деловима објекта високоградње;


45300000-Радови на грађевинским инсталацијама;
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци додатних радова.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

                            III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 13/14 су додатни  радови који нису предвиђени усвојеном техничком документацијом-Главном пројекту израђеном од стране предузећа «УНИОНИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ» из Београда.
1.2. Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Да Понуђач при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
 1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то да има најмање:

- једног запосленог архитектонског или грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног извођача радова;

- два запослена КВ радника грађевинске струке;

- једног запосленог КВ радника електро струке. 

1.3. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује се достављањем следећих доказа на један од доле наведених начина:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:

· Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:

Правна лица:

· Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ:

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношењепонуда;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објавепозива за подношење понуда;

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ:

· Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач коме је достављен позив за подношење понуде, може да испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује достављањем доказа који су примерени околностима конкретне набавке, које је Наручилац одредио у складу са чланом 77. став 5. Закона о јавним набавкама, у тачки 1.4. конкурсне документације.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
6) Услов из члана чл. 76. ст. 1. –додатни услови - Доказ:


Копија радне књижице и обрасца одјава-пријава Фонду ПИО, са сва запослена лица и копија лиценце одговорног извођача радова са потврдом ИКС о важности исте на дан подношења понуде.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4, него Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
1.4. Уместо горе наведених доказа, понуђач коме је достављен позив за подношење понуде, може да испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује достављањем доказа који су примерени околностима конкретне набавке, на начин који је Наручилац одредио у складу са чланом 77. став 5. Закона о јавним набавкама:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4) Закона и чл. 76. ст. 1.  – Доказ:
· Потписан и оверен Oбразац изјаве којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове (Образац изјаве, дат је у поглављу VIII).
2) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ:

· Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Предмет јавне набавке бр. 13/14 су додатни  радови који нису предвиђени усвојеном техничком документацијом-Главним пројектом израђеним од стране предузећа «УНИОНИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ» из Београда, с тим да ће се код извођења предметних радова примењивати сви општи услови, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, који су предвиђени усвојеном техничком документацијом, закљученим уговором за извођење радова на адаптацији простора и који су применљиви за извођење додатних радова. Извођење додатних радова не може ни на који начин одступати од општих одредби првобитно закљученог уговора, уколико уговором о додатним радовима то није другачије одређено.

Опис додатних радова и количина радова дати су Предмеру радова (Поглавље XIV).
VI ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА.

1) У конкретној јавној набавци, са овлашћеним присутним представником понуђача који има оверено пуномоћје да може присуствовати отварању понуде и да може да преговара, комисија ће преговарати о цени и водиће записник о преговарању. Решењем Наручиоца формирана је комисија коју чине запослена лица код Наручиоца. 
2) Наручилац ће преговарати са понуђачима на следећи начин: 

- Одмах по истеку рока за достављање понуде комисија ће отворити понуду и унети податке из обрасца понуде у записник. 

- После уношења података у записник, извршиће се провера понуде према захтевима из конкурсне документације (у погледу испуњења услова), те уколико неки део понуде или документ оставља комисију у сумњи, поступак се може прекинути на краће време, а највише до следећег радног дана, ради доношења даље одлуке о наставку поступка.

- После уношења података у записник и оцени комисије да су достављени докази за испуњење обавезних и додатних услова из конкурсне документације, односно да су се стекли услови за даљи наставак поступка, преговараће се са овлашћеним представником понуђача о цени. 

- Поступак преговарања се спроводи на следећи начин:
1.- Комисија ће извршити преглед анализе цене и проверу елемената од којих се она састоји;

2.- Уколико комисија утврди да било који елемент анализе цене није правилно примењен, комисија ће извршити исправку анализе цене.

3.- Свака промена (исправка) цене ће бити унета у записник на начин на који то искаже комисија Наручиоца и овлашћени присутни представник понуђача (номинално или процентуално) који се том приликом изјашњава о унетој промени.

4.- По утврђивању структуре цене (јединичне цене по свакој појединачној позицији), односно укупне цене понуде, комисија ће понуду оценити као прихватљиву уколико иста не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
5.- Та цена се уноси у записник. По потписивању записника од стране овлашћеног представника понуђача и чланова комисије поступак преговарања се завршава. 

6.- Уколико укупна цена понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке преговарање се наставља, све док овлашћени представник понуђача не изјави да је понуђена коначна цена, након чега се поступак завршава.   

7.- Та цена се уноси у записник.  

8.- Поступак преговарања може да буде прекинут ради прибављања потребних података за вршење анализе цена, што ће се записнички констатовати са тачно утврђеним временом наставка поступка преговарања.
9.- После изјаве да је понуђена коначна цена понуде и коначни рок за завршетак радова, овлашћени представник понуђача потписује записник и више не учествује у преговарачком поступку. 

- Током преговарања овлашћени присутни представник понуђача НЕ МОЖЕ  да понуди већу цену од оне исказане у обрасцу понуде. 

Уколико овлашћени представник понуђача не буде присуствовао отварању понуда, а након тога и самом преговарању, или нема оверено пуномоћје да може да преговара поступак отварања понуде ће се завршити без спровођења поступка преговарања. 

Комисија Наручиоца ће извршити стручну оцену понуде. 
Наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде. Као исправка рачунске грешке сматраће се и исправка неадекватно (погрешно) примењеног норматива (грађевинских или електро радова) која повлачи исправку било ког елемента анализе цене.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака утврђених по било ком основу, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НАПОМЕНА: Понуђена цена било ког елемента јединичне цене у структури цене, у овом преговарачком поступку не може бити већа од цене тог елемента у отвореном поступку.

Наручилац je дужaн да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом провере квалитет предмета јавне набавке. 

3) Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, записником са преговарања и извештајем комисије. 
Понуђач ће уколико се сагласи са исправком рачунских грешака утврђених по било ком основу, бити у обавези да овери извршене исправке, након чега ће се сачинити коначни текст уговора.
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

2.1. Садржај понуде

Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са конкурсном документацијом. Садржај понуде чине обрасци Поглавље VIII – Поглавље XV који треба да буду попуњени потписани и оверени од стране понуђача. Поглавље X - образац структуре цене са упутством како да се попуни, у свом прилогу мора да садржи структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова. Јединична цена сваке позиције предмера и предрачина радова доказује се на начин наведен у овом обрасцу.  
Модел уговора– Поглавље XV треба да буде парафиран и оверен печатом понуђача на свакој страни.
2.2. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти по могуђству назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар ''Београд'', 11000 Београд, Немањина 15.  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте навести назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.06.2014. године до 12 00 часова.

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно 27.06.2014. године у 12 30 часова. Отварање понуде ће се обавити у просторијама наручиоца ВГЦ „Београд“ Београд, ул. Немањина 15. први спрат, канцеларија 118. Отварању понуде могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуде.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуде. Наведену одлуку наручилац ће доставити подносиоцу понуде у року од три дана од дана њеног доношења.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар ''Београд'', 11000 Београд, Немањина 15., са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је по могућству назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље IX), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље IX) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.
Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са закљученим уговором.

Инвеститор не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

9.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.4. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок завршетка радова је изражен у броју дана од дана увођења у посао и не може бити дужи од 30 дана.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, односно на укупну цену по понуди. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловнаи платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.
Банкарска гаранцију за отклањање грешака у гарантном року може се доставити у висини 5% од укупне вредности уговора о додатним радовима који су предмет ове јавне набавке и радова који су предмет првобитно закљученог уговора, у отвореном поступку (Првобитни уговор).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Понуђач може да означи податке у понуди као поверљиве, тако да у горњем десном углу упише црвеном бојом реч ''поверљиво'' поред које стоји потпис овлашћеног лица и овера  печатом понуђача.  
Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 13/14”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  факсом на број 011/6302-612 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона и по добијању позитивног правног мишљења Дирекције за имовинско-правне послове МО на нацрт уговора.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

У складу са тачком 1.3. поглавља IV конкурсне документације, Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача], коме је достављен позив за подношење понуде, у поступку јавне набавке – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје

ИЗЈАВУ

да испуњава услове који су одређени чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012) и овом конкурсном документацијом и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да као правно лице, као и законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када је седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има:

- најмање једног запосленог архитектонског или грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног извођача радова;

- два запослена КВ радника грађевинске струке;

- једног запосленог КВ радника електро струке. 

Место и датум:                                                   

                                                        мп 

                                  Потпис овлашћеног лица:







                                            ______________________

IX  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди 
	ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 
	Укупна цена без ПДВ-а :
	                                            динара

	ПДВ:
	                                           динара

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                          динара

	Рок завршетка радова 


	_________ дана од дана увођења у посао 

	Гарантни рок

(не краћи од 5 година од дана примопредаје)
	___________    година



	Број подизвођача 


	___________       


	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	___________        %



	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 


	___________       дана


Датум 




                         Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Место и датум:                                                   


                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова. 

Упутство за попуњавање обрасца: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
– за сваку позицију предмера радова доставља се анализа јединичне цене која је састављена из три дела: део који садржи вредност радне снаге, део који садржи вредност материјала и део који садржи вредност механизације. Анализа цене по потреби, зависно од описа позиције, садржи један, два или сва три дела. Први део који се односи на вредност радне снаге, утврђује се на основу утрошка радног времена према ''Просечним нормативима у грађевинарству'' помноженог са вредношћу норма сата (бруто норма сат са фактором). Други део се односи на вредност материјала који се уграђује, а његова вредност се одређује на основу утрошка чија је количина по јединици мере предвиђена позицијом норматива и цене јединичне количине материјала са транспортним трошковима. У прилогу анализе цене даје се копија листа ''Просечних нормарива у грађевинарству'' која је примењена у конкретној анализи и доказ о цени материјала (ценовник произвођача-добављача, предрачун исл.). Трећи део анализе цене сардржи вредност механизације чије је ангажовање предвиђено позицијом ''Просечних нормарива у грађевинарству''. У прилогу анализе цене даје се прорачун вредности радног часа машине;
– понуђач коме је упућен позив за подношење понуде, не може анализом цене да нуди било који елемент цене који је већи од оног који је нудио, односно обухватио основном понудом ( нпр. вредност нето-бруто норма сата радне снаге и сл.) ;
– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 

Место и датум:                                                   


                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

	
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ДОДАТНИХ  РАДОВА  НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА – непредвиђени радови  редни број ЈН 13/14
I ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ
I б МОНТАЖНИ РАДОВИ

1.

Санација пукотина у естриху ширине до 8мм.

Позиција подразумева: отварање пукотина (две трећине дебљине естриха) брусилицом и чишћење и усисавање. Предвидети шлицеве дужине од 20цм управно на правац пукотине за убацивање арматуре Ø6мм на растојањима од 25цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б), исте попунити масом умућеном миксером, коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 до 0,8мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. 
- материјал:

м1
35,00

х

- рад:

м1
35,00

х

- укупно:

м1
35,00

х

2.

Набавка, испорука и уградња залучених алуминијумских дихт лајсни , које се постављају на вертикалне спојеве зидова, као и на хоризонталне спојеве зидова и плафона. Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.

Тачне мере узети на лицу места.
-материјал:
м1
105,00
х
-рад:
м1
105,00
х
-укупно:
м1
105,00
х
3.
Набавка, испорука и уградња опшивних лајсни око видљивих делова челичне конструкције отвора (врата и прозора).  Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.

Тачне мере узети на лицу места.
- материјал:

м1

120,00
х

- рад:

м1

120,00
х

- укупно:

м1

120,00
х

Iа ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ДЕМОНТАЖНИ - материјал + рад:

Iб ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ МОНТАЖНИ – материјал + рад:

Iа+б ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА :




	II ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ

Позиције обухватају испоруку, транспорт, складиштење на градилишту, уградњу и гарантни рок према уговору са Инвеститором. 

Инсталациони материјал је у класи ''Legrand''. 
	
	

	1.
	Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10A 

за монтажу на зид у заштити IP55
	
	

	
	- укупно:
	
	ком
	4
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Инсталациони тастер 250V, 10A  

за монтажу на зид у заштити IP55
	
	

	
	- укупно:
	
	ком
	1
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Каналице ''halogen-free'' димензија 16х16мм
	
	

	
	- укупно:
	
	м1
	58
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Каналице ''halogen-free'' димензија 45х30мм
	
	

	
	- укупно:
	
	м1
	40
	х
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IIа ЕЛЕКТРО РАДОВИ ДЕМОНТАЖНИ – материјал + рад:
	
	

	IIб ЕЛЕКТРО РАДОВИ МОНТАЖНИ – материјал + рад:
	
	

	IIа+б ВРЕДНОСТ ЕЛЕКТРО РАДОВА :
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а :
	 
	 

	ВРЕДНОСТ ЕЛЕКТРО РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:
	 
	 

	ВРЕДНОСТ РАДОВА:
	 
	 

	ПДВ: 20%
	 
	 

	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом:
	 
	 


Прилог: анализе цена
Место и датум:                                                   


                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнадутих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:                                                   


                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА,  редни број ЈН 13/14 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:                                                   

                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА, редни број ЈН 13/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:                                                   


                                                        мп 

              Потпис овлашћеног лица:







                                   ______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV

	
	ПРЕДМЕР ДОДАТНИХ  РАДОВА  НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА НА II ЕТАЖИ, ЛАМЕЛА „РР1“ ОБЈЕКТА ВМА, ЗА ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА ИЗОЛАТОРА – непредвиђени радови  редни број ЈН 13/14
I ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ
I б МОНТАЖНИ РАДОВИ

1.

Санација пукотина у естриху ширине до 8мм.

Позиција подразумева: отварање пукотина (две трећине дебљине естриха) брусилицом и чишћење и усисавање. Предвидети шлицеве дужине од 20цм управно на правац пукотине за убацивање арматуре Ø6мм на растојањима од 25цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б), исте попунити масом умућеном миксером, коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 до 0,8мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. 
м1
35,00

2.

Набавка, испорука и уградња залучених алуминијумских дихт лајсни , које се постављају на вертикалне спојеве зидова, као и на хоризонталне спојеве зидова и плафона. Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.

Тачне мере узети на лицу места.
м1
105,00
3.
Набавка, испорука и уградња опшивних лајсни око видљивих делова челичне конструкције отвора (врата и прозора).  Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.

Тачне мере узети на лицу места.
м1

120,00



	II ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ

Позиције обухватају испоруку, транспорт, складиштење на градилишту, уградњу и гарантни рок према уговору са Инвеститором. 

Инсталациони материјал је у класи ''Legrand''. 
	
	

	1.
	Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10A 

за монтажу на зид у заштити IP55
	
	

	
	- укупно:
	
	
	
	
	
	
	ком
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Инсталациони тастер 250V, 10A  

за монтажу на зид у заштити IP55
	
	

	
	- укупно:
	
	
	
	
	
	
	ком
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Каналице ''halogen-free'' димензија 16х16мм
	
	

	
	- укупно:
	
	
	
	
	
	
	м1
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Каналице ''halogen-free'' димензија 45х30мм
	
	

	
	- укупно:
	
	
	
	
	
	
	м1
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ДОДАТНИМ РАДОВИМА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођаач (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

a. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

b. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА:
- ЈН бр. 13/2014




-Одлукa о избору најповољније понуде бр._______





-понуда понуђача_______________ 





-Одлука помоћника министра за материјалне

 ресурсе инт.бр. _______________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: извођење додатних радова на адаптацији простора на II етажи, ламела «RR1» објекта ВМА, за потребе смештаја изолатора, који нису били укључени у првобитни пројекат нити у првобитан уговор о јавној набавци. 
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе додатне радове на адаптацији простора на II етажи, ламела «RR1» објекта ВМА, који нису били укључени у првобитни пројекат нити у првобитан уговор о јавној набавци, у свему према усвојеној понуди, техничкој и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова, као и на основу динамичког плана из члана 7. овог Уговора.
Извођење радова на адаптацији простора на II етажи, ламела «RR1» објекта ВМА  се врши према усвојеној техничкој документацији-Главном пројекту израђеном од стране ''УНИОНИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ'' из Београда, на основу уговора који је код Инвеститора заведен под бр. 3734-144/12 од 13.09.2013. године и код Извођача радова под бр. 427 од 26.09.2013. године (у даљем тексту: Првобитни уговор). Додатни радови који су предмет овог уговора нису обухваћени понудом број 319 од 25.07.2013. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 3734-133/12 од 31.07.2013. године, која је саставни део Првобитног уговора и нису предвиђени Главним пројектом. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са општим техничким условима, стандардима, квалитетом и нормативима који су одређени Главним пројектом, а који се односе на врсту радова која се уговара овим уговором и који се могу применити у конкретном случају.
Извођач се обавезује да све додатне радове изведе у складу са Понудом број _____ од ________. године, која је код Инвеститора заведена под бр. _________ од ________2014. године и која је у преговарачком поступку јавне набавке ЈН бр. 13/14, за коју је достављен позив за подношење понуда број________ од ________ и објављено обавештење о покретању поступка дана ________________ на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, оцењена као најповољнија и која је саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност додатних радова из члана 1. овог уговора на износ од 

вредност радова:





_____________ дин.



порез на додату вредност:



_____________ дин.

УКУПНО ЗА УГОВАРАЊЕ:



_____________ дин. 
словима: ______________________________________
Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова. 
Јединичне цене додатних радова се уговарају у фиксном износу и не могу се изменити ни по ком основу, осим у случају предвиђеном чланом 637. Закона о облигационим односима.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Члан 4.
О постојању потребе за извођењем већих количина радова у односу на уговорене количине радова, Извођач је дужан да одмах по наступању такве потребе, писмено обавести Инвеститора.
Веће количине радова од уговорених количина Извођач је дужан да изведе по јединичним ценама датим у Понуди број_________ од ________.2014.године.
Извођач може приступити извођењу већих количина радова у односу на уговорене количине радова, тек након закљученог Анекса овог уговора. 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.
Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 3 (три) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 3 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач радова се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да испостављену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.
Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

 Члан 7.

Извођач радова је у обавези да пре увођења у посао сачини план динамике извођења и извршења уговорених радова, којим се прецизира динамика извођења и извршења уговорених радова, у виду мрежног плана или гантограма, и исти достави на сагласност наручиоцу.

У случају да извођач радова не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а закашњење износи преко 30 дана, наручилац радова може ангажовати другог извођача радова на терет овде уговореног извођача радова и раскинути уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 8.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Надзорни орган нема право да признаје веће количине од уговорених, одлучује о извођењу непредвиђених и накнадних радова, или о продужетку рока за извођење радова без изричите писане сагласности Инвеститора. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова, из члана 1. овог Уговора, писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.
РОК

Члан 9.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је _____ ( _________________) календарских дана од дана увођења у посао.   
Под роком за завршетак радова сматра се дан завршетка додатних радова, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 10.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 9. се може продужити уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји и промењене околности и то:

· природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног Анекса уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења.

Члан 11.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока. 

Уколико Извођач не поднесе захтев у роковима предвиђеним предходним ставом овог члана и захтев за продужетак рока буде поднет по истеку рока предвиђеног овим чланом уговора, такав захтев ће се сматрати неблаговременим. Извођач је дужан да поднети захтев образложи и утемељи разлозима предвиђеним за продужетак рока, овим уговором или на основу одредби Закона о облигационим одредбама. 

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором, уколико нађе да је захтев Извођача благовремен и оправдан.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (два промила) дневно од уговорене вредности, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. Укупна вредност уговорне казне не може прећи износ од 5% (пет процената) уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа целокупне штете. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 13.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књига обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања. Уз то је дужан да настоји да трошкови у вези с тим буду што мањи.
Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. 

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије и који су одређени Главним пројектом. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. Уколико Извођач не поступи по налогу Инвеститора, Инвеститор има право да раскине уговор, и ангажује другог извођача, као и да реализује предату банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова је дужан да отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и накнаду штете због раскида уговора, до пуног износа штете, или да намири своја потраживања по овом основу реализацијом предате банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора, а који могу утицати на извођење додатних радова. 
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.
Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. У случају да рок за извршетак уговорених радова буде продужен, Извођач се обевезује да продужи важење банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложни услов у погледу обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико Извођач не отклони све недостатке на изведеним радовима у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију у износу од 5% од уговорене. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року може се доставити у висини 5% од укупне вредности уговора о додатним радовима и Првобитног уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност три дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, одмах по позиву Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.
Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. Трошкови који настану за Инвеститора у вези са ангажовањем другог извођача, могу се наплатити реализацијом предате гаранције на име отклањања недостатака у гарантном року.

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа целокупне штете.

Гаранције које се достављају у складу са одредбама овог уговора, морају имати клаузуле: неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 17.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи технички преглед изведених радова. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.
Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарантни рок за све радове износи пет година од дана примопредаје радова. 

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурања предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставарима за период до завршетка радова.

Извођач је дужан да осигура раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 20.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти ствари и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 21.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 22.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извођач се обавезује да код својих радника и других запослених лица који учествују у поступку извршења посла, спроведе мере заштите тајности, тако да у додир са било којим делом документације може доћи само лице које је прошло безбедносну проверу.
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 24.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла или не продужи важност достављене гаранције за добро извршење посла, у складу са чланом 16. овог уговора;

· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору;

· из других разлога предвиђених овим уговором.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их Извођач не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете, до пуног износа целокупне штете. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да штету која настане ангажовањем другог Извођача, сноси Извођач.
Члан 25.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 26.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору,

- ако извршење уговора више не одговара циљу и сврси које су уговорне стране имале у виду приликом закључења овог уговора.

Уговор се раскида закључењем споразума о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 27.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 28.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 29.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, за решавање спорова уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр. ______ од _________.2014. године, која је код Инвеститора заведена под бр. ___________ од _________.2014. године.
Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




      ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      







    Начелник









             потпуковник

_____________________________

________________________________
 

   





 
  Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.
                          Конкурсна документација за ЈН број 13/14                                     3/41

