PAGE  
2

В О Ј Н А   П О Ш Т А
      Бр. 2   9   7   7
     Инт.бр. 213 – 9
 30.06.2014. године

    Б Е О Г Р А Д

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗA ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

ПРИПРЕМИ ПРОСТОРИЈА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИЦА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

   У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД 

 јун 2014. године

                  САДРЖАЈ


                                                             стр.
Позив за подношење понуде  
.................................................................................... 3
Конурсна документација .................................................................................................... 5
1. Општи подаци о набавци
.............................................................................................. 6
2. Подаци о предмету набавке
....................................................................................... 6
3. Услови реализације набавке 
 ...................................................................................... 6
4. Услови за учешће у поступку набавке
..................................................................... 7
5. Упутство за сачињавање понуде
............................................................................. 8
6. Образац понуде 
........................................................................................................ 12
7. Модел уговора 
....................................................................................................... 13
8. Трошкови припреме понуде
.................................................................................... 13
9. Текст изјаве о независној понуди  
..................................................................... 13
10. Прилози..........................................................................................................................14
- 
Прилог бр. 1 - Предмер радова
......................................................................... 15
· Прилог бр. 2 - Подаци о понуђачу
 ................................................................... 31
· Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању обавезе
................................................... 32
· Прилог бр. 4 - Изјава о поштовању обавета ЗЖС 
........................................... 33
· Прилог бр. 5 - Изјава о не наступању са подизвођачима
.................................. 34
· Прилог бр. 6 - Подаци о подизвођачу
............................................................... 35
· Прилог бр. 7 - Учешће подизвођача
................................................................. 36
· Прилог бр. 8 - Референц листа
.............................................................................. 37
· Прилог бр. 9 - Изјава о прихватању услова из конкурсне документације
........ 38
· Прилог бр. 10 - Образац понуде
.......................................................................... 39
· Прилог бр. 11- Модел уговора
............................................................................. 40
· Прилог бр. 12 – Изјава о независној понуди
..................................................... 47
· Прилог бр. 13 – Менично писмо-овлашћење
...................................................... 48
На основу одредаба члана 55.став 1. тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012. године), РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33. интернет страница http://www.mod.gov.rs , "Јавне набавке у МО и ВС''.

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности, из члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИПРЕМИ ПРОСТОРИЈА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИЦА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У 2014. ГОДИНИ У БЕОГРАДУ.  

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
45421152 – Постављање преградних зидова.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси Наручиоца: http://www.mod.gov.rs
8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране. 
Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – „УСЛУГА НА ПРИПРЕМИ ПРОСТОРИЈА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИЦА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У 2014. ГОДИНИ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 38/2014- НЕ ОТВАРАТИ” и адресом: ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД, 11000 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33. На полеђини навести назив и адресу понуђача, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. 
Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08:00-15:00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 09.07.2014. године до 10:00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 03.07.2014. године (четвртак) у 12:00 сати. 
Лица ће понети пријаву (у два примерка) на меморандуму понуђача са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања), коју предаје представнику наручиоца приликом обиласка локације. Понуда понуђача који није извршио обилазак локације неће се узимати у разматрање. Као доказ за извршен обиласак узима се горе поменута пријава на меморандуму (предаје се приликом отварања понуда или је саставни део понуде-уколико представник понуђача не присуствује отварању понуда).

Овлашћена лица понуђача за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Интерната војне гимназије, Београд, Хумска 22. 
9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.07.2014. године у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Објекат КН-31, први спрат, канцеларија број 121, у присуству овлашћених представника понуђача. 
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Лице за контакт је Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 - у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр.124/12), РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, као наручилац, објављује конкурсну документацију према следећем: 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, www.nabavke.mod.gov.rs
1.2. Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 38/14 за текућу годину.

1.3. Предмет јавне набавке мале вредности: 
Извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години  у Београду, ознака из општег речника набавкли: 45421152 – Постављање преградних зидова.
1.4. Контакт лица:
· пп Ранђел Китановић, дипл.инж.грађ., тел. 011/3603-287 (066/8700-142), 
· вс Оливера Павловић, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293 (064/166-0144).
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је:

Извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години  у Београду.

3. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

3.1. КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.
3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова. 

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова. 

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисија Инвеститора. Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник. 

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације. 

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

3.3. казнене одредбе

Ако Извођач не изврши све радове (радови и опрема, односно не изведе све позиције осим оних за које је надзорни орган дао сагласност да се не изведу)  у уговореном року, обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 2о/оо (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5% (пет посто) од укупне вредности уговорених радова.

Обустава исплате због неквалитетне израде може да се одбије највише 20% од вредности неквалитетно изведене позицијe, што се записником о коначном обрачуну констатује, како појединачно тако и кумулативно. Ова наплата није зависна од наплате пенала.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, Извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4. МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН
· Копија Решења издатог од стране Агенције за привредне регистре (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

· Копијa Извода о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од 6 (шест) месеци;

· Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2), 3) и 4) ЗЈН (Прилог бр. 3);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог бр. 4)

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. и 61. ЗЈН

· Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 5);

· Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 6.). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 5.1. 

· Учешће подизвођача (Прилог бр. 7.);

· Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог бр. 8);

· Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог бр. 9);
· Једну бланко сопствену меницу која ће гласити на 10% (десет посто) вредности понуде, без ПДВ, (потписану и оверену према картону депонованих потписа и то: за озбиљност понуде односно потписивање уговора - враћа се понуђачима који нису изабрани по обостраном потписивању уговора, а преводи у инструмент осигурања реализације уговора односно за отклањање недостатака у гарантном року. Враћа се изабраном понуђачу најмање 5 (пет) дана након истека гарантног рока). 

· Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,  

· Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложену меницу, понуђачима који нису изабрани, враћа се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење) (Прилог бр. 13). 
· Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).
· Фотокопију личнe лиценцe једног запосленог лица са лиценцом  из групе 400 или 410 (или личне лиценце из групе 800) којe ће обављати одговорну функцију у току реализације посла (са копијом потврде о продужењу).
· Фотокопију раднe књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за запослено лице за које се доставља лиценца, којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача.
5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
5.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

5.2. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације. 
Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу. Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Понуда се мора доставити на следећи начин: 
Коверта, са свим елементима понуде, мора бити запечаћена и са видном назнаком:

"ПОНУДА ЗА НАБАВКУ

БР. 38/14“

„HE ОТВАРАЈ"

„Извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години “.
На полеђини коверте написати пун назив и адресу понуђача.

Понуда мора да стигне 09.07.2014. године до 10,00 часова, на адресу Војне поште 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд. Поступак јавног отварања понуда почиње истог дана у 10,30 сати уз присуство овлашћених представника. 
Понуда се може доставити лично у канцеларију Општих послова Војне поште 2977 Београд, на горе наведеној адреси (ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд)  или путем поште. 
Наручилац ће организовати обилазак локације дана 03.07.2014. године (четвртак), у 12,00 часова. Лица ће понети пријаву (у два примерка) на меморандуму понуђача са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања), коју предаје представнику наручиоца приликом обиласка локације. Понуда понуђача који није извршио обилазак локације неће се узимати у разматрање. Као доказ за извршен обиласак узима се горе поменута пријава на меморандуму (предаје се приликом отварања понуда или је саставни део понуде-уколико представник понуђача не присуствује отварању понуда).
Овлашћена лица понуђача за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Интерната војне гимназије, Београд, Хумска 22. 
5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.
Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 5.1. ове конкурсне документације.
Понуду може поднети и група понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

· понуђачу који ће издати рачун;

· рачуну на који ће бити извршено плаћање;

· обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА 
Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 3 (три) радна дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова.

Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

5.8. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) године, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова. За уграђену опрему гарантни рок је према гарантним листовима произвођача.

5.9. ВАЛУТА 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ 

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији. Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених радова. (фактор предузећа посебно назначити), цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова. Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 30 дана. 

Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:
Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10
где је:
Иц 
- Коефицијент измене цене;
Ум 
- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60%);
М  
- Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан  утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);
Мо 
- Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%); 
Тж 
- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене; 
Тжо
- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.
Базни датум је датум отварања понуде увећан за опцију понуде (30 дана).

5.11. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Рок завршетка предметних радова је највише 60 (шездесет) календарских дана, од дана увођења у посао. Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

5.12. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани („Службени гласник РС“ бр.116/07 и 88/09). Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, или путем факса број +38111/3603-371 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ-за јавну набавку по конкурсној документацији бр. 38/14  за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години у Београду”. Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца. Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама. Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено. Да би помогао да изврши поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа. Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са нижом просечном бруто сатницом. Уговор ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

5.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине (Прилог бр. 4.).

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА 

Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за поднођење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је пет дана од дана пријема одлуке.  

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац понуде је дат у прилогу бр. 10.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу бр. 11.

Понуђач мора да попуни модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама модела уговора.

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу бр. 12.

10. ПРИЛОЗИ

	
	
	
	
	ПРИЛОГ бр. 1.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	П Р Е Д М Е Р

	
	ПРИПРЕМА ПРОСТОРИЈА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИЦА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	КН-4 (ИНТЕРНАТ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ)

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Рушење АБ гредице дим.5х8цм у доњој зони прозора и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	26,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обијање бетона око чучаваца и цеви водовода и канализације дебљине д=10-15цм и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Рушење ногопера од бетона обложеног керамичким плочицама димензија 132х60х55цм и одвоз на градску депонију.
Обрачун по ком.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД I:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Сечење и рушење зида од опеке на кант заједно са малтером и  керамичким плочицама обострано, висина зида око 2,20м и одвоз на градску депонију до 15км.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Зидање зида опеком на кант у цементном малтеру, заједно са АБ серклажом на висини од 2,00м. У цену улази и АБ серклаж.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	15,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3-5цм.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	25,00
	х
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД II:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обијање подних керамичких плочица  у санитарним чворовима на IV спрату (купатилу и ВЦ кабинама), заједно са цементним малтером и цементном кошуљицом дебљине д=5цм са чишћењем подлоге и одвозом  шута на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	25,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру, заједно са малтером и одвоз  шута на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	50,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Обијање једног реда зидних керамичких плочица заједно са цементним малтером висине до 15цм,  са одвозом  шута на градску депонију.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	40,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и постављање неклизајућих подних керамичких плочица прве класе на малтеру или лепку, фуга на фугу са фуговањем.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	25,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, трансоорт и постављање зидних керамичких плочица, на цементном малтеру или лепку са фуговањем.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	75,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка, транспорт и постављање једног реда зидних керамичких плочица  прве класе висине до 15цм, на место обијеног реда плочица.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	70,00
	х
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД III:                
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у купатилу и ВЦ кабинама пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у свему према упутству произвођача (Сика или слично).
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	60,00
	х
	1.800,00
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД  IV:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих трулих дрвених застакљених шестокрилних прозора дим. 255x180 цм., заједно са дрвеном клупицом, кутијом за платнену завесу и ПВЦ плафонском гарнишлом.
Прозоре однети у касарну "Генерал Јован Мишковић" (Војна Академија), на место које одреди надзорни орган, одвојити стакло од дрвених рамова (може се и разбити)  и списком предати надзорном органу.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа дрвених полица са зида димензија 100х20х20цм  Полице однети у касарну "Генерал Јован Мишковић" (Војна Академија), на место које одреди надзорни орган  и списком предати надзорном органу.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	40,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа постојећих трулих дрвених врата заједно са металним штоком дим.80х200цм.
Врата однети у касарну "Генерал Јован Мишковић" (Војна Академија), на место које одреди надзорни орган  и списком предати надзорном органу.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Израда, транспорт и монтажа пластифицираних алуминијумског шестокрилних, прозора са термопрекидом (Алумил или слични), застакљени термопан стаклом 4+12+4мм, дим. 255x180 см, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе, у горњој зони испуна висине 20 см (према скици датој у прилогу).
Боја са спољне стране је тамно браон према постојећим прзорима, а са унутрашње стране бела.У цену улази обрада шпалетни изнутра малтерисањем, а са спољне стране уградња угаоних лајсни.
Израђују се два независна прозора и спајају се на лицу места.
Пре израде прозора обавезно узети меру на лицу места.
У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле као и комплетан оков.
Обрачун по комаду комплетног прозора.
	
	
	
	
	

	
	ком
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Израда, транспорт и монтажа солбанака од пластифицираног лима браон боје РШ=25-30 см.
Обрачун по м1
	
	
	
	
	

	.
	м1
	26,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња ПВЦ клупица беле боје испод прозора РШ=25см, са опшивањем бетона испод клупице пластифицираним лимом беле боје РШ=10-15цм.
Обрачун по м1
	
	
	
	
	

	
	м1
	26,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка и уградња типских унутрашњих једнокрилних  дуплошперованих пуних врата за зидарски отвор 90/205 см. за уградњу у нови гипс-картонски преградни зид, д=10цм.
Довратник и оквир за крило су од пуног дрвета.
Крило је дуплошеровено са испуном од картонског саћа.
Оков стандардни за овај тип врата, а брава са цилиндар улошком.
У цену улази и завршна обрада дрвених површина уљаном бојом са лакирањем.
Обрачун извршити по 1 ком. набављених и уграђених и обојених врата.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних врата беле боје и закључавањем споља кључем, а изнутра лептир закључавањем, дим.90х205цм. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. Пре постављања врата извршити проширење отвора сечењем зида и плочица. Опшити пластифицираним лајснама.
Обрачун по ком. 
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка, транспорт и монтажа роло завеса на алуминијумској шини у боји по избору корисника. Бочне стране завесе обрадити тако да се спречи њихово осипање. 
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	46,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД  V:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Скидање постојећег дотрајалог итисона залепљеног за бетон са чишћењем бетона од лепка, брушењем подлоге и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	250,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда равнајућег слоја "олмо" масом.
Обрачун извршити по м2
	
	
	
	
	

	
	м2
	250,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и постављање ламината класе 32, дебљине д=8 мм, дупли клик са подлогом, угаоним лајснама и прелазном алуминијумском лајсном на делу врата (око 80цм). Боја по избору корисника. Површина једне просторије је око 25м2.
Обрачун извршити по м2
	
	
	
	
	

	
	м2
	250,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД VI:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VII.
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Скидање таписона са зидова лепљеног 100% са чишћењем зида од лепка и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	15,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у боји и тону по избору наручиоца на висини до 3 м.
Подлогу пре бојења припремити у свему према техничким условима за ову врсту радова (стругање, крпљење, лечење флека, глетовање, наношење подлоге) и упутству произвођача полудисперзивних боја.
Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом  подлоге.
	
	
	
	
	

	
	м2
	800,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бојење старе столарије-плотови  и шток врата, уљаном бојом два пута са лакирањем, са предходним брушењем, гитовањем и глачањем у свему према техничким условима за ову врсту радова  и упутству произвођача боја.
Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом  подлоге.
	
	
	
	
	

	
	м2
	30,00
	
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	


Бојење радијатора и цеви грејања са претходним шмирглањем, заштитом и бојење два пута радијатор лаком.

	Обрачун по м2.
	
	
	
	
	
	

	
	м2
	15,00
	х
	 
	=
	 

	
	УКУПНО ПОД  VII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VIII.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда преградног зида висине х= 2,80 м од обострано постављених гипс картонских плоча дебљине д=12,5 мм преко металног растера са испуном од минералне вуне дебљине д=10 цм. и остављеним отвором за уградњу дрвених једнокрилних врата дим. 91x206см (зидарска мера).
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	16,00
	x
	 
	=
	 

	
	УКУПНО ПОД  VIII:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Напомена за позиције од  IX до XI: Сав демонтирани материјал одвози се у круг Војне академије, слаже се и записнички предаје инвеститору радова. Обрачун по свим позицијама ове врсте радова, извршиће се по стварно изведеним радовима.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IX.
	ВОДОВОД
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојеће  водоводне мреже Ø 1/2"-1",  постављена на зид.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	35,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-3/4" на постојећу водоводну мрежу.
Обрачун по комаду изведеног споја.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	3.
	Набавка, трнспорт и монтажа  ПВЦ  цеви и фитинга комплет са одговарајућом изолацијом у зависности од места уградње, те за цеви вођене на зиду са обујмицама за причвршћивање цеви за зид или плафон на сваких 1,00-1,50 м. 
Угардњу цеви вршити по упутству произвођача.
Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	Ø 1" ............................................................ м1                                                                                 
	6,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 3/4" ......................................................... м1                                                                                 
	30,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 1/2" ......................................................... м1                                                                                 
	20,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа  вентила комплет.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- ЕК вентил ............................................. ком.
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил  са капом 1" .............. ком.
	2,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил са капом 3/4" ............ ком.
	20,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил  са капом 1/2" ........... ком.
	20,00
	x
	
	=
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	УКУПНО ПОД  IX:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	X.
	КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих  канализационих цеви 
Ø50-150мм, без обзира од ког су материјала. 
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	10,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа "S" сифона од ливеног гвожђа.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа подних сливника од ливеног гвожђа Ф70 заједно са решетком, са евентуалним крпљењем међуспратне конструкције и плафона. 
Обрачун по комаду.  
                                                               
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са спојним елементима за наставак на гусане цеви са крпљењем међуспратне конструкције и плафона.
	
	
	
	
	

	
	Ф100 .......................................................... м1
	5,00
	x
	
	=
	

	
	Ф70 ........................................................... м1
	5,00
	x
	
	=
	

	
	Ф50 ........................................................... м1
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и уградња (ACO EasyFlow или слично) пластичног подног сливника Ф70. Сливник се састоји од одводног тела сливника од полимера, продужног подесивог елемента Ф125, прирубнице за укљештење и квадратног насадног елемента са прирубницом за плитку хидроизолацију. У цену улази пробијање међуспратне конструкције и након постављања сливника крпљење међуспратне конструкције и плафона.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка, транспорт и постављање решетке (ACO или слично) за подни пластични сливник од нерђајућег челика са рубом од нерђајућег челика, димензија 150х150мм, дебљине 5,5мм са закључавањем.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Израда прикључка за одвод од веш машине.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	1,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД  X:
	

	
	
	
	
	
	
	

	XI.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих керамичких чучаваца заједно са водокотлићем и испирном цеви.
Обрачун по комсду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа туш батерија са успонским тушем, комплет са пратећом галантеријом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Демонтажа батерија за топлу и хладну воду, комплет са пратећом галантеријом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	7,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Демонтажа писоара постављених на зид и свим осталим ситним материјалом. 
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље комплет са пластичном даском, водоклотлићем (Крушик или слично) заједно са испирном цеви и свим потребним ситним монтажним материјалом на место демонтираних чучаваца. 
Обрачун све комплет по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	4,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Транспорт и уградња лавабоа (даје инвеститир) са сифоном и свим ситним потрошним материјалом.
	
	
	
	
	

	
	ком
	3,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије са телефон тушем, зидним држачем туша и  држачем сапуна од росфраја.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	


Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије изнад лавабоа.

	Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	
	

	
	ком
	8,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Набавка и постављање алуминијумских оклагија и ПВЦ завеса за формиране   туш кабине.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Набавка и постављање металних кука за чивилуке на зид обложен керамичким плочицама, по избору НО.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	10,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Набавка, транспорт и уградња огледала са обореним ивицама дим.60х40цм изнад лавабоа.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	3,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км.
	
	
	
	
	

	
	м3
	1,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД XI:
	

	
	
	
	
	
	
	

	XII.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Израда монофазног шуко прикључниг  места проводницима постављенима под малтер. По месту је потребно просечно кабла:
- PP-Y 5x2,5 мм2.........................................1 м
- PP-Y 3x2,5 мм2.........................................3 м
Комплет са постављањем  разводних кутија и повезивање проводником у кутији и РО.
	
	
	
	
	

	
	кпл
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Крпљење жлеба ширине до 10 см након постављања проводника.
	
	
	
	
	

	
	м1
	24,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Испорука и постављање у кутију у зиду дупле монофазне шуко прикључнице.
	
	
	
	
	

	
	ком
	6,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Израда прикључног места проводницима PP-Y 3x2,5 мм2 постављених у пвц каналице. По прикључном месту је потребно просечно:
- проводник PP-Y 3x2,5мм ........................10 м
-пвц каналица ............................................10 м
Комплет са повезивањем проводника у РО.
	
	
	
	
	

	
	ком
	2,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Испорука и постављање у разводни ормар контакт завртња и топљивог улошка 16 А.
	
	
	
	
	

	
	ком
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Испорука и постављање  монофазне шуко прикључнице са поклопцем.
Прикључница је у IP 54 заштити.
	
	
	
	
	

	
	ком
	2,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Провера непрекидности заштитног проводника, отпорности петље и отпора уземљивача (3 мерна места) са издавањем атеста.
	
	
	
	
	

	
	кпл
	1,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД XII:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А

	
	КН-4 (ВЕЛИКИ ИНТЕРНАТ)

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ ....................................................................
	
	

	II.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ .....................................................................
	
	

	III.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .........................................................
	
	

	IV.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ .............................................................
	
	

	V.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ ..................................................................
	
	

	VI.
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ......................................................
	
	

	VII.
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..........................................
	
	

	VIII.
	МОНТАЖНИ РАДОВИ ..................................................................
	
	

	IX.
	ВОДОВОД ........................................................................................
	
	

	X.
	КАНАЛИЗАЦИЈА ...........................................................................
	
	

	XI.
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ...............................................................
	
	

	XII.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ ........................................................................
	 
	 

	
	УКУПНО КН-4 (ВЕЛИКИ ИНТЕРНАТ):
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	КН-5 ( СПОРТСКИ ЦЕНТАР)

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обијање постојећег зидног малтера  различитих дебљина.
На местима где је постојећи малтер оштећен, испуцао или се подкорушио исти обити све до опеке са чишћењем фуга, а шут изнети ван објекта и одвести на градску депонију.
Површину са које је скинут малтер очистити, на малтеру који остаје обрадити (усећи) ивице и припремити подлогу за ново малтерисање.
Обрачун извршити по м2.

	
	
	
	
	

	
	м2
	2,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова од опеке са којих је скинут оштећени малтер, продужним малтером Р 1:2:6.
Малтерисање извести у два слоја -груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем.
Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом.
	
	
	
	
	

	
	м2
	2,00
	x
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД I:
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Фуговање зидних и подних керамичких плочица дим.20х20цм, фугомалом отпорним на влагу, са претходним чишћењем плочица и фуга.
Обрачун по м2. 
	
	
	
	
	

	
	м2
	50,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Местимична појединачна замена керамичких плочица  дим.20х20 цм на лепку.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	5,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и постављање једног реда зидних керамичких плочица  прве класе на делу скинутог штока врата, ширине око 12цм.
Обрачун по м1.
	
	
	
	
	

	
	м1
	5,00
	х
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД II:
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа постојећих трулих дрвених врата заједно са штоком дим. 90х200цм, постављених у зиду дебљине д=12цм.
Врата однети у касарну "Генерал Јован Мишковић" (Војна Академија), на место које одреди надзорни орган и списком предати надзорном органу.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа штока врата у зиду дебљине 12цм, дим.90х200 и одвоз на градску депонију.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	


Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних врата беле боје и закључавањем споља кључем, а изнутра лептир закључавањем, дим.100х205цм. Испуна панел обложен пластифицираним лимом с обе стране. Опшити пластифицираним лајснама.

	Обрачун по ком. 
	
	
	
	
	
	

	
	ком
	1,00
	х
	 
	=
	 

	
	УКУПНО ПОД  III:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у белој боји на висини до 3,00 м.
Подлогу пре бојења припремити у свему према техничким условима за ову врсту радова (стругање, лечење флека, глетовање, наношење подлоге) и упутству произвођача полудисперзивних боја.
Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом  подлоге.
	
	
	
	
	

	
	м2
	60,00
	х
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Бојење радијатора и цеви грејања са претходним шмирглањем, заштитом и бојење два пута радијатор лаком.
Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	м2
	15,00
	х
	 
	=
	 

	
	
	УКУПНО ПОД IV:
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Напомена за позицију V: Сав демонтирани материјал слаже се, записнички предаје инвеститору радова и односи у круг Војне академије. 
Обрачун по свим позицијама ове врсте радова, извршиће се по стварно изведеним радовима,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V.
	ВОДОВОД
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа развода видних водоводних поцинкованих цеви 1/2"-5/4" за туширање, заједно са туш ружама и осталог ситног материјала и фитинзима у купатилу бр. 4
Обрачун за комплет цео развод.
	
	
	
	
	

	
	кпл.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	


Набавка, трнспорт и монтажа  поцинкованих водоводних цеви и фитинга на место демонтираних цеви, заједно са бојењем у бело и причвршћивањем на плафон на сваких 1,00-1,50 м. 

	Обрачун по м1.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 1" ............................................................ м1                                                                                 
	6,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 1/2" ......................................................... м1                                                                                 
	25,00
	x
	
	=
	

	
	Ø 3/4" ......................................................... м1                                                                                 
	5,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа  вентила комплет.
Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил  са капом 1" ............... ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил са капом 3/4" ............ ком.
	1,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Пропусни вентил са вирблом и ручком 1/2" ком.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	18,00
	x
	
	=
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и монтажа туш ружа на новоразведену водоводну мрежу.
	
	
	
	
	

	
	ком.
	18,00
	x
	
	=
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	УКУПНО ПОД  V:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	
	КН-5 (СПОРТСКИ ЦЕНТАР)

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ .....................................................................
	
	

	II.
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .........................................................
	
	

	III.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ .................................................................
	
	

	IV.
	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ .........................................
	
	

	V.
	ВОДОВОД .......................................................................................
	 
	 

	
	УКУПНО КН-5 (СПОРТСКИ ЦЕНТАР):
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	
	
	
	
	
	

	
	КН-4 (ВЕЛИКИ ИНТЕРНАТ) ........................................................
	
	

	
	КН-5 (СПОРТСКИ ЦЕНТАР) ........................................................
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВЕГА БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	
	ПДВ 20%:
	
	

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	 


[image: image2.jpg]20

160

180

2395





ком. 10

ПЛАСТИФИЦИРАНИ АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОЗОР, СПОЉА БРАОН, ИЗНУТРА БЕЛЕ БОЈЕ ТЕРМОПАН СТАКЛО
[image: image1.jpg]20

160

180

ey





ПРИЛОГ бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:




     _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:




  _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




    _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:





                      _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                      _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                          _________________________________________

- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                _________________ ________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:             _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:





              _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

_________________________________________

Место и датум:
























Понуђач:



































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју  

	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 2977 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 38/14 за 2014. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 

И З Ј А В У

Да као Понуђач, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), испуњавамо обавезне услове из 75. став 1. тачка 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 2977 Београд, за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години.
	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју  

	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 2977 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 38/14 за 2014. годину, за извођење радова на  припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 

И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 38/14  за 2014. годину, за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:























  Понуђач:









                                                                         _____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:




       _________________________________________

- АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:




    _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:





                              _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                              _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                                  _________________________________________

- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                         _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                    _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:





                     _________________________________________

Место и датум:





                                                     Понуђач:









                                                                          ___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 38/14 за 2014. годину, за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 

ПРИЛОГ бр. 8.

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2010. до 2013. године.

	Р.б.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ
	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР.
	ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	


Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 9

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима. 
Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:
___________________________













___________________

____________.2014. године
















____________________





 

(име и презиме, печат и потпис)
ПРИЛОГ бр. 10

ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години,

1. Нудимо:

Извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

2. Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

3. Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

4. Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ ........................................... ................................  _____________  динара;
обрачун пдв: _______________х20% ................................................ _____________   динара; 
СВЕ УКУПНО (са обрачунатим ПДВ) .........................................  _____________  динара.
Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је: 

· Р II група     .........  ________   дин/час;

· Р III група    .........  ________   дин/час;

· Р IV група    ......... _________  дин/час;

· Р V  група    .........   ________  дин/час;

· Р VI група   .........   ________   дин/час;

· Р VII група  .........  ________    дин/час;

· Р VIII група .........  ________   дин/час;

5. Фактор предузећа је _______ ;

6. Понуда важи _______  дана (најмање 30  дана од дана отварања понуда).  

ПОНУЂАЧ:




































_______________________




































Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 11

У Г О В О Р   БР. 213 -____

Закључен у Београду, дана ___. ____ . 2014. године између:

	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД,

ул.Павла Јуришића Штурма бр. 33,
11000 БЕОГРАД

	Матични број
	07093608


	Текући рачун
	840-1620-21

	Број ПЕПДВ
	135328814

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/3205-002;  011/3000-315


  коју заступа начелник генерал-мајор Младен Вуруна (у даљем тексту  Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


  које заступа   директор                                        


 (у даљем тексту Извођач )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрбе Наручиоца да изведе радове на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. _____ од _______.2014. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 213 -___ од _______.2014. године.

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ____________ од __________.2014. године,  износи: 

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од 
______________________ дин.
укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: _______________________________________________________________

Члан 3.
Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству (издање 2004. године и млађе).

Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:
Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10
где је:
Иц 
- Коефицијент измене цене;
Ум 
- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60%);
М  
- Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан  утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);
Мо 
- Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%); 
Тж 
- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене; 
Тжо
- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.
Базни датум је датум отварања понуде увећан за опцију понуде (30 дана).
Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде __ (_____________) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорн орган констатује у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

Уколико извођач својом кривицом не отпочне са радовима у року из става 3. совог члана, наручилац има право на надокнаду штете у вредности од 2 %о (два промила)  за сваки дан закашњења рачунајући на уговорену цену из члана 2. овог уговора.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

· пожар,

· мобилизација или ратно стање.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, без обавезе Наручиоца да Извршиоцу посебно образлаже разлог свог права наплате уговорне казне, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

Уколико уговорна казна пређе вредност 5% (пет посто), а Извршилац не изведе уговорене радове, уговор се сматра раскинутим, а Наручилац има право наплате уговорне казне и надокнаду штете.

Уколико Извршилац не изврши уговорену обавезу у року од највише 25 (двадесетпет) календарских дана од дана истека уговореног рока, једнострано раскине уговор и не изврши уговорену обавезу, Наручилац има право да без сагласности Извођача депоновани инструмент обезбеђења плаћања Извођача (бланко соло меницу) у вредности од 10% (десет посто) укупно уговорене вредности без ПДВ, поднесе на плаћање банци која је издала меницу.

Обустава исплате због неквалитетно изведених радова може да се одбије највише 20% од вредности неквалитетно изведене позицијe, што се записником о коначном обрачуну констатује, како појединачно тако и кумулативно. Ова наплата није зависна од наплате пенала.
Уколико Извршилац, по захтеву Наручиоца, не изврши отклањање евентуалних недостатака на изведене радове у уговореном гарантном року, Наручилац има право да без сагласности Извршиоца депоновани инструмент финансијског обезбеђења (бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року) у износу од 10% (десет посто) од вредности изведених радова са ПДВ, поднесе на плаћање банци која је издала бланко соло меницу.

Након истека уговореног гарантног рока, Наручилац Извршиоцу враћа бланко соло меницу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 95 % уговорене вредности радова. 

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу обилазака и

· књигу инспекције.
Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова. 

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова. 

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисиј Инвеститора.Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник. 

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације. 

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката. 

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 2977 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

      Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

                     Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. _____ од _______.2014. године, заведеној код Наручиоца под, инт. бр. 213-___ од _______.2014. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.
ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                               

                     

ЗА НАРУЧИОЦА:

директор





                    













 
генерал-мајор    

______________
______

 


          










Младен Вуруна












































_____________________

ПРИЛОГ бр. 12

И  З  Ј  А  В  А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач 

_____________________________________________________________________________, 

у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана _____________ 2014.год.




  










Понуђач
М.П.                        ___________________






                                                                (потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ бр.13
На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11), 
ДУЖНИК:_____________________________________________, из _____________________


                                            
 
(назив)





                                                                       (место)

Кога заступа: 
___________________________________________

Матични број:
___________________________________________

ПИБ 


___________________________________________

Текући рачун:
_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница
КОРИСНИК

(Поверилац)
Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2977 Београд)

Предајемо вам потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број______________________________ може попунити на износе од по 10% (десет посто) вредности понуде, по основу: Извoђење радова на припреми просторија за пријем ученица Војне гимназије Војне академије у 2014. години  у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном, односно, уколико изабрани понуђач не изврши отклањање примедби у гарантном року као инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.
ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд), да у складу са одредбама достављене понуде и уговора, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд).

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 
ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2014. год.








________________________________










                                                                                              (потпис и печат)


Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.
ПОСТОЈЕЋИ ДРВЕНИ ПРОЗОРИ   ком. 10














POSTOJECI DRVENI PROZORI














страна 2 од 48
PAGE  
страна 48 од 48

