УГОВОР
ПАРТИЈА  1, 2, 3, 4, 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа заменик начелника потпуковник Милован Остојић, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)
и
2.  ДОО «ГЕОВИЗИЈА» из Панчева, Ул. др Светислава Касапиновића бр. 14, кога заступа директор Ненад Перић, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број 08762147, ПИБ 100591677, текући рачун: 200-2291750101001-10 «Поштанска штедионица» ад. 
ОСНОВ УГОВОРА: 
- ЈН бр. 4/2016 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




- Одлука о о додели уговора бр. 2841-19 од 24.05.2016.




- понуда бр. 05-81/2016. од 28.04.2016. у ВГЦ «Београд» заведена 

  под бр. 2841-12 од 04.05.2016. године. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе  експропријације земљишта – ПАРТИЈА 1, 2, 3, 4.


Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши деобу и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта за потребе интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“ и војних база у копненој зони безбедности: 
-Партија 1.– деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“-општина Деспотовац, Параћин и Бољевац;
-Партија 2.– деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Боранци–општина Брус, Мрче– општина Куршумлија, Трмка–општина Куршумлија, Мердаре-општина Куршумлија, Велики Трн-општина Куршумлија, Шушњак-општина Куршумлија и Трстена– општина Врање;
-Партија 3.– деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Врапце-општина Медвеђа, Липовица - општина Медвеђа, Медевце-општина Медвеђа, Грлић–општина Медвеђа, Добросин– општина Бујановац, Девојачка чука-општина Бујановац, Дебела глава-општина Бујановац и Голема чука-општина Бујановац;
-Партија 4.– деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Кадрова чука-општина Бујановац,  Орница-општина Бујановац, Језерска махала-општина Бујановац, Козјак-општина Прешево, Печено брдо-општина Прешево, Цворе-општина Прешево и Мађере- општина Прешево,

у складу са Пројектним задатком, условима из конкурсне документације, Законом о државном премеру и катастру, другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета чија је примена обавезна при извођењу наведених радова.
Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број 05-81/2016 од 28.04.2016. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 2841-12 од 04.05.2016. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност услуге из члана 1. овог уговора на износ од : 

ПАРТИЈА 1 -  деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“-општина Деспотовац, Параћин и Бољевац
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 1:
	                                            272.000,00 дин.

	ПДВ:
	                                             54.400,00 дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        326.400,00 дин.

	и словима:  тристадвадесетшестхиљадачетристо динара. 


ПАРТИЈА 2– деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Боранци–општина Брус, Мрче– општина Куршумлија, Трмка–општина Куршумлија, Мердаре-општина Куршумлија, Велики Трн-општина Куршумлија, Шушњак-општина Куршумлија и Трстена– општина Врање
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 2:
	                                            158.900,00 дин.

	ПДВ:
	                                            31.780,00 дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        190.680,00 дин.

	 и словима: стодеведесетхиљадашестоосамдесет динара. 


ПАРТИЈА 3  – деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Врапце-општина Медвеђа, Липовица - општина Медвеђа, Медевце-општина Медвеђа, Грлић–општина Медвеђа, Добросин– општина Бујановац, Девојачка чука-општина Бујановац, Дебела глава-општина Бујановац и Голема чука-општина Бујановац
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 3:
	                                            198.100,00 дин.

	ПДВ:
	                                             39.620,00 дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        237.720,00 дин.

	 и словима: двестатридесетседамхиљадаседамстодвадесет динара. 


ПАРТИЈА 4 – деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Кадрова чука-општина Бујановац,  Орница-општина Бујановац, Језерска махала-општина Бујановац, Козјак-општина Прешево, Печено брдо-општина Прешево, Цворе-општина Прешево и Мађере- општина Прешево
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 4:
	                                            301.700,00 дин.

	ПДВ:
	                                             60.340,00 дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        362.040,00 дин.

	и словима: тристашездесетдвехиљадечетрдесет динара. 


ЗА УГОВАРАЊЕ : ПАРТИЈА 1, 2, 3, 4:


930.700,00 динара

ПДВ: 







186.140,00 динара

УКУПНО СА ПДВ-ом: 



         1.116.840,00 динара

и словима:  једанмилионстошеснаестхиљадаосамсточетрдесет динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена вредност радова утврђена је на основу Понуде извршиоца радова из члана 1. овог уговора којом није нуђен попуст за више партија.

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност услуге из овог уговора обухвата све трошкове везане за основне радове, допуне постојеће и прибављање недостајуће документације и података, утврђивање чињеничног стања на терену, припремне теренске радове, омеђавање границе војних комплекса, израду елабората и све трошкове везане за рад, материјал, транспорт и остале трошкове настале током реализације уговора. 
Наручилац је ослобођен плаћања таксе по ценовнику РГЗ-а за провођење промена кроз катастар непокретности.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева предају документације по којој ће се услуга вршити.

Увођење у посао се врши уписом у дневник радова.

Извршилац и Наручилац су се споразумели да увођење Извршиоца у посао буде у року од 3 (три) дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4.
Уговорену вредност Наручилац ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених ситуација за изведене количине радова и то до 95% уговорене вредности а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације на следећи начин:

· по првој привременој ситуацији може бити исплаћено 60% укупно уговорене вредности по  достављању потврде РГЗ-а о пријему елабората,

· по другој привременој ситуацији може бити исплаћено 35% укупно уговорене вредности по достављању потврде РГЗ-а о пријему елабората без примедби, а 
· 5% укупно уговорене вредности окончаном ситуацијом након коначног обрачуна. 
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.
Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје од дана овере надзорног органа а за окончану ситуацију од дана овере комисије за коначни обрачун
У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 
Члан 5.
Наручилац може, по пријему елабората, да изврши контролу и проверу квалитета изведених геодетских радова, примену прописа, стандарда и техничких норматива и да наведе уочене примедбе које Извршилац треба да отклони.

Примедбе из става 1. овог члана Извршилац је дужан да отклони у року који одреди Наручилац. Отклањање недостатака не може да утиче на уговорени рок.  

СТРУЧНИ НАДЗОР 

Члан 6.
Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор и на тај начин контролисати да ли се извођење радова врши према пројектном задатку, квалитет извођења свих врста радова, ток радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива. Налази стручног надзора уписују се у дневник радова. 

Извршилац је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора који се односе на квалитет изведених радова.

Извршилац ће својим решењем одредити руководиоца геодетских радова и један примерак решења доставити Наручиоцу.

РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорене услуге из члана 1. Уговора је:
- за Партију 1- деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“-општина Деспотовац, Параћин и Бољевац - рок завршетка услуге је 45 радних дана од дана увођења у посао.

- за Партију 2- деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Боранци–општина Брус, Мрче– општина Куршумлија, Трмка–општина Куршумлија, Мердаре-општина Куршумлија, Велики Трн-општина Куршумлија, Шушњак-општина Куршумлија и Трстена–општина Врање- рок завршетка услуге је 45 радних дана од дана увођења у посао.

- за Партију 3- деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Врапце-општина Медвеђа, Липовица-општина Медвеђа, Медевце-општина Медвеђа, Грлић–општина Медвеђа, Добросин–општина Бујановац, Девојачка чука-општина Бујановац, Дебела глава-општина Бујановац и Голема чука-општина Бујановац - рок завршетка услуге је 45 радних дана од дана увођења у посао.

- за Партију 4- деоба и омеђавање катастарских парцела за потребе експропријације земљишта у копненој зони безбедности за базе: Кадрова чука-општина Бујановац,  Орница-општина Бујановац, Језерска махала-општина Бујановац, Козјак-општина Прешево, Печено брдо-општина Прешево, Цворе-општина Прешево и Мађере- општина Прешево- рок завршетка услуге је 45 радних дана од дана увођења у посао.
Рок завршетка услуге рачуна се од дана увођења у посао до дана предаје документације у РГЗ, што се доказује печатом РГЗ-а на пријемном акту. 

Рок завршетка услуге се може продужити само у случају да актима надлежних органа, односно Владе РС то буде омогућено, а да Наручилац на основу писаног и образложеног захтева Извршиоца утврди објективну потребу. У том случају, Наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и закључити Анекс уговора.

Документација се доставља у штампаној и дигиталној форми на начин одређен пројектним задатком.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до износа од 10% укупно уговорене вредности, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у дневнику радова констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извршиоца умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да Извршилац не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Наручиоцу – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу -имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да ће се током извршења услуге из члана 1. овог Уговора придржавати у свему одредби Закона о државном премеру и катастру, другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета чија је примена обавезна при извођењу наведених радова.
Обавеза Извршиоца је да: 
· радове изводи у складу са важећим прописима, 
· води дневник радова,
· обавести стручни надзор о евентуалним недостацима уоченим у документацији и о другим околностима које су од утицаја на извођење радова,
· отклони неправилности по налогу Наручиоца или стручног надзора које су утврђене у поступку вршења стручног надзора или прегледа елабората од стране комисије.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 11.
Извршилац је дужан да за време извршења услуге из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извршилац који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 12.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере. 
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 14.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:
· ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 9. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако Извршилац знатно касни са извођењем радова а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извршилац не изводи радове у складу са пројектним задатком и важећим законским и подзаконским актима,

· ако Извршилац не поступа по налозима стручног надзора;

· ако Извршилац не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Наручиоцу надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извршиоцем
· ако Извршилац из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада.
У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извршиоца, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења услуге, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извршилац у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене услугу, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Члан 15.

Извршилац може раскинути уговор:

-ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 16.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 17.
Сву штету која настане раскидом уговора о извршењу услуге, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извршиоца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 18.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извршиоца бр. 05-81/2016 од 28.04.2016. године, која је код Наручиоца заведена под бр. 2841-12 од 04.05. 2016. године.
Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Наручиоца, 2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
       ЗА ИЗВРШИОЦА:




ЗА ИНВЕСТИТОРА
Директор 




      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 








     потпуковник

_____________________________


________________________________
 

          Ненад Перић




  Милован Остојић, дипл.грађ.инж. 
PAGE  
                                                                                                                                                    8 од 8

