КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА-15

ЈАВНА НАБАВКА –ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019

април 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 16021-19/17 од 08.03.2019. године о покретању поступка јавне набавке број 1/2019 и Решења бр. 16021-23/17 од 22.03.2019. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 1/2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова -

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

ЈН 1/2019

у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике-спецификације. | 5 |
| IV | Техничка документација и планови | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 26 |
| VIII | Образац понуде | 34 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 38 |
| X | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 39 |
| XI | Изјава о кључном техничком особљу за израду техн. документације | 40 |
| XII | Изјава о кључном техничком особљу за извођење радова | 41 |
| XIII | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 42 |
| XIV | Образац трошкова припреме понуде | 43 |
| XV | Образац изјаве о независној понуди | 44 |
| XVI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 45 |
| XVII | Изјава о прибављању полисе осигурања | 46 |
| XVIII | Изјава о начину израде понуде | 47 |
| XIX | Списак најважнијих изведених радова | 48 |
| XX-1 | Потврда наручиоца за изведене услуге | 49 |
| XX-2 | Потврда наручиоца за изведене радове | 50 |
| XXI | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 51 |
| XXII-1 | Изјава понуђача о пружању сервисне подршке | 52 |
| XXII-2 | Изјава понуђача о достављању потврде о усаглашености | 53 |
| XXII-3 | Изјава понуђача о достављању произвођачке ауторизације – потврде (МАФ) | 54 |
| XXIII | Модел уговора | 55 |
| XXIV | Пројектни задатак | 70 |
| XXV | Образац меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде | 85 |

УКУПНО 85 СТРАНИЦA

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs „Јавне набавке у МО и ВС”.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци радова: „пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство” („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010). Предмет јавне набавке је: «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом „кључ у руке”».

Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010).

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге (71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова)

45000000 – Грађевински радови

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је израда техничке документације и извођење радова за потребе изградње ДАТА центра са адаптацијом дела просторија Војногеографског института у Београду, а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом „кључ у руке”».

2. Опис

Израда техничке документације и извођење радова врше се у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19) и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

Реализација уговора о јавној набавци радова предвиђена је фазно и то:

I фаза - израда техничке документације,

II фаза - извођење радова на изградњи ДАТА центра.

I фаза: Техничка документација за потребе изградње ДАТА центра и адаптације дела просторија Војногеографског института у Београду ради се као Главни пројекат са свим детаљима неопходним за извођење радова, који треба да садржи:

  - архитектонско-грађевински пројекат са потребним детаљима, радионичким цртежима и спецификацијама;

  - пројекат електроенергетских инсталација;

  - пројекат система техничке заштите;

  - пројекат инсталација телекомуникација;

  - пројекат термотехничких инсталација;

  - пројекат водовода и канализације;

  - пројекат заштите од пожара.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист'', број 29/2011, 13/2017 и 2/2019), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка.

Техничку контролу наведене документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење свих припремних и претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта, врши се у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради наведену техничку документацију и изведе радове на изградњи објекта, према понуди која је саставни део уговора, ради извршења предмета уговора по систему ижењеринга -„кључ у руке”.

II фаза: Извођење радова на изградњи ДАТА центра у ВГИ у Београду, у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани.

На основу Главног пројекта Извођач ради План организације градилишта у коме детаљно планира све елементе потребне за извршење радова. Извођач радова, у склопу пројекта организације градилишта мора посебно да разради мере безбедности и заштите у складу са важећим правилницима. Планом организације градилишта Извођач радова мора да обезбеди осигурање од опасности унутар војног објекта.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем мора бити обухваћено уговореном ценом.

3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. Обилазак локације

Обилазак локација није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писани захтев потенцијалних понуђача, уз који мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се може доставити најкасније 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра „Београд”, Немањина 15. Наручилац ће организовати обилазак локације по добијању одобрења корисника објекта и о томе ће обавестити подносиоца захтева, а лица којима којима је одобрен улазак, у наведеном  термину треба да дођу на пријавницу Војногеографског института, у ул. Мије Ковачевића бр. 5 у Београду.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Mесто извршења: Дата центар Војногеографског института (ВГИ), Мије Ковачевића бр. 5 у Београду

| Технички захтеви и начин доказивања |  |
| --- | --- |
| 1. | Захтев – сервисна подршка: Да понуђач може пружити сервисну подршку са временом одзива до 4 часа и временом поправке 48 часова за понуђене системе УПС, климатизацију, ДЕА и дојаву и гашењe пожара, у гарантним роковима које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, с тим да гарантни рок не може бити мањи од 24 месеца. Доказ: Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће у гарантном року пружити сервисну подршку са временом одзива до (4) часа и временом поправке до (48) часова 24x7x365. |
| 2. | Захтев - усаглашеност: Потребно је да понуђач достави доказ о усаглашености добара – Декларација о усаглашености. Доказ: Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће са израђеном техничком документацијом, Инвеститору доставити фотокопију CE декларације од произвођача понуђене опреме, |
| 3. | Захтев – призвођачка ауторизација (МАФ): Понуђач мора имати статус овлашћеног партнера за продају и сервис понуђене опреме на територији Републике Србије. (систем климатизације, систем напајања , систем за надзор и систем дојаве и гашења пожара). Доказ: Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће са израђеном техничком документацијом, Инвеститору доставити произвођачку ауторизацију – потврду (МАФ), која мора да гласи на име понуђача који доставља понуду. |

У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да доставе, потпишу и печатом овере изјаве (Обрасци XXII-1, XXII-2 и XXII-3), тражене у овом поглављу конкурсне документације предметне јавне набавке.

Напомена: Уколико понуђач не достави напред наведено, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Изградња Дата центра планирана је у објекту Војногеографског института, у ул. Мије Ковачевића бр. 5 у Београду, на нивоу мезанина, са адаптацијом просторија које су коришћене за смештај фото-лабораторије, која тренутно није у функцији.

За планирани простор постоји усвојен Главни пројекат адаптације фотолабораторије и библиотеке у ВГИ (пређашња намена), из 1967. године, израђен од стране пројектног завода „Центропројект“ из Београда, и то архитектонско-грађевински део, ГП адаптације водовода и канализације, ГП електро инсталације, ГП климатизације.

Наведени пројекат и Пројектни задатак представљају основ за израду Главног пројекта.

Главни пројекат неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CD) у 4 (четири) примерака, од којих примерак број 1 са предмером и предрачуном радова, а остали примерци са предмером радова.

Техничку контролу Главних пројеката врши Ревизиона комисија УИс СМР МО. Садржај техничке документације (главни пројекти) одређен је према важећем Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист” бр.29/2011, бр. 13/2017 и бр. 2/2019).

Наручилац ће омогућити увид у Правилник свим заинтересованим лицима који поднесу захтев.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда и прилагањем каталога производа и атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, односно произвођачa и тип, количине, одређен начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова су обухваћени одредбом „кључ у руке”. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

Пројектант је дужан да са израђеном техничком документацијом достави фотокопију CE декларације о усаглашености од произвођача опреме и произвођачку ауторизацију – потврду (МАФ), којом Извођач потврђује да има статус овлашћеног партнера за продају и сервис понуђене опреме на територији Републике Србије (систем климатизације, систем напајања , систем за надзор и систем дојаве и гашења пожара).

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа - важеће овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара и важеће овлашћење за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара, издатa од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

- Да има важећу дозволу Министарства унутрашњих послова за вршење послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 50.000.000,00 динара;

1.2.1.2.

- да располаже минималним кадровским капацитетом и техничким капацитетом и то:

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација (300 или 301 или 302, 310 или 311, 330, 350 и 353),

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, (400 или 401 или 402, 410 или 411, 430, 450 и 453),

Од горе тражених лица најмање 2 (два) морају бити запослена код понуђача са пуним радним временом и с тим да је бар један носилац лиценце 353 или 453, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом.

Напомена: Сходно одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/17) запослени је физичко лице које је у радном односу код послодавца, а радни однос се заснива уговором о раду, који може да се закључи на неодређено или одређено време (члан 31. Закона о раду).

- да има запослено лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно основне студије у трајању од најмање 4 године одговарајуће струке са важећом лиценцом коју издаје Министарство унутаршњих послова- Сектор за ванредне ситуације и то:

- А: израда главног пројекта заштите од пожара,

- Б: пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара за делатности:

Б.1 – Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових

система,

Б.2. – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара,

- да има запослено лице са важећом лиценцом Министарства унутаршњих послова која се издаје физичком лицу, за обављање послова:

- за вршење послова планирања система техничке заштите, које има стечено

најмање средње образовање техничке струке,

- за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите, које има стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких наука,

- за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, које има стечено најмање средње образовање техничке струке.

- да има раднике сертификоване од стране произвођача, за инсталацију и сервисирање понуђене опреме (систем климатизације, УПС, ДЕА и систем надзора)

- да има најмање 1 (једно) лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно основне студије у трајању од најмање 4 године одговарајуће струке са важећим сертификатом за акредитованог дизајнера Дата центра (Accredited ТIER Designer)

- да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке:

  - да је као пројектант урадио најмање један пројекат примерен предмету јавне набавке, пројекат дата центра или сервер сале, за период који није дужи од 5 (пет) година;

  - да је као пројектант урадио најмање један Главни пројекат заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09 и 20/15), за период који није дужи од 5 (пет) година;

  - да је као извођач извео грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове чија је вредност најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност радова на најмање једном објекту 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период који није дужи од 8 (осам) година;

  - да је као извођач извео електроенергетске и инсталације телекомуникација за смештај опреме и људства за потребе Дата центра или сервер сале на минимум 2 објекта, с тим да за један објекат вредност тражених инсталатерских радова треба да износи минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период који није дужи од 3 (три) године.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, дакле само уколико ће управо тај подизвођач реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, испуњености обавезаног услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона:

– Доказ I: Овлашћење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за израду Главног пројекта заштите од пожара, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

  - Доказ II: Важеће Решење Министарства унутаршњих послова за правно лице, врста послова: пројектовање и извођење радова, којим су обухваћени:

Б1 – стабилни системи за гашење пожара;

Б2 – стабилни системи за дојаву пожара;

Доставља се у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона:

Доказ III: Важећа дозвола-лиценца за правно лице, коју издаје Министарство унутрашњих послова којом су обухваћени системи техничке заштите:

- лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите,

- лиценца за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите

- лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника

Доставља се у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена: Садржај меничног писма-овлашћења дат је Обрасцем конкурсне документације XXV, који пре попуњавања треба одштампати без назива поглавља и ознака у „футеру”

- доказ за успуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 50.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље XI) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;

Докази о радном ангажовању носиоца личних лиценци:

- за запосленог на неодређено или одређено време доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава).

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље XII) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину;

Докази о радном ангажовању носиоца личних лиценци:

- за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача (за најмање два лица од којих је један обавезно носилац лиценце 353 или 453, запослена на неодређено или одређено време са пуним радним временом) доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава).

Напомена: Зa најмање 2 (два) лица понуђач мора доставити доказ да су та лица запослена код понуђача на неодређено или одређено време са пуним радним временом и да је бар један носилац лиценце 353 или 453, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом.

- Доказ да понуђач има запослено лице са важећом лиценцом МУП:

- фотокопија радне књижице или копија уговора о раду закљученог према члану 31. Закона о раду, копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запосленог дипломираног инжењера са траженим лиценцама МУП-а

- фотокопија важеће лиценце МУП-Сектор за ванредне ситуације и то:

А: израда главног пројекта заштите од пожара,

Б: пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара за делатности:

Б.1 – Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система,

Б.2. – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара

- Доказ да понуђач има запослено лице са важећом лиценцом МУП:

- фотокопија радне књижице или копија уговора о раду закљученог закљученог према члану 31. Закона о раду, копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- фотокопија важеће лиценце МУП-а:

- LT1- за вршење послова планирања система техничке заштите, за лице које има стечено најмање средње образовање техничке струке

- LT2- за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите, за лице које има стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких наука

- LT2- за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, , за лице које има стечено најмање средње образовање техничке струке.

- Доказ да понуђач има радникe сертификоване од произвођача за инсталацију и сервисирање понуђене опреме (систем климатизације, УПС, ДЕА и систем надзора):

Докази о радном ангажовању:

- за запосленог на неодређено или одређено време доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- фотокопија важећег сертификата произвођача опреме

- Доказ да понуђач има најмање 1 (једно) лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно основне студије у трајању од најмање 4 године одговарајуће струке са важећим сертификатом за акредитованог дизајнера Дата центра (Accredited ТIER Designer):

Докази о радном ангажовању:

- за запосленог на неодређено или одређено време доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава)

- фотокопија важећег сертификата за акредитованог дизајнера Дата центра (Accredited ТIER Designer)

- Доказ да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације и на извођењу радова, састоји се од:

- списка извршених послова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XIX

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XX-1 (за извршену услугу) и XX-2 (за изведене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, вредности радова по врстама, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби), као и остале расположиве документације о изведеним услугама (извештај о техничкој контроли главног пројекта, садржај главног пројекта, сагласност МУП-а, односно надлежног органа државне управе на пројекат заштите од пожара, за изграђене објекте грађевинска дозвола и употребна дозвола уколико је понуђач поседује итд) и радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова.

У случају да понуђач поседује референцу о извршеним услугама, односно изведеним радовима која испуњава оба тражена услова по једном уговору/објекту, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XX-1, односно потврда Наручиоца -Поглавље XX-2.

Све фотокопије морају бити читке. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XIX или уз потврду Поглавље XX.)

Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од наведеног у тачки 1.2.1.2. подтачка 16) овог поглавља.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. подтачка 7) и 8) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 50.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати најмање 30.000.000,00 динара (тридесетмилионадинара).

Услов да понуђач поседује стручне референце, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну референцу о изведеним радовима за потребе Дата центра или сервер сале.

Уколико понуђач доставља доказ о стручним референцама за извршен посао, исти не може бити извршен од стране групе понуђача која није састављена од истих чланова као у овој јавној набавци, сем у случају да је један члан групе извео предметни посао у одговарајућем  обиму за што је потребно приложити и одговарајуће доказе (обавезе члана групе по закљученом споразуму о којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке из кога се недвосмислено може утврдити обим обавеза сваког члана групе, процентуално, номинално, односно према врстама радова, итд).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, дакле само уколико ће управо тај подизвођач реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, испуњености обавезаног услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, обрасци Поглавље X, XI и XII.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 1/2019, НЕ ОТВАРАТИ».

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.05.2019. године (понедељак) до 12:00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 20.05.2019. године (понедељак), у 12:30 часова на I спрату Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који требају бити поређани редоследом датим у поглављу VII. Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- IX, XIV-XV, XVII-XVIII, XXI- XXII. Образац Модела уговора, Поглавље XXIII, треба бити попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора, односно опис послова сваког од понуђача из групе понуђача према врстама радова, изражено процентуално или номинално.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата уговорене вредности врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за урађену техничку документацији и изведене позиције радова на изградњи објекта према матрици плаћања и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања Главног пројекта извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.

Извођач радова у испостављеној ситуацији фактурише вредност израђене техничке документације са обрачунатим ПДВ-ом, по доношењу решења о усвајању Главног пројекта, а вредност изведених радова на изградњи објекта без ПДВ-а. Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ („Службени гласник РС” бр. 93/2012).

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу усвојене матрице плаћања за радове по систему „кључ у руке”.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из Поглавља V тачка 1.2.1.1. подтачка 7) и 8) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова по систему „инжењеринг”.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, је у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Уколико због примедби на техничку документацију дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне.

Увођење у посао на изградњи објекта подразумева испуњење следећих услова:

  - усвајање Главног пројекта,

  - прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

  - пријаву радова Инспекторату одбране,

  - обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу објекта ВГИ у Београду,

  - обезбеђење услова за несметано извођење радова,

  - обезбеђење простора за формирање градилишта.

Увођење извођача радова у посао на извођењу радова је у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у календарским данима од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје објекта.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Јавном набавком предвиђа се уговарање израде техничке документације и извођење радова по систему „кључ у руке”.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове на изградњи ''Дата центра'' у Војногеографском институту у Београду, са претходним радовима, предвиђене захтевом Наручиоца, укључујући и израду техничке документације.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба „кључ у рукe” не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожар који није настао кривицом Извођача. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала у предмеру који је саставни део Главног пројекта, одређују се од стране пројектанта. Наведени предмер одређује обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је саставни део усвојеног Главног пројекта не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за израду техничке документације, извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, а по писаном захтеву понуђача.

I.2.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу и два писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да 30 дана пре уговореног рока завршетка радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве податке.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 1/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1.5. ПРИЛОГ 1.6. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Доказ I: Решење МУП-а којим се издаје одговарајућа дозвола за обављање послова: - израде Главног пројекта заштите од пожара Доказ II: Важеће Решење Министарства унутаршњих послова за правно лице, врста послова: пројектовање и извођење радова, којим су обухваћени: Б1 – стабилни системи за гашење пожара; Б2 – стабилни системи за дојаву пожара; Доставља се у виду неоверене фотокопије. Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Доказ III: Важећа дозвола-лиценца за правно лице, коју издаје Министарство унутрашњих послова којом су обухваћени системи техничке заштите: - лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите, - лиценца за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите - лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVI). | Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | није достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. Доказ: - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал; - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход у претходној обрачунској години. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 10): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље X Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: Докази о радном ангажовању носиоца личних лиценци: - за запосленог на неодређено или одређено време доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) - за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава). | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 11): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље XI Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: Докази о радном ангажовању носиоца личних лиценци: - за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача (за најмање два лица од којих је један обавезно носијац лиценце 353 или 453, запослена на неодређено или одређено време са пуним радним временом) доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) - за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава). | Да Да Да | Не Не Не |
| Напомена: Зa најмање 2 (два) лица - носиоца личних лиценци, понуђач мора доставити доказ да су та лица запослена код понуђача на неодређено или одређено време са пуним радним временом и да је бар један носилац лиценце 353 или 453, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом. |  |  |  |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 12) да понуђач има запослено лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно основне студије у трајању од најмање 4 године одговарајуће струке са важећом лиценцом коју издаје Министарство унутаршњих послова- Сектор за ванредне ситуације, састоји се од: Доказ I: фотокопије радне књижице или копија уговора о раду закљученог према члану 31. Закона о раду, копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запосленог дипломираног инжењера са траженим лиценцама МУП-а Доказ II: фотокопије важеће лиценце МУП-Сектор за ванредне ситуације и то: - А: израда главног пројекта заштите од пожара, - Б: пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара за делатности: Б.1 – Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система, Б.2. – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.7. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 13) да понуђач има запослено лице са важећом лиценцом Министарства унутаршњих послова која се издаје физичком лицу, за обављање послова, састоји се од: Доказ I: фотокопије радне књижице или копија уговора о раду закљученог према члану 31. Закона о раду, копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запосленог дипломираног инжењера са траженим лиценцама МУП-а Доказ II: фотокопије важеће лиценце МУП-а: - LT1- за вршење послова планирања система техничке заштите, за лице које има стечено најмање средње образовање техничке струке - LT2- за пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите, за лице које има стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких наука - LT2- за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, , за лице које има стечено најмање средње образовање техничке струке | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.8. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 14) да понуђач има раднике, сертификоване од произвођача за инсталацију и сервисирање понуђене опреме (систем климатизације, УПС, ДЕА и систем надзора), састоји се од: Доказ I: Докази о радном ангажовању: - за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) - за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) Доказ II: фотокопије важећег сертификата произвођача опреме | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.9. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 15) да понуђач има најмање 1 (једно) лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно основне студије у трајању од најмање 4 године одговарајуће струке са важећим сертификатом за акредитованог дизајнера Дата центра (Accredited ТIER Designer), састоји се од: Доказ I: Докази о радном ангажовању: - за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача доставља се копија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) - за лице ангажовано ван радног односа код понуђача копија уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.) заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) Доказ II: фотокопија важећег сертификата за акредитованог дизајнера Дата центра (Accredited ТIER Designer) | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.10. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 16) да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације и на извођењу радова, састоји се од: Доказ I: списак извршених услуга и радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XIX Доказ II: потврда Наручиоца-Образац-Поглавље XX-1 (за извршену услугу) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеној услузи (извештај о техничкој контроли главног пројекта, садржај главног пројекта, сагласност МУП-а, односно надлежног органа државне управе на пројекат заштите од пожара, за изграђене објекте грађевинска дозвола и употребна дозвола уколико је понуђач поседује итд) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. Напомена:У случају да понуђач поседује референцу о извршеним услугама која испуњава оба тражена додатна услова по једном уговору/објекту, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XX-1 Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од наведеног у тачки 1.2.1.2. подтачка 16) поглавља V Доказ III: потврда Наручиоца-Образац- XX-2 (за изведене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, вредности радова по врстама, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. Напомена:У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена додатна услова по једном уговору/објекту, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XX-2 Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од наведеног у тачки 1.2.1.2. подтачка 16) поглавља V | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.11. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX,  XIV-XV, XVII-XVIII, XXI- XXII.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку -

«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 1/2019»

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди

ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 1/2019»

| - Вредност израде техничке документације (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| - Вредност радова на изградњи „Дата центра” (без ПДВ-а) | динара |
| -Укупна цена по систему „ИНЖЕЊЕРИНГ-КЉУЧ У РУКЕ” без ПДВ-а | динара |
| - порез на додату вредност 20% на вредност израђене техничке документације | динара |
| Укупна цена по систему „ИНЖЕЊЕРИНГ-КЉУЧ У РУКЕ”са припадајућим ПДВ-ом | динара |
| - порез на додату вредност 20% на укупну цену „кључ у руке” | динара |
| Укупна цена са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |
| Рок за реализацију посла (не дужи од 90 дана) од чега је: - рок за израду техничке документације: (не дужи од 30 дана од дана увођења извођача у посао) - рок за извођење радова на изградњи „Дата центра”: (не дужи од 60 дана од дана увођења извођача у посао) | _____ (______________) календарских дана од дана увођења у посао _____ (______________) календарских дана од дана увођења у посао, _____ (______________) календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова-изградњи објекта. |
| Гарантни рок (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ________ година |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | _______ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 					              	Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |
| - Извођење радова на изградњи Дата центра обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. |  | ел. и тт |  |  | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт |  | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запослени |  |  |  |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |  |
|  |  | понуђени систем | климати-зација |  | УПС |  | ДЕА | надзор |  | климати-зација | УПС | ДЕА | надзор |  |
|  |  | сертификовани радници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | понуђени систем | Запослени |  |  |  |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |  |
|  |  |  | климати-зација |  | УПС |  | ДЕА | надзор |  | климати-зација | УПС | ДЕА | надзор |  |
|  |  | сертификовани радници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | понуђени систем | Запослени |  |  |  |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |  |
|  |  |  | климати-зација |  | УПС |  | ДЕА | надзор |  | климати-зација | УПС | ДЕА | надзор |  |
|  |  | сертификовани радници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | понуђени систем | Запослени |  |  |  |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |  |
|  |  |  | климати-зација |  | УПС |  | ДЕА | надзор |  | климати-зација | УПС | ДЕА | надзор |  |
|  |  | сертификовани радници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XIII ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», ЈН БР. 1/2019, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити банкарске гаранције, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Уз ову изјаву прилажемо доказе којима доказујемо финансијски капацитет за извршење уговора који је предмет јавне набавке:

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача који је одређен споразумом и који доставља средства финансијског обезбеђења.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ХIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# XV ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ» подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   		__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XVII ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ» најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања од одговорности за штету коју можемо причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVIII

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1/2019 за

« ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ »

нашом понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, обезбеђене могућности обиласка локације и увида на лицу места, укупном ценом по систему „инжењеринг- кључ у руке”, израду техничке документације, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак комплетног посла.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIX СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат - опис услуге или радова | Инвеститор/ Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност услуге или радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: За наведене референце (за извођење радова и за израду техничке документације) које су додатни услов за учешће у јавној набавци из поглавља V. тачка 1.2.1.2. подтачка 16) конкурсне документације, прилажу се докази тражени у поглављу V. тачка 2. подтачка 16) конкурсне документације, као прилог 2.10. уз образац Поглавље VII.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XX-1

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је __________________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио, техничку документацију за __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(уписати податке о израђеном пројекту: назив пројекта, ознаку /адресу/ и намену објекта, локацију, град и сл.)

за коју је извршена техничка контрола, донето решење о исправности и која је израђена у свему према нашем захтеву и закљученом уговору од _______________ (датум), чија је вредност _________________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 1/2019», коју спроводи Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:У случају да понуђач поседује референцу о извршеним услугама која испуњава оба тражена додатна услова по једном уговору/објекту из тачке 1.2.1.2. подтачка 16), може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XX-1

Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од наведеног у тачки 1.2.1.2. подтачка 16) поглавља V

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XX -2

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за

наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео _______________________________________________________________________ радове на

(уписати врсте радова)

објекту _________________________________________________________________________

(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност радова _______________________ дин, без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 1/2019», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена додатна услова по једном уговору/објекту из тачке 1.2.1.2. подтачка 16) поглавља V, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XX-2

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

# XXI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију цене извођења радова.

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| ССС |  |  |  |  |  |  |
| ВСС |  |  |  |  |  |  |
| мастер |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XXII-1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРУЖАЊУ СЕРВИСНЕ ПОДРШКЕ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште)

За јавну набавку радова бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо пружити сервисну подршку са временом одзива до (4) часа и временом поправке до (48) часова 24x7x365, за понуђене системе УПС, климатизацију, ДЕА и дојаву и гашењe пожара, у гарантним роковима које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XXII-2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште)

За јавну набавку радова бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо са израђеном техничком документацијом, Инвеститору доставити фотокопију CE декларацију о усаглашености од произвођача понуђене опреме.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XXII-3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПРОИЗВОЂАЧКЕ АУТОРИЗАЦИЈЕ – ПОТВРДЕ (МАФ)

________________________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште)

За јавну набавку радова бр. 1/2019 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ», дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо са израђеном техничком документацијом, Инвеститору доставити произвођачку ауторизацију – потврду (МАФ), којом потврђујемо да имамо статус овлашћеног партнера за продају и сервис понуђене опреме на територији Републике Србије (систем климатизације, систем напајања , систем за надзор и систем дојаве и гашења пожара.

НАПОМЕНА: Потврда (МАФ) мора мора да гласи на име понуђача који доставља понуду.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XXIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Милован Остојић, дипл.грађ.инж., матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), (у даљем тексту: Инвеститор),

и

- _________________________________________, Ул. _____________________________, из ___________________, ПИБ ____________________, матични број _________________, рачун број ________________________, отворен код пословне банке _______________________, кога заступа директор _________________________________, (у даљем тексту : Извођач)

или

  - ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Извoђач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Подизвoђач)

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.

ОСНОВ УГОВОРА:

- јавна набавка:  ЈН број 1/2019

- Број и датум одлуке о додели уговора: ____________

- Понуда понуђача бр. ______ од ____________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 1/2019. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је као  предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010). Предмет јавне набавке се води у Плану јавних набавки под називом „Београд, ВГИ - Изградња ДАТА центра”, а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом „кључ у руке”».

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2019. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДАТА ЦЕНТРА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ „КЉУЧ У РУКЕ”».

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на изградњи Дата центра са адаптацијом дела просторија Војногеографског института у Београду, према захтеву Наручиоца у поступку јавне набавке, конкурсној документацији, Пројектном задатку, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19), прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

Извођач се обавезује да изради техничку документацију и изведе радове из предмета овог уговора, по систему „ижењеринг” са посебном одредбом -„кључ у руке”.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на изградњи Дата центра са адаптацијом дела просторија унутар постојећег објекта Војногеографског института у Београду, по систему „ижењеринг” са посебном одредбом „кључ у руке”, према усвојеној понуди Извођача број ____ од ____________ 2019. године, у две фазе:

I фаза - израда техничке документације,

II фаза - извођење радова на изградњи Дата центра.

I фаза: Техничка документација за потребе изградње Дата центра и адаптације дела просторија Војногеографског института у Београду за потребе смештања Дата центра, ради се као Главни пројекат са свим детаљима неопходним за извођење радова, који треба да садржи:

  - архитектонско-грађевински пројекат са потребним детаљима, радионичким цртежима и спецификацијама;

  - пројекат електроенергетских инсталација;

  - пројекат система техничке заштите;

  - пројекат инсталација телекомуникација;

  - пројекат термотехничких инсталација;

  - пројекат водовода и канализације;

  - пројекат заштите од пожара.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист” број 29/2011, 13/2017 и 2/2019), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка.

Техничку контролу наведене документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење свих припремних и претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта, врши се у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

II фаза: Извођење радова на изградњи Дата центра у ВГИ у Београду, у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани.

Извођач се обавезује да комплетан посао, који је предмет овог уговора, изведе према Понуди број ______ од ______.2019. године, која је у Војнограђевинском центру „Београд” заведена под број _______ од ______.2019. године, која је саставни део уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора по систему „ижењеринг” са одредбом -„кључ у руке”, на износ од:

- вредност израде техничке документације без ПДВ-а:		______________ динара

- вредност радова на изградњи

Дата центра без ПДВ-а:						______________ динара

- Укупна цена „кључ у руке” без ПДВ-а:				______________ динара

- ПДВ 20% на вредност израђене техничке документације	______________ динара

Укупна цена „кључ у руке”

са припадајућим ПДВ-ом						______________ динара

словима: ____________________________________________________________ динара.

Укупно уговорена цена „кључ у руке” обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање мишљења и сагласности, извођење радова, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове пратећих услуга и радова закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом објекта, као и сервисну подршку у гарантном року.

Цена се уговара у фиксном износу.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара, од чега део ПДВ-а који Инвеститор исплаћује Извођачу на вредност израђене техничке документације износи _______________ динара.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО.

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације.

Члан 5.

Извођач гарантује Инвеститору исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извођача  израђену техничку документацију треба допунити, Извођач се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извођач се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извођач и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбама овог уговора.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор  достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у уговореном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом.

Члан 6.

Техничком документацијом, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, мора бити прецизно дефинисана врста, техничке карактеристике, квалитет, односно тип и произвођач, количине, одређен начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и други потребни елементи од значаја за извођење радова који су обухваћени одредбом „кључ у руке”.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда и прилагањем каталога производа и атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Са израђеном техничком документацијом доставља се фотокопија CE декларације о усаглашености од произвођача опреме и произвођачка ауторизација – потврда (МАФ), којом Извођач потврђује да има статус овлашћеног партнера за продају и сервис понуђене опреме на територији Републике Србије (систем климатизације, систем напајања , систем за надзор и систем дојаве и гашења пожара).

КЉУЧ У РУКЕ

Члан 7.

Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему „кључ у руке”.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/2003-Уставна повеља), тако да се Извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним Главним пројектом.

За тачност предмера радова који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 3. са одредбом „кључ у руке”.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба „кључ у руке” не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед наступања више силе уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити Извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 8.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао на изградњи објекта подразумева испуњење следећих услова:

  - усвајање Главног пројекта,

  - прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

  - пријаву радова Инспекторату одбране,

  - обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу објекта ВГИ у Београду,

  - обезбеђење услова за несметано извођење радова,

  - обезбеђење простора за сигурно складиштење материјала, алата и опреме за рад.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране.

Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 9.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди техничку контролу Главног пројекта;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорне извођаче радова;

  - да одговорном извођачу радова обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова је да:

  - изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу надлежног органа МО,

  - организује извођење радова на начин којим ће обезбедити несметано функционисање делова објекта који нису предмет адаптације, приступ месту извођења радова у складу са налогом надзорног органа и условима корисника, обезбеди чишћење дела објекта који се адаптира као и свих осталих делова којима се врши кретање радне снаге и транспорт материјала, као и приступних путева за улазак у објекат, несметано одвијање саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

  - обезбедие сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

  - обезбеди доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности.

Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 11.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за урађену техничку документацији и изведене позиције  радова на изградњи објекта према матрици плаћања и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања Главног пројекта извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.

Извођач радова у испостављеној ситуацији фактурише вредност израђене техничке документације са обрачунатим ПДВ-ом, по доношењу решења о усвајању Главног пројекта, а вредност изведених радова на изградњи објекта без ПДВ-а. Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ („Службени гласник РС” бр. 93/2012).

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

РОК

Члан 12.

Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи ________ календарских дана [Напомена: не може бити дужи од 90 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, од чега је:

  - рок за завршетак I фазе - израда техничке документације:_____ дана од дана увођења у посао [Напомена: не може бити дужи од 30 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)],

  - рок за завршетак II фазе - извођење радова на изградњи ДАТА центра: ______ дана од дана увођења у посао на изградњи објекта [Напомена: не може бити дужи од 60 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)].

Увођење у посао по овом уговору врши надзорни орган уписом у грађевински дневник, а упис се врши и за сваку појединачну фазу реализације уговора. Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду техничке контроле и усвајања Главног пројекта.

Рок за извођење радова на изградњи и адаптацији објекта рачуна се од дана увођења у посао на извођењу радова и траје до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику потврди да су радови завршени.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности изграђеног центра и адаптираног објекта за технички преглед.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на изградњи објекта до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Уговорна казна може бити највише до 5% укупно уговорене вредности. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.

Члан 13.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 12. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- виша сила: поплава, земљотрес или пожар,

- кашњење у исплати привремених ситуација,

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри, оцени оправданост захтева за продужење рока и сачини писмени извештај. Инвеститор ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 14.

Извођач је обавезан да на градилишту обезбеди следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- књигу обилазака Инвеститора,

- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току реализације уговора, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 15.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења анекса уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Члан 16.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 17.

За извршење техничког прегледа, Извођач је дужан да изради Пројекат изведеног објекта, који приказује изведено стање на објекту и израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта. Пројекат изведеног објекта је главни пројекат са изменама насталим у току грађења обjекта. У случају да је изведено стање у потпуности једнако пројектованом стању, за извршење техничког прегледа објекта предаје се Главни пројекат са писменом констатацијом Извођача и надзорних органа да су радови у потпуности изведени према Главном пројекту.

Члан 18.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед се врши за део објекта за који је издато посебно одобрење за изградњу.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11, 13/17 и 2/19) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају дела објекта, који је предмет адаптације и изградње центра, врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача,

Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача а Инвеститор достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла, може наплатити без приговора и без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Гарантни рок за све радове износи 5 (пет) година од дана примопредаје објекта.

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

Члан 20.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене, 30 дана пре уговореног рока завршетка радова. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Члан 21.

Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.

Извођач радова својим решењем одређује одговорне извођаче радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 23.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 24.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон), Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 23/2018) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да, за радове на изградњи објекта, изради прописан елаборат о уређењу градилишта.

Извођач је дужан да на објекту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на објекту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 25.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Пре почетка посла, Извођач је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима на прописаном обрасцу који је дужан да достави Инвеститору ради прибављања безбедносне провере, комплетан, попуњен са свим траженим подацима и потписан од стране свих лица која су у њему наведена.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 26.

Извођач се обавезује да, пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите постојећег објекта према следећем:

- У договору са Надзорним органом, смести потребан материјал за извођење радова и у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина објекта за смештај материјала.

- Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат Војногеографског института, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се изводе радови унутар објекта, Извођач ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима, облогама или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

- На локацијама на којима се изводе радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се изводе радови додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте. Сви отвори који воде ван просторије у којој се изводе радови, такође, морају бити заштићени дебелом ПВЦ фолијом.

- Током извођења радова водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.

- Приликом изношења шута и другог демонтираног материјала, водиће рачуна да целом трасом унутар објекта до места које је одређено за одлагање, не дође до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови и сл.).

По завршетку радова, Извођач је дужан да са објекта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, да очисти део објекта који је предмет адаптације, делове који су коришћени за комуникацију и одлагање материјала, све приступне путеве око објекта, а простор који је користио врати у првобитно стање.

Сав шут који је настао приликом извођења радова уклања се одвози изван комплекса на градску депонију.

Трошкови везани за одвоз и предају и одлагање шута неће се посебно обрачунавати, односно урачунати су у уговорену цену.

Трошкове настале у вези са радовима из овог члана сноси Извођач.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 27.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 28.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 15. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Члан 29.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 30.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 31.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2019. године, у ВГЦ „Београд” заведена под бр. ____________ од __________.2019. године.

Члан 33.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

директор				       		        НАЧЕЛНИК

потпуковник

_____________________________			___________________________________	 							Милован Остојић, дипл.грађ.инж.

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни, чиме понуђач потврђује да се слаже са садржином модела уговора и исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи предметни уговор.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXIV

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за радове на изградњи Дата центра

Војногеографског института у Београду

Октобар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ДЕО.											78

1.1. Подаци о Инвеститору	78

1.2. Назив објекта	78

1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови	78

2. ПРЕТХОДНА АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	……………………………………	………………………………………78

2.1. Урбанистичка документација	78

2.2. Техничка документација	73

3. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	………………………………………………………………………73

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА…………………………………………………………	73

4.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат	73

4.1.1. Намена и капацитет објекта	73

4.1.2. Посебни услови које објекат треба да задовољи	74

4.1.3. Техничке карактеристике и обрада објекта	74

4.2. Главни пројекат eлектроенергетских инсталација	75

4.3. Главни пројекат система техничке заштите	77

4.4. Главни пројекат инсталација телекомуникација	79

4.5. Главни пројекат термотехничких инсталација	80

4.6. Главни пројекат инсталација водовода и канализације	88

4.7. Главни пројекат заштите од пожара	83

4.8. Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа	84

5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ……………………………………………..84

# 1. ОПШТИ ДЕО

Техничку документацију за изградњу Дата центра у Војногеографском институту у Београду урадити у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011, 13/2017 и 2/2019), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.

## 1.1. Подаци о Инвеститору

Инвеститор израде техничке документације, као и радова на изградњи, је Војнограђевински центар „Београд“, као извршни орган Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ангажовањем овлашћених предузећа у складу са Законом о јавним набавкама.

## 1.2. Назив објекта

Дата центар Војногеографског института (ВГИ) у Београду.

## 1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Зграда ВГИ налази се у Београду, за који је карактеристична умерено континентална клима са израженим североисточним ветровима, просечном годишњом температуром ваздуха од 11,7 ºC и годишњом количином падавина од 669,5мм. Локација објекта се налази у VII зони сеизмичности.

Како су грађевинске интервенције сведене на постојећи објекат, коте терена и карактеристике земљишта нису од значаја за реализацију задатка.

Изградња Дата центра планирана је у објекту Војногеографског института, у ул. Мије Ковачевића бр. 5 у Београду, на нивоу мезанина, адаптацијом просторија које су коришћене за смештај фото-лабораторије, која тренутно није у функцији.

Објекат ВГИ налази се на к.п. бр. 617/48 у К.О. Палилула, површине 2xa 62a 27м². Према подацима Одељења за евиденцију непокретности ВГЦ-а „Београд“ и евиденцији Републичког геодетског завода, наведена катастарска парцела налази се у заједничком власништву Републике Србије и Града Београда, док Универзитет у Београду, приватно лице и Министарство одбране РС имају право коришћења.

# 2. ПРЕТХОДНА АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Зграда Војногеографског института у Београду је Одлуком Владе РС („Службени гласник РС“ бр. 35 од 17.04.2013. године) проглашена за споменик културе. Наведеном Одлуком утврђено је више мера заштите споменика културе, од којих су за захтеване радове на изградњи Дата центра ВГИ значајне следеће:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада и исправности инсталација у споменику културе;

4) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;

5) забрана преправки, доградње, преградње и надградње споменика културе;

7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе;

## 2.1. Урбанистичка документација

Изградња Дата центра подразумева адаптацију дела просторија унутар постојећег објекта. Поменутом интервенцијом не излази се из габарита објекта, нити се врше промене на фасади, тако да урбанистичка документација није од значаја за процес пројектовања и изградње.

## 2.2. Техничка документација

За планирани простор постоји усвојен Главни пројекат адаптације фотолабораторије и библиотеке у ВГИ (пређашња намена), из 1967. године, израђен од стране пројектног завода „Центропројект“ из Београда, и то архитектонско-грађевински део, ГП адаптације водовода и канализације, ГП електро инсталације, ГП климатизације.

Наведени пројекат и Пројектни задатак представљају основ за израду Главног пројекта.

# 3. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Изградња Дата центра подразумева адаптацију дела просторија унутар постојећег објекта. Поменутом интервенцијом не излази се из габарита објекта, нити се врше промене на фасади, конструкцији објекта и сл. Сходно томе нема потребе за извођењем претходних радова - прибављањем и проучавањем геодетских, геолошких, геотехничких и сеизмичких услова.

# 4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе изградње Дата центра, тачније адаптације дела просторија Војногеографског института у Београду за потребе смештања Дата центра, израдити техничку документацију као Главни пројекат са свим детаљима неопходним за извођење радова, који треба да садржи:

  - архитектонско-грађевински пројекат са потребним детаљима, радионичким цртежима и спецификацијама;

  - пројекат електроенергетских инсталација;

  - пројекат система техничке заштите;

  - пројекат инсталација телекомуникација;

  - пројекат термотехничких инсталација;

  - пројекат водовода и канализације;

  - пројекат заштите од пожара.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011, 13/2017 и 2/2019), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка.

Техничку контролу  наведене документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

## 4.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат

### 4.1.1. Намена и капацитет објекта

Складиштење и дистрибуција података и дигиталних геотопографских материјала (ГТМ). Пређашња намена простора била је фотолабораторија.

Дата центар наменски конципирати, пројектовати и изградити тако да се у њему омогући складиштење и дистрибуција података у наредних 10-15 година, узимајући у обзир развој предвидивих технологија из области ИТ.

За потребе адаптације простора фотолабораторије у Дата центар ВГИ потребно је извршити радове у следећим просторијама:

| бр. | Постојећа намена | Планирана намена | Димензије | Површина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ходник | ходник | 1,75 / 17,40 м | 30.45 м2 |
| 02 | колор лабораторија | смештај уређаја и опреме | 5,76 / 4,55 м | 26,20 м2 |
| 03 | лабораторија за увећање | сервер сала | 5,76 / 7,80 м | 44,93 м2 |
| 04 | развијање авио филмова | просторија за персонал | 5,76 / 4,61 м | 26,55 м2 |

Преостале три просторије са десне стране ходника (гледано од главног улаза) нису предмет адаптације. У складу са тим потребно је направити функционалну везу лабораторије за контакт (просторија бр. 05) са просторијом за пријем и контролу (бр. 06), и истовремено их издвојити из планираног простора Дата центра зазиђивањем врата из наведених просторија ка централном ходнику.

### 4.1.2. Посебни услови које објекат треба да задовољи

Изградњом новопланираног Дата центра ВГИ не сме се угрозити стабилност објекта у целини, са становишта сеизмичких и конструктивних карактеристика.

При пројектовању и изградњи Дата центра придржавати се одредаба Одлуке Владе РС о утврђивању зграде Војногеографског института у Београду за споменик културе („Службени гласник РС“ бр. 35 од 17.04.2013. године).

### 4.1.3. Техничке карактеристике и обрада објекта

Постојеће стање

Конструкција пода се састоји од масивних печуркастих плоча, основне дебљине 15цм. Објекат је пројектован за висину од П+9, а изведен са П+3, па су стубови и капители врло масивни. Пројектант статике при претходној адаптацији простора утврдио је да је на истоветним таваницама у истој згради смештена штампарија, са тешким машинама које уз то још и производе динамичке силе, те је закључио да се адаптација може извршити без додатних ојачања постојеће таванице и стубова. При адаптацији простора преко подне плоче изливена је бетонска подлога дебљине 10цм и цем.кошуљица 2,5цм, за постављање керамичких плочица и виназ плоча као завршне обраде пода.

Конструкција плоче изнад адаптираног дела је армирано-бетонска монолитна ребраста конструкција са плочом од 12цм, и ребрима од 50цм. Стубови су кружног пресека Ø60 цм у растеру 6,4/6,4 метра. Унутрашње степениште на улазу је израђено од армирано-бетонских „дасака“ Г профила, које су преко косих серклажа постављене у бочне преградне зидове.

Преградни зидови су од шупље опеке 7цм и 12цм, а зидови дебљине 20цм су од гитер блока, зидани са хоризонталним и вертикалним АБ серклажима.

Чиста висина просторија је око 4,23м. Спуштени плафон-рабиц је висине 55цм.

Зидови у ходнику су малтерисани, док су у радним просторијама обложени кер.плочицама до висине 2,25м. Унутрашња столарија је дрвена, сем рото-врата на улазу која су од лима. Спољна браварија је од алу-профила са једноструким стаклом. Стакла су пресвучена нетранспарентном фолијом.

Планирано стање

У свим просторијама Дата центра потребно је планирати демонтажу облога подова (керамичке плочице и виназ) и зидова (керамичке плочице), као и рабиц плафона. У радним просторијама потребно је срушити постојеће кивете (базене) и демонтирати пратеће инсталације (описано у сегменту ВиК). Постојећи преградни зидови се задржавају. Код малтерисаних површина планирати обијање постојећег слоја, поновно малтерисање, глетовање и завршно бојење полудисперзијом или сл. Подове обложити керамичким плочицама, са изузетком сервер сале (просторија 03) у којој је антистатик под.

Унутрашња врата на просторијама 02 и 04 заменити, док се отвор постојећих врата на просторији 03 (сервер сала) зазиђује, а нови се отвара уз зид ка просторији 02 (видети скицу у прилогу). Врата на просторијама са десне стране ходника (гледано од главног улаза - просторије 05, 06 и 07) зазидати. Између просторија бр. 05 и 06 пробити претходном адаптацијом зазидани отвор, а између просторије 07 и библиотеке пробити нови отвор за врата. Овим интервенцијама простор са десне стране ходника ће постати независна функционална целина, везана са библиотеком. Постојећа улазна рото-врата демонтирати, и уместо њих поставити класична двокрилна врата на главни улаз. Врата на резервном излазу Дата центра (ка библиотеци) заменити.

Како је Одлуком о проглашењу објекта за споменик културе условљено очување изворног изгледа спољашње архитектуре и оригиналних материјала (видети тачку 2), потребно је извршити репарацију постојеће фасадне браварије, и при томе скинути нетранспарентну фолију или извршити комплетну замену остакљених површина. Како је забрањено постављање прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама споменика културе, спољне јединице клима уређаја постављати на зидани парапет просторија, тако да визуелно буду заклоњене зиданом оградом терасе која је висине 100цм. Овим принципом „скривања“ треба се водити и приликом одабира дизел-електричног агрегата који ће бити смештен на тераси испред просторије 02, тако да се он својим димензијама и габаритом уклопи у постојећи изглед објекта.

У просторији 03 – сервер сали потребно је по принципу „соба у соби“ изградити просторију од модуларних панела у којој ће бити смештена опрема, спољних димензија 550 / 520 / 320 цм (д/ш/в), унутрашњих димензија 530 / 500 / 310 цм. Пре постављања панела потребно је урадити нови равнајући слој пода. Просторију формирати од модуларних зидних и плафонских префабрикованих „сендвич“ панела са термобаријером високих перформанси (нпр. типа ModuSec Pyrofoam) који се међусобно спајају са унутрашње стране и тако формирају заштитну просторију. Зидни панели се фиксирају директно на бетонску плочу објекта, каналом „У“ профила. Плафонски панели су самоносиви до распона од 6м, док је код већих распона потребна челична подконструкција. Плафонски панели су ослоњени директно на зидне, фиксирани челичним угаоним елементима. Под просторије је антистатик, издигнут, формиран од модуларних плоча 60/60цм на подконструкцији, одговарајуће електроотпорности, отпорности на пожар и статичке носивости у складу са карактеристикама монтиране опреме. Разлику у висини пода просторије 03 и пода модуларне просторије сервер сале (око 30цм) савладати изградњом спољне улазне рампе. На сервер сали предвидети једнокрилна челична противпожарна врата одговарајуће отпорности (1 сат), са електричном бравом и анти-паник функцијом у унутрашњости просторије.

При пројектовању сервер сале придржавати се свих важећих правилника и стандарда који се тичу отпорности модуларне просторије и материјала од којих је саграђена – отпорност на пожар, термичка изолација, адекватна заштита од насилног уласка, заштита од продора воде и прашине, заштита од продора корозивних гасова и дима, итд.

Приликом планирања модуларне сигурносне просторије сервер сале, потребно је увидом у Главни пројекат адаптације фотолабораторије, и на лицу места, испитати да ли постојећа конструкција поседује потребну статичку носивост за предвиђену масу модуларне сервер сале и инсталиране опреме. Уколико статичке карактеристике контрукције не задовољавају, предвидети ојачања – доградњу конструкције.

Напомињемо да су сви претходно наведени конструктивни системи, материјали и завршне обраде дати као пример за потребе процене инвестиционих улагања, тј. један од избора заснован на програмским скицама простора Дата центра и захтеву корисника. Коначан избор, опис количина, места уградње, техничке карактеристике и спецификације примењених материјала дефинисати Главним пројектом.

### 4.2.  Електроенергетске инсталације

Постојеће стање

Просторије које су предвиђене за формирање „Дата центра ВГИ“ адаптиране су за потребе фотолабораторије те је постојећа електроинсталација демонтирана и изведена нова.

Комплетан простор фотолабораторије напаја се са разводних ормана РО-7 и РО-8.

Напајање је изведено са нисконапонског дела трафостанице каблом PP00 3x50 + 25 mm2 + PP00 - 1x16 mm2 до разводног ормана РО-7 а са РО-7 до РО-8 каблом истог типа.

Просторије које су предвиђене за Дата центар напајају се са РО-8.

У тактичко-техничким захтевима корисника стоји да у објекту ВГИ постоје две независне трафостанице, те да је неопходно да се са сваке од њих Дата центар напаја независним кабловским водом у циљу редудантности напајања.

Обиласком локације утврђено је да се ради о једној трафостаници са два трансформатора, која се напаја једним 10kV кабловским водом, те самим тим не постоји могућност напајања Дата центра са два независна 10 kV извора напајања у оквиру објекта.

Планирано стање

Потребно је израдити Главни пројекат електроенергетских инсталација за изградњу Дата центра. Овим пројектом дати техничко решење за:

- Напајање Дата центра,

- Развод ел. енергије у просторијама Дата центра,

- Општу расвету, помоћну расвету, нужну расвету тј. „паник светла“, расвету технолошких потрошача који то захтевају,

- Прикључнице опште намене,

- Прикључнице и прикључке (изводе) за технолошке потрошаче,

- Пратећу ел. енергетску инсталацију за потребе термотехничких инсталација: вентилацију, климатизацију и хаваријску вентилацију,

- Пратеће ел. енергетске инсталације за потребе инсталација телекомуникација и ВиК и противпожарних инсталација.

- Уземљење и допунско изједначавање потенцијала,

Испратити све захтеве, у складу са новим технолошким решењем за формирање Дата центра. Кроз пројектну документацију извршити категоризацију објекта и сходно томе применити одговарајућу опрему. Кроз цену коштања обухватити сва потребна извођења радова, набавку и уградњу неопходне електроенергетске опреме и комплетног инсталационог материјала, сва неопходна испитивања и пуштање у рад са израдом пројекта изведеног објекта. Сва уграђена опрема мора имати одговарајуће атесте и сертификате.

Како је поузданост Дата центра дефинисана Tier стандардом, дати техничко решење за напајање Дата центра на начин да се задовољи Tier 3 ниво стандарда који је дефинисан TIA-942 (TIA-Telecommunications Industry Association).

Предвидети спољни електроенергетски развод који обухвата полагање главних напојних каблова мрежног и агрегатског напајања све до припадајућих главних разводних ормана Дата центра (мрежни и агрегатски).

Мрежно напајање предвидети из дела нисконапонског развода трафостанице. Напојне каблове водити до ГРО Дата центра користећи се у највећој могућој мери постојећим ПНК регалима. Предвидети противпожарну обраду свих продора регала и каблова кроз зидове.

Предвидети демонтажу и уклањање инсталација и опреме из разводног ормана РО-8 које су користиле за напајање просторија фотолабораторије а које су сада предмет адаптације у сврху формирања Дата центра. У разводном орману РО-8 оставити и прописно обележити инсталације и опрему која служи за напајање остатка простора са израдом једнополне шеме РО-8 за изведено стање.

Предвидети демонтажу комплетног постојећег електроенергетског развода у просторијама намењеним за формирање Дата центра.

Предвидети да се сви потрошачи јаке струје прикључе преко разводних ормана. Разводне ормане по могућности сместити у просторији за смештај опреме односно у близини ДЕА.

Напајање опреме конципирати као непрекидно. Уређаје за непрекидно напајање предвидети као уређаје за рад у условима изостанка мрежног напајања до укључења дизел електричног агрегата али и као уређаје за заштиту система од варијација напона и струјних удара разног порекла. Избор уређаја извршити у складу са прорачунима из Главног пројекта а у односу на снагу одабраних уређаја и пратеће опреме Дата центра и на захтевану аутономију рада Дата центра по престанку мрежног напајања.

Код избора типа дизел електричног агрегата придржавати се следећег:

- водити рачуна о габаритима односно да исти не нарушава спољашњи изглед фасаде,

- избор IP заштите ДЕА извршити у односу на место постављања агрегата,

- извршити избор агрегата са пригушивачем буке на издувном систему - 35dB,

- предвидети ДЕА са контролером за контролу и заштиту генератор сета, детекцију нестанка мреже, праћење параметара рада система у свим режимима рада, као и за аутоматски/ручни старт, трансфер оптерећења на агрегат у случају нестанка мрежног напајања и ре-трансфер када се мрежно напајање врати. Цео склоп треба да се налази у сопственом орману.

(Дата центар у Tier 3 стандарду треба да издржи без спољашњег напајања, у случају прекида до 72 сата, пре него што се његови агрегати морају допунити горивом)

Код избора типа уређаја за беспрекидно напајање (UPS) придржавати се следећег:

- предвидети модуларни уређај за беспрекидно напајање  који се састоји од 2 (1+1) напојних модула, сличан типу Symmetra PX48, proizvođača "APC" или одговарајући,

- да UPS има могућост проширења капацитета до 48 kVA,

- да се модули могу сместити у 19" рек-кабинет, са N+1 редудансом - снагe као основни модули,

- да се модули могу мењати без прекида напајања (hot- swapp).

Сва предвиђена техничка документација мора  бити израђена у складу са стандардизованим решењима за Дата центре рангиране у Tier 3, дефинисано  TIA 942.

### 4.3. Систем техничке заштите (СТЗ) Дата центра

СТЗ конципирати као непрекидни надзор у циљу спречавања неовлашћеног уласка у штићени простор, при чему се за повезивање уређаја у систему користи искључиво фиксна кабловска инсталација.

Стационарни СТЗ формирати коришћењем уређаја и опреме за видео надзор, контролу приступа особа (бесконтактна идентификациона картица) у штићени простор, и даљинску дојаву свих ванредних догађаја.

Концепцију техничког решења СТЗ базирати на децентрализованој архитектури уз коришћење IP камера високих перформанси са могућношћу обраде видео сигнала и детекцију покрета на самој камери са пребацивањем материјала на уређај за чување снимљеног материјала (Storage Server).

Контрола приступа треба да омогући контролу и евиденцију уласка и кретања запослених и посетилаца, усмеравање и контролу кретања запослених и посетилаца, временско ограничење кретања, доделу овлашћења за приступ просторијама Дата центра. Систем контроле приступа користити и за евиденцију радног времена, доласка и одласка запослених. Технологија система контроле приступа је идентификација бесконтактном картицом.

Одредбама члана 51. Закона о Војсци Србије прописан је начин доказивања идентитета и својства војног лица (војна легитимација), ученика и кадета војношколске установе (ученичка, односно кадетска легитимација), идентификациона картица (цивилна лица), као и приступ војним објектима и службеним просторијама које користе Министарство одбране и Војска Србије лицима ван Министарства одбране и Војске Србије (привремене идентификационе картице).

За израду еИД (војне легитимације, идентификационе картице, ученичке и кадетске легитимације), се користи смарт картица типа DUAL INTERFACE SMART CARD, која у себи садржи контактни и бесконактни чип. Оба чипа садрже одређени сет података који се електронски персонализују у току израде еИД. Привремена пропусница у себи садржи само бесконтактни чип и начелно је предвиђено да је издаје пријавница лицима (посетиоцима), који нису стално запослени у оквиру одређеног објекта/простора. Осим фабричких не садржи у себи никакве додатне податке.

Читачи електронских картица, и друга опрема која се испоручује у оквиру реализације електронске контроле уласка помоћу еИД и привремених пропусница мора подржавати употребу војне легитимације, идентификационе картице, ученичке и кадетске легитимације.

Према подацима добијеним од Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС као техничког носиоца израде електронских картица у МО и ВС читачи електронских картица морају бити компатибилни са контактним и бесконтактним чиповима следећих карактеристика:

а) контактни чип JavaCard следећих карактеристика:

- GlobalPlatform 2.1.1, Java Card™ 2.2.2,

- најмање 80 КВ ЕЕРRОМ,

- делегирано управљање, подршка за вишеструке безбедносне зоне

- подржани криптографски алгоритми: DES, АЕS, SEЕD, RSA plain 4000 bit, RSА СRТ 4000bit, RSА КеуGen CRT 2048bit,

- подржани алгоритми за електронски потпис: RSA, DSA, ЕСDSА,

- подржане најмање следеће hash функције: SНА 256, RIРЕМID 160, MD5,

- подржан ОАЕР алгоритам за допуњавање порука,

- задовољава захтеве безбедносног сертификата: Common Criteria EAL4+

- Contactless: MIFARE® 1к или бољи.

б) безконтактни чип MIFARE® DESFire EV1 2k contactless multi-application IC следећих карактеристика:

- задовољава комплетан стандард  ICO/IEC 14443 типа А 1 до 4,

- најмање 2 КВ ЕЕРRОМ,

- Secure, high-speed command set,

- хардверски подржани крипто алгоритми  DЕS/3DES и AES128.

Елементи које треба да садржи систем контроле приступа:

- Контролер

- Читач картица

- Електромеханички елемент за врата/баријеру

- Елементи за ожичење и повезивање опреме

Захтеване карактеристике софтвера за менаџмент системом техничке заштите

- Лако проширив по броју камера, броју локација са камерама и броју клијената по истој хардверској платформи,

- Без временског истека (бесплатан, нема лиценци),

- Подршка за видео зид и multi-monitor приказ,

- Корисничко управљање дефинише детаљна права приступа за различите кориснике,

- Приказ коришћења софтвера путем log записа где се бележе активности корисника,

- Оптички и звучни индикатори аларма,

- Програмибилни тастери за функције стартовања звучног аларма, укључење светла и сл.,

- Ауторизованим лицима је омогућена функција надзор у реалном времену и преглед снимљеног материјала,

- Могућност убрзаног прегледа снимка,

- Могућност приказа плана простора са елементима система техничке заштите,

- Могућност експорта снимка са звуком  у avi формат, могућност експорта слике у посебан фајл,

- Кориснику је омогућено претраживање снимљеног материјал по различитим критеријумима: за изабрани временски период, камеру,

- Аутоматски back-up  базе података (RAID),

- "Smart recording" технологија снимања (када се попуни меморијски простор предвиђен за смештање видеа,  преснимавају се најстарији снимци),

- Могућност повезивања са различитим хардверским уређајима,

- Корисничко управљање дефинише детаљна права приступа за различите кориснике,

- Додела права за приступ одређеним зонама путем RFID картица,

- Евиденција присутности (улаз/излаз),

- Евиденција тренутно присутних, евиденција кретања у траженом раздобљу,

- Планирање приступа са временом које треба провести  (нпр.радне шеме, по сменама, календарски...),

- Евиденција кретања у траженом раздобљу,

- Приказ одређене процедуре за оператера у случају евидентирања алармне ситуације,

- Могућност обавештавања по евидентираној алармној ситуацији путем SMS-a, e-mail и телефонским позивом,

- Компатибилност у раду и обрада података „X509 сертификата“,

- Корисничко и администраторско упутство на српском језику.

## 4.4. Главни пројекат инсталација телекомуникација

Постојеће стање

Војногеографски институт има развијену и сертификовану рачунарску мрежу са око 250 прикључних места. Пасивне компоненте рачунарске мреже су организоване по принципу „Звезде“, са 7 разводних ормана повезаних мултимодним оптичким кабловима по вертикали и SFTP кабловима класе 6 по хоризонтали. Централни разводни орман се налази испред сервер сале Војногеографског института на I спрату комплекса ВГИ.

Основу активне компоненте рачунарске мреже ВГИ сачињавају L3 и L2 мрежни уређаји, брзине 1Gbit/s, док су по дубини коришћени управљиви мрежни уређаји брзине 100 Mbit/s.

У Војногеографском институту су успостављене две рачунарске мреже, и то локална (која је повезана на РАМКО) и Интернет мрежа, која је преко Телекомовог линка и VPNL3 конекције повезана на ЦКИСИП/Ј-6.

Планирано стање

Дата центар ВГИ мора бити повезан вишеструко редундантним везама са постојећом мрежном инфраструктуром ВГИ.

У циљу повезивања са осталим субјектима у оквиру МО и ВС, као и осталим субјектима ван система одбране, потребно је „Дата центар ВГИ“ повезати са два (вишеструко редундантна) оптичка и UTP линка са Центром везе у згради ВГИ, просторијом у приземљу комплекса ВГИ (ради споја са даваоцем Интернет услуге) и сервер салом Команде ЦЛОБ-а (просторија на III спрату комплекса ВГИ).

Такође, телекомуникационим везама потребно је повезати и све зависне елементе самог Дата центра ВГИ (сервери, сензори, камере, електронска врата и сл.).

Потребни телекомуникациони радови на успостављању Дата центра ВГИ су:

- Структурно каблирање унутар самог Дата центра ВГИ (сервер сала и остале просторије),

- Повезивање Дата центра са централним мрежним орманом са минимум два мултимодна оптичка линка и два УТП линка,

- Инсталација мултимодних оптичких линкова од сервер сале Дата центра ВГИ до следећих просторија:

- Центар везе у згради ВГИ

- Сервер сала Команде ЦЛОБ-а

- Просторијом у приземљу комплекса ВГИ (ради споја са даваоцем Интернет услуге),

- Повезивање свих зависних елемената самог Дата центра ВГИ (сервери, сензори, камере, електронска врата и сл.) и уградња SKS за 3 серверска река и 2 концетрације (24xRJ45 Cat6A и 12xLC-D OM3 конекција у сваком реку).

## 4.5. Главни пројекат термотехничких инсталација

Потребно је израдити пројекат реконструкције инсталације грејања и климатизације у постојећим просторијама које су намењене за формирање „Дата центра ВГИ“ који се састоји од три просторије: сервер сале, просторије за смештај персонала и просторије за смештај уређаја и опреме.

Просторије се налазе на високом приземљу, са једним спољним зидом окренутим према северозападу и укупне површине 98,12 m2 . Површине и висину просторија и структуру термичког омотача, после грађевинске адаптације, узети из архитектонско-грађевинског дела.

Приликом израде пројекта реконструкције инсталације грејања и климатизације просторија потребно је узети у обзир:

- да се објекат налази у Београду,

- да је клима умерено континентална,

- спољна пројектна температура у зимском периоду -12,1 оC,

- унутрашња пројектна температура према намени просторије.

Сервер сала

Систем климатизације сервер сале треба да задовољи специјалне захтеве који су неопходни за поуздан рад:

- температура ваздуха 24 oC, +2/-4 oC,

- мониторинг помоћу сензора,

- релативна влажност ваздуха 55%+5/-5%,

Због велике дисипације топлоте самих уређаја који раде 24h сервер салу није потребно грејати. За хлађење сервер сале предвидети систем са прецизно раздвојеном топлом и хладном зоном. Систем климатизације је неопходно извести у редундантном моду, са јасно означеним и дефинисаним хладним и топлим зонама. У циљу веће енергетске ефикасности, систем климатизације извести са затвореном топлом зоном. Простор са  уређајима који се климатизује одвојен је модуларним панелима који су термички и механички отпорни и урађени по концепту “соба у соби”, спољних димензија 550 / 520 / 320 цм (д/ш/в), унутрашњих димензија 530 / 500 / 310 цм. Овим се занемарује утицај инсолације у летњим месецима тако да је дисипација топлоте од уређаја примарна у прорачуну расхладне снаге. Расхладни капацитет одредити на основу одавања топлоте од уређаја смештених у рек кабинете. У првој фази предвиђена су 3 комада рек.750x1070mm 42U висине, 2 комада рек.600x1070mm 42U висине и један рек кабинет за  смештај UPS-а.

За прецизну климатизацију простора предвидети расхладну јединицу која ради у систему са директном експанзијом, слично типу InRow RD300, ACRD101 до 10kW, производ Schneider Electric, хоризонталним кружењем ваздуха и дистрибуцијом по целој висини рековских кабинета. За дистрибуцију ваздуха не користити дупли под, а јединице сместити уз рековске кабинете у низу. Дистрибуцију ваздуха остварити преко 6 “hot-swap” вентилатора са променљивом брзином, са директним вођењем и могућом заменом у току рада. Демензија унутрашње “In-Row” јединице треба да буде у складу са димензијом рек-кабинета, а ширина не већа од 300мм.

Расхладна јединица треба да има:

- интегрисану пумпу кондензата са адекватним напором пумпања који треба да омогући хоризонтални и вертикални транспорт кондензата;

- контролу одвођења кондензата помоћу “Dual FloatSwitch”-a;

- дисплеј са приказивањем температура испред и иза јединице, протока ваздуха и расхладне снаге у kW;

- сензоре температуре ваздуха унутар јединице и изван јединице (помичан, постављен на рековске кабинете). Контролу температуре и влажности ваздуха предвидети на фронту река.

Предвидети микропроцесорску контролу и то:

- расхладног капацитета ,

- рада јединица појединачно и у групи са дељењем оптерећења према топлим тачкама.

- могућност конфигурисања јединица за хлађење у затвореном рековском кабинету.

Предвидети могућност даљинског надзора (мониторинга) параметара:

- статус јединице,

- тренутни расхладни капацитет јединице,

- вредност улазне/излазне температуре ваздуха и температуре ваздуха испред рек-

кабинета,

- вредност задате температуре – “серт поинт”, и могућност његове промене,

- надзор и ресетовање аларм порука,

- складиштење вредности улазних/излазних/рековских температура и њихов графички   приказ.

Осим наведеног предвидети сензор цурења кондензата, слично типу APC LeakSenyor-20, AP9325  као и рисивер са  “rotalock” вентилом.

За спољашну јединицу предвидети ваздухом хлађени кондензатор са два вентилатора, слично типу ACCD75219 са RPM контролом, минималног капацитета 14kW,производ Schneider Electric. Положај спољње јединице усагласити са положајем осталих уређаја који се монтирају на балкону поред сервер сале. За рад расхладних уређаја предввидети фреон R410.

Расхладни уређај бирати енергетски ефикасан са COP-ом већим од 3.

Пројекат треба да дефинише и све цевоводе и потребну подконструкцију за ношење кондензатора, повезивање инсталације и остали материјал потребан за пуштање у рад и подешавање параметара.

Затварање топле зоне климатизације предвидети рек кабинетима, а тамо где нема река затварање предвидети са транспарентним  APC панелима или сличним. Плафонске панеле предвидети у складу са димензијама и бројем рек-кабинета.

Плафонски панели треба да имају потребну ватроотпорност у сладу за наменом простора и важећом законском регулативом. За осветљење зоне предвидети “лед” расвету.

Врата топле зоне климатизације предвидети такође са транспарентним  APC панелима или сличним, потребном опремом као и индикатором за статус врата.

За комуникацију са системом за хлађење предвидети Active Flow controller.

Пројектом предвидети фазну израду, тј могућност проширења капацитета Дата центра. Опрему и радовe у I фази предвидети са 1+1 конфигурацијом (један уређај резервни) ради обезбеђења непрекидног рада система. Опрему и радове у II фази предвидети са идентичним капацитетом Дата центра као у I фази, тј. са још једном 1+1 конфигурацијом, са истим типом и величином расхладних уређаја изабраних у  I фази израде ( према скици у прилогу).

Простор сервер сале изван хладне зоне (испред модуларних панела) није потребно климатизовати. Ради обезвеђења услова за особље које повремено надгледа рад Дата центра довољно је обезбедити грејање у зимском периоду. Предвидети демонтажу постојећег fan-coil уређаја а за грејно тело изабрати радијатор одговарајуће величине у складу са потребама простора.

Просторија за смештај персонала

Систем за грејање и хлађење просторије за смештај персонала нема специјалне захтеве осим да се обезбеде оптимални услови комфора за рад у летњем и зимском периоду. Пројектне температуре просторија бирати у складу са наменом.

Предвидети демонтажу постојећег fan-coil уређаја а за грејно тело изабрати радијатор одговарајуће величине у складу са потребама простора и прорачуном за избор грејних тела.

За хлађење просторије предвидети постојећу локалну расхладну јединицу коју корисник има на располагању а дефинисати потребан помоћни материјал за монтажу и пуштање у рад. Предвидети радове на демонтажи постојеће спољње јединице и монтажу исте у складу са положајем просторије.

Просторија за смештај уређаја и опреме

У просторији за смештај уређаја и опреме борави и техничко особље па је потребно обезбедити оптималне услове комфора за рад у летњем и зимском периоду.

Пројектне температуре просторија бирати у складу са наменом.

Предвидети демонтажу постојећег fan-coil уређаја а за грејно тело изабрати радијатор одговарајуће величине у складу са потребама простора и прорачуном за избор грејних тела.

За хлађење просторије предвидети постојећу локалну расхладну јединицу коју корисник има на располагању а дефинисати потребан помоћни материјал за монтажу и пуштање у рад. Предвидети радове на демонтажи постојеће спољње јединице и монтажу исте у складу са положајем просторије.

Ходник који се налази испред просторија Дата центра нема спољних зидова и нема потребе за грејањем и хлађењем.

Реконструкцијом централног грејања предметних просторија предвидети контролни прорачун топлотних губитака и грејних тела .

За загревање просторија предвидети алуминијумске чланкасте радијаторе тип "Глобал" или слично, које треба лоцирати на месту постојећих fan-coil уређаја (што је и најпогодније место у простору, на спољашњим зидовима испод прозора). Радијаторе бирати према топловодном режиму рада постојећег централног система грејања. На радијаторима предвидети радијаторске вентиле са термостатским главама  фирме “Herz” или сличне, радијаторске навијке и вентиле за испуштање ваздуха. Локална регулација температуре просторија врши се преко наведених термостатских вентила.

Сва три радијатора повезати на постојећу дистрибутивну цевну мрежу која је била намењена за fan-coil уређаје уз обавезну проверу димензија прикључних цеви и комплетне трасе до подстанице, како би се сви радијатори снабдели топлом водом  за грејање.

Уколико се постојећа цевна мрежа води кроз негрејан простор предвидети термичку изолацију. За сваки продор дистрибутивне мреже кроз зид обавезно предвидети “хилзне” за несметано ширење цеви.

Експанзија топле воде је централна и у склопу је постојећег централног система за грејање.

Проверити да ли се падови притиска струјних кругова нових радијатора уклапају у  карактеристике циркулационе пумпе.

Осим демонтаже fan-coil уређаја предвидети демонтажу прозорског клима уређаја и осталих сувишних елемената, уређаја и клима-канала који нису у функцији.

Рекови и рековски додаци нису предмет овог пројекта.

Хаваријска вентилација није предмет термотехничког пројекта.

Техничка документација мора  бити израђена у складу са стандардизованим решењима за Дата центре рангиране у Tier 3, да буде усаглашена са TIA 942, да предвиди развој ВГИ у наредних 10-15 година и да буде у складу са важећим прописима за ову врсту инсталације.

## 4.6. Главни пројекат инсталација водовода и канализације

Постојеће стање

Просторије које су намењене за уређење ради формирања простора за смештај опреме и људства за потребе рада Дата центра ВГИ, тренутно служе за фотолабораторију и садрже инсталације водовода и канализације, тачније инсталације се налазе у две од три.

За опис постојећег стања узети су подаци са лица места и из Главног пројекта водовода и канализације за адаптацију ВГИ, Центропројект, 1967. година.

Канализационе цеви из две просторије су међусобно повезане и преко две хоризонталне ПВЦ цеви Ø100  које су постављене видно на зиду ниско до пода, одводе воду у главну фекалну вертикалу објекта К24д које је видно постављена уз носећи стуб објекта.

Водоводна мрежа за обе просторије је формирана као јединствена мрежа од челичних поцинкованих цеви Ø1/2″ и има само један прикључак са  кугластим вентилом у поду испод кивете. Ова мрежа има шест точећих места и прикључке за електричне бојлере. Постоји и развод топле воде из бојлера од челичних цеви Ø1/2″

У предметним просторијма постоје бетонске кивете обложене керамичким плочицама.

Потребни радови

Просторије у којима ће се вршити уређење за потребе смештања опреме и људства који ће опслуживати Дата центар, не могу имати инсталације водовода и канализације, у циљу спречавања плављења скупе електронске опреме.

У ту сврху потребно је потпуно демонтирати целокупну инсталацију водовода и канализације из предметних просторија и чеповати на месту пресека и одвајања од главног канализационог и водоводног система објекта ВГИ, тако да нема могућности изливања воде у просторије. Такође, све продоре укинутих цеви кроз зидове и међуспратну конструкцију треба затворити. Целокупна постојећа санитарија, батерије и бетонске кивете се демонтирају.

## 4.7. Главни пројекат заштите од пожара

Постојеће стање

У комплексу Војногеографског института тренутно постоји систем за дојаву пожара и то само у појединим просторијама. Аутоматски систем за гашење пожара не постоји. У просторијама у којима је планирана изградња Дата центра ВГИ не постоји никаква противпожарна заштита.

Планирано стање

Против пожарни систем је неопходно успоставити, како у сервер сали, тако и у свим осталим просторијама „Дата центра ВГИ“. Против пожарни систем мора да омогући аутоматско активирање и алармирање у случају појаве пожара, као и да поседује ситем хаваријске вентилације.

Средства за гашење пожара аутоматизованог система сместити у посебну наменску просторију, а везу са сервер салом и осталим просторијама дата центра успоставити преко неопходних инсталација.

Потребно је израдити главни пројекат заштите од пожара, којим  ће бити обухваћене све неопходне мере ПП заштите (ПП зоне, путеви евакуације, мобилна опрема за почетно гашење пожара, време евакуације и друго).

Стабилни систем за дојаву пожара

Стабилни систем за дојаву пожара мора да омогући аутоматизовани надзор (путем одговарајућих сензора), обавештавање (звучно, светлосно и преко система техничке заштите Дата центра) и аутоматско гашење пожара путем система за гашење пожара). Стабилни систем за дојаву пожара мора бити пројектован и изведен да правилним избором, бројем и и распоредом јављача, омогући сигнализирање појаве пожара у најранијој могућој фази, уз довољно велику сигурност спречавања лажних узбуњивања.

Елементи које стабилни систем за дојаву пожара мора поседовати су начелно:

- централа за аутоматску дојаву пожара,

- детектори пожара,

- уређаји за сигнализацију пожара,

- уређаји за управљање извршним функцијама и

- електричне и остале инсталације за повезивање свих елемената.

Стабилни систем за гашење пожара NOVEC1230

Стабилни систем за гашења пожара NOVEC1230 мора да омогући гашење детектованог пожара, на начин који неће угрозити електронске елементе Дата центра Војногеографског института, као и да пројектована концентрација гаса у просторији у којој се гаси пожар, буде испод прага који је штетан по људе.

Систем хаваријске вентилације

Примарни задатак система хаваријске вентилације је омогућување брзог проветравања  просторија Дата центра Војногеогеографског института након дојаве пожара и испуцавања средстава за гашење пожара. Ваздух из просторије је потребно одвести у спољни простор путем каналског вентилатора одговарајуће снаге.

## 4.8. Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

Адаптирани простор Дата центра потребно је прикључити на постојећу инфраструктурну мрежу објекта.

# 5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за израду техничке документације (Главног пројекта) и извођење радова је 90 дана и то:

- 30 дана за израду пројектне документације, од дана увођења пројектанта у посао

- 60 дана за извођење радова, од дана увођења извођача у посао.

XXV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за озбиљност понуде)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: _______________________________________________ (унети назив и адресу),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за озбиљност понуде)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% понуђене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације за јавну набавку ЈН 1/2019 - БЕОГРАД, ВГИ - ИЗГРАДЊА ДАТА ЦЕНТРА, уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да сагласно условима из конкурсне документације јавне набавке бр. 1/2019 прихваћеним по понуди бр. ______ од __.__.2019. године, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметне јавне набавке дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1/2019:

1. Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за јавне набавке, члан

2. Жарко Боројевић, дипл.ек., службеник за јавне набавке, члан

3. пп Александар Павловић, члан