КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 кV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2017

септембар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 8327-2 од 25.09.2017. год. о покретању поступка јавне набавке број 15/2017 и Решења бр. 8327-3 од 25.09.2017. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 15/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 кV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН бр 15/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке, опис услуге, место извршења | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| V | Образац за оцену испуњености услова | 18 |
| VI | Образац понуде | 21 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 25 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 30 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 31 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 32 |
| XI | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 33 |
| XII | Образац референтне листе | 34 |
| XIII | Образац потврде наручиоца о извршеној услузи ремонта | 35 |
| XIV | Модел уговора | 36 |

УКУПНО 48 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 15/2017 је набавка услуга из члана 6. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци услуга: „услуге и пратећи радови из члана 5. овог закона који су неопходни за извршење уговора” - ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у Спортско-рекреативном центру  „Сурчин“ (у даљем тексту СРЦ „Сурчин“) у Сурчину.

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОПИС УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 15/2017 је услуга – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 кV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ,  ознака из општег речника набавки:  50700000 – услуге поправке и одржавања инсталација у зградама.

Трафо станице 10/0,4 кV (Z-1061, Z-1062 и Z-1063) се налазе у СРЦ „Сурчин“ у Сурчину. Све три трафо станице су монтажнобетонске, снаге 630 кVA, на истом струјном кругу напајања.

Услуга, која је предмет ове јавне набавке, на свакој трафо станици (Z- 1061, Z- 1062 и Z- 1063) обухвата:

I) услугу ремонта:

- ремонт ВН блока и уграђене опреме, чишћење ћелија, прање изолатора трихлоретиленом, дотезање свих механичких спојева (по потреби), контрола и подешавање погона растављача, контрола једновремености уклапања главних ножева и ножева за уземљење. Ремонт кабловских глава;

- спољни ремонт трансформатора снаге, што подразумева чишћење трафо-бокса, отвора и жалузина, контрола и притезање сабирничких спојева, провера спојева уземљивача са опремом;

- мерење диелектричне чврстоће трансф. уља;

- мерење изолованости намотаја;

- проверу и подешавање функционалне исправности заштите ТС;

- ремонт разводне НН табле, чишћење табле, контрола главог прекидача и провера уклапања и исклапања, контрола притиска високоучинских контаката на ножеве уметака, контрола и провера усклађености струјних вредности осигурача према положеном каблу, провера исправности мерних инструмената и припадајућих преклопки, дотезање спојева по потреби;

- ремонт инсталације унутрашњег осветљења ТС;

- мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења;

- ремонт, довођење у функционалнно стање браварских елемената ТС;

- трошкове искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем;

- испоруку и  доливање трафо уља;

- по обављеном ремонту радовa, састављање и израду техничког извештаја са коментаром о тренутном стању трафостанице и издавање истог, са осталим испитним листовима за диелектричну пробојност трафо уља и отпора изолованости намотаја трансформатора.

II) припремне и пратеће грађевинске радове:

- чишћење растиња и кошење траве око трафостанице на растојању до 3м;

- поправак кровног покривача кровне плоче ТС, израда кровне хидроизолације са једним премазом  битулитом и вареним «кондором -4» са одстрањивањем подклобученог малтера плафона и малтерисањем са кречењем;

- опшивање кровних ребара поцинкованим лимом дебљине 0.6 мм, Р.Ш. 30 цм, Л-500 цм.

2. Обилазак локације

Обилазак локације није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писмени захтев потенцијалних понуђача, на основу којих ће Наручилац накнадно одредити датум обиласка. Уз захтев за обилазак мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се доставља најкасније 15 дана од дана објаљивања позива за подношење понуда, факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

1.2.1.  да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

1.2.2.  за добро извршење посла да достави средство финансијског обезбеђења које се тражи  конкурсном документацијом и моделом уговора;

1.2.3. - да има најмање 1 (једног) запосленог на неодређено време дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова,

- да има најмање 1 (једно) запослено или ангажовано лице по неком другом основу, у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова.

Тражени доказ се односи на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

    - да поседује стручне референце и то:

- да је извршио услугу ремонта на најмање 2 (две) трафо станице за период који није дужи од 5 година.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;

- потписану и оверену изјаву о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року (Образац изјаве, дат је у поглављу XI);

- копију обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (MA,М3А или други одговарајући образац) заједно са фотокопијом радне књижице или Уговором о раду, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се потврђује важност лиценце за текућу годину-фотокопија.

За лице које није запослено код понуђача, што је предвиђено као могућност за дипломираног грађевинског инжењера, поред копије обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, лиценце и потврде, доставља се основ за ангажовање (уговор о пословно-техничкој сарадњи, уговор о вршењу повремених и привремених послова итд).

- списка извршених радова на ремонту трафо станице који се доставља се на обрасцу Референтне листе–Поглавље XII,

- као доказ де је понуђач извршио услугу ремонта на најмање 2 (две) трафо станице за период који није дужи од 5 година, понуђач доставља потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XIII, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора/наруџбенице, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби). Све фотокопије морају бити читке.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1 и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова – водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Услов да је понуђач извршио услугу ремонта на најмање 2 (две) трафо станице за период који није дужи од 5 година, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну извршену услугу ремонта.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 kV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН 15/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2017. године (четвртак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 09.11.2017. године (четвртак) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од V-XV. Сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 kV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН 15/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.  или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 kV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН 15/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 kV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН 15/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – РЕМОНТ ТРИ ТРАФО СТАНИЦЕ ТС 10/0,4 kV У СРЦ „СУРЧИН“ У СУРЧИНУ, ЈН 15/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити на основу испостављенe привременe ситуације и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, у складу са моделом Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке III 1.2.2 у складу са конкурсном документацијом и закљученим уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за завршетак услуге

Рок за завршетак услуге даје се у Поглављу VI-Образац понуде.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана пријема услуге.

Минимални гарантни рок за радове на поправци кровног покривача кровне плоче ТС који Наручилац може да прихвати je 5 (пет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извршиоца услуге, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје објеката, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од 5 година од дана пријема услуге, ''по виђењу'', на износ од 5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака-недостатака у гарантном року. Наручилац може да захтева да се износ од 5% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 15/2017''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (удаљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева. односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повред доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156 ЗЈН чија се уплата врши у износу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; навести назив наручиоца; навести редни број јавне набавке;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке или поште,

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, која садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од старне Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованох рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун код банке.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени Законом предвиђени услови.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У супротном, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3.) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1.2.3. Доказ I: фотокопије личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија Доказ II: - за запослено лице код понуђача: копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, фотокопија радне књижице или Уговора о раду, - за лице које није запослено код понуђача: копија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, фотокопија уговора као доказ о ангажовању код понуђача, | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Референтна листа - Поглавље XII, Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XIII са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV 7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI- XII.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину, ЈН бр. 15/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину, ЈН бр. 15/2017

| 1. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1061: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1062: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |  |
| 3. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1063: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |  |
| ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | дин. |  |
| ПДВ: | дин. |  |
| ЦЕНА са ПДВ-ом: | дин. |  |
| Рок завршетка услуге је : | __________календарска дана од дана увођења у посао |  |
| Гарантни рок за отклањање недостатака за пратеће радове - поправка кровног покривача кровне плоче ТС од дана примопредаје (не краћи од 5 година) | ________ година |  |
| Број подизвођача | ________ |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун у складу са условима који су дати овом конкурсном документацијом, односно техничком условима који су у примени, а односе се на реализацију појединачних позиција наведених у предмеру.

Упутство за попуњавање обрасца:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%,

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

| РЕМОНТ (TС 10/0,4 кV В У СРЦ „СУРЧИН“) ПРЕДМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА РАДА |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | KOЛИЧ. |  |  | ЦЕНА ПО J.M. | УКУПНО |
| I | Ремонт ТС 10/0,4 кV, Z- 1061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ВН блока и уграђене опреме, чишћење ћелија, прање изолатора трихлоретиленом, дотезање свих механичких спојева (по потреби), контрола и подешавање погона растављача, контрола једновремености уклапања главних ножева и ножева за уземљење. Ремонт кабловских глава. | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Спољни ремонт трансформатора снаге, што подразумева чишћење трафо-бокса, отвора и жалузина, контрола и притезање сабирничких спојева, провера спојева уземљивача са опремом. | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Мерење изолованости намотаја | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Провера и подешавање функционалне исправности заштите ТС. | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт разводне НН табле, чишћење табле, контрола главог прекидача и провера уклапања и исклапања, контрола притиска високоучинских контаката на ножеве уметака, контрола и провера усклађености струјних вредности осигурача према положеном каблу, провера исправности мерних инструмената и припадајућих преклопки, дотезање спојева по потреби. | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт инсталације унутрашњег осветљења ТС | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт, довођење у функционалнно стање браварских елемената ТС | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем | пауш |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и доливање трафо уља | лит |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | По обављеном ремонту радовa, састављање и израдa техничког извештаја са коментаром о тренутном стању трафостанице и издавање истог, са осталим испитним листовима за диелектричну пробојност трафо уља и отпора изолованости намотаја трансформатора | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I: |  |  |  |  |  |  |  |
| I а | Припремни и пратећи грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење растиња и кошење траве око трафостанице на растојању до 3м | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Поправак кровног покривача кровне плоче ТС, израда кровне хидроизолације са једним премазом битулитом и вареним «кондором -4» са одстрањивањем подклобученног малтера плафона и малтерисањем са кречењем | м² |  | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Опшивање кровних ребара поцинкованим лимом дебљине 0.6 мм, Р.Ш. 30 цм, Л-500 цм | ком |  | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I а: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА ТС Z- 1061: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт ТС 10/0,4 кV, Z- 1062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ВН блока и уграђене опреме, чишћење ћелија, прање изолатора трихлоретиленом, дотезање свих механичких спојева (по потреби), контрола и подешавање погона растављача, контрола једновремености уклапања главних ножева и ножева за уземљење. Ремонт кабловских глава. |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Спољни ремонт трансформатора снаге, што подразумева чишћење трафо-бокса, отвора и жалузина, контрола и притезање сабирничких спојева, провера спојева уземљивача са опремом. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Мерење изолованости намотаја |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Провера и подешавање функционалне исправности заштите ТС. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт разводне НН табле, чишћење табле, контрола главог прекидача и провера уклапања и исклапања, контрола притиска високоучинских контаката на ножеве уметака, контрола и провера усклађености струјних вредности осигурача према положеном каблу, провера исправности мерних инструмената и припадајућих преклопки, дотезање спојева по потреби. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт инсталације унутрашњег осветљења ТС |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Ремонт, довођење у функционалнно стање браварских елемената ТС |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем |  | пауш |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Испорука и доливање трафо уља |  | лит |  | 20 |  |  |  |
| 12 | По обављеном ремонту радовa, састављање и израдa техничког извештаја са коментаром о тренутном стању трафостанице и издавање истог, са осталим испитним листовима за диелектричну пробојност трафо уља и отпора изолованости намотаја трансформатора |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО II: |  |  |  |  |  |  |  |
| II а | Припремни и пратећи грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење растиња и кошење траве око трафостанице на растојању до 3м |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Поправак кровног покривача кровне плоче ТС, израда кровне хидроизолације са једним премазом битулитом и вареним «кондором -4» са одстрањивањем подклобученног малтера плафона и малтерисањем са кречењем |  | м² |  | 25 |  |  |  |
| 15 | Опшивање кровних ребара поцинкованим лимом дебљине 0.6 мм, Р.Ш. 30 цм, Л-500 цм |  | ком |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНО II а: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА ТС Z- 1062: |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Ремонт ТС 10/0,4 кV, Z- 1063 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ВН блока и уграђене опреме, чишћење ћелија, прање изолатора трихлоретиленом, дотезање свих механичких спојева (по потреби), контрола и подешавање погона растављача, контрола једновремености уклапања главних ножева и ножева за уземљење. Ремонт кабловских глава. |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Спољни ремонт трансформатора снаге, што подразумева чишћење трафо-бокса, отвора и жалузина, контрола и притезање сабирничких спојева, провера спојева уземљивача са опремом. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Мерење изолованости намотаја |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Провера и подешавање функционалне исправности заштите ТС. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт разводне НН табле, чишћење табле, контрола главог прекидача и провера уклапања и исклапања, контрола притиска високоучинских контаката на ножеве уметака, контрола и провера усклађености струјних вредности осигурача према положеном каблу, провера исправности мерних инструмената и припадајућих преклопки, дотезање спојева по потреби. |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт инсталације унутрашњег осветљења ТС |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Ремонт, довођење у функционалнно стање браварских елемената ТС |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем |  | пауш |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Испорука и доливање трафо уља |  | лит |  | 20 |  |  |  |
| 12 | По обављеном ремонту радовa, састављање и израдa техничког извештаја са коментаром о тренутном стању трафостанице и издавање истог, са осталим испитним листовима за диелектричну пробојност трафо уља и отпора изолованости намотаја трансформатора |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО III: |  |  |  |  |  |  |  |
| III а | Припремни и пратећи грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење растиња и кошење траве око трафостанице на растојању до 3м |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Поправак кровног покривача кровне плоче ТС, израда кровне хидроизолације са једним премазом битулитом и вареним «кондором -4» са одстрањивањем подклобученног малтера плафона и малтерисањем са кречењем |  | м² |  | 25 |  |  |  |
| 15 | Опшивање кровних ребара поцинкованим лимом дебљине 0.6 мм, Р.Ш. 30 цм, Л-500 цм |  | ком |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНО III а: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗА ТС Z- 1063: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТС Z- 1061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТС Z- 1062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТС Z- 1063 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге: „Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину“, ЈН бр. 15/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге: „Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину“, ЈН бр. 15/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге: „Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину“, ЈН бр. 15/2017 у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Референтна листа са доказима о извршеном ремонту две трафо станице за период који није дужи од 5 година, а у случају заједничке понуде и доказ за водећег члана групе да је извршио ремонт једне трафо станице (један завршен посао).

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора/наруџбенице од _____________ (датум), на објекту

________________________________________________________________________________                        (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

извршио услугу ремонта чија је вредност _______________________ динара без ПДВ-а

словима: ________________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 15/2017- „Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину“,, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну

# XIV МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________код ____________________________________(назив банке).

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке)

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код ____________________________________(назив банке).

ОСНОВ УГОВОРА:	- ЈН број 15/2017, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки __________

- Одлука о додели уговора број ________

- понуда изабраног понуђача бр.___________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 кV у Спортско-рекреативном центру  „Сурчин“ (у даљем тексту СРЦ „Сурчин“) у Сурчину.

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 КV (Z- 1061, Z- 1062 и Z- 1063) у СРЦ  „Сурчин“ у Сурчину у свему према условима Наручиоца, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Сл. војни лист“ бр. 29/2011 и бр. 13/2017), важећим техничким прописима, нормативима, стандардима и Понуди бр. ___________ од __________ 2017. године која је у Војнограђевинском центру „Београд“ заведена под бр. ____________ од _________.2017. године и која је саставни део уговора.

Члан 2.

Услуга на свакој трафо станици (Z- 1061, Z- 1062 и Z- 1063) из члана 1. овог уговора обухвата:

I) услугу ремонта:

- ремонт ВН блока и уграђене опреме, чишћење ћелија, прање изолатора трихлоретиленом, дотезање свих механичких спојева (по потреби), контрола и подешавање погона растављача, контрола једновремености уклапања главних ножева и ножева за уземљење. Ремонт кабловских глава;

- спољни ремонт трансформатора снаге, што подразумева чишћење трафо-бокса, отвора и жалузина, контрола и притезање сабирничких спојева, провера спојева уземљивача са опремом;

- мерење диелектричне чврстоће трансф. уља;

- мерење изолованости намотаја;

- проверу и подешавање функционалне исправности заштите ТС;

- ремонт разводне НН табле, чишћење табле, контрола главог прекидача и провера уклапања и исклапања, контрола притиска високоучинских контаката на ножеве уметака, контрола и провера усклађености струјних вредности осигурача према положеном каблу, провера исправности мерних инструмената и припадајућих преклопки, дотезање спојева по потреби;

- ремонт инсталације унутрашњег осветљења ТС;

- мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења;

- ремонт, довођење у функционалнно стање браварских елемената ТС;

- трошкове искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем;

- испоруку и  доливање трафо уља;

- по обављеном ремонту радовa, састављање и израду техничког извештаја са коментаром о тренутном стању трафостанице и издавање истог, са осталим испитним листовима за диелектричну пробојност трафо уља и отпора изолованости намотаја трансформатора.

II) припремне и пратеће грађевинске радове:

- чишћење растиња и кошење траве око трафостанице на растојању до 3м;

- поправак кровног покривача кровне плоче ТС, израда кровне хидроизолације са једним премазом  битулитом и вареним «кондором -4» са одстрањивањем подклобученог малтера плафона и малтерисањем са кречењем;

- опшивање кровних ребара поцинкованим лимом дебљине 0.6 мм, Р.Ш. 30 цм, Л-500 цм.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност услуге из члана 1. овог уговора на износ од:

| 1. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1061: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |
| --- | --- |
| 2. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1062: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |
| 3. Цена за трафо станицу 10/0,4 кV, Z -1063: I) цена ремонта II) цена припремних и пратећих грађевинских радова СВЕГА | дин. дин. дин. |
| ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | дин. |
| ПДВ: | дин. |
| ЦЕНА са ПДВ-ом: | дин. |

и словима: ______________________________________________________динара.

Уговорена вредност обухвата све трошкове везане за ремонт три трафо станице ТС 10/0,4 kV (Z-1061, Z-1062 и Z-1063) и израду појединачног техничког извештаја за сваку трафо-станицу.

Укупна цена радова уговара се у фиксном износу.

Члан 4.

Уговорне стране уговарају извршење услуге из члана 2. овог уговора по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност извршене услуге утврде по завршетку услуге, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа објекту;

- упознавање Извршиоца са локацијом на којој се врши услуга.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 8 (осам) дана од дана обостраног потписивања уговора. Услов за увођење Извршиоца у посао је поред осталих наведених услова и предаја бланко соло менице за добро извршење посла из члана 20. овог Уговора.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - до 95% уговорене цене путем привремене ситуације, а

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, у складу са чланом 20. Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 7.

Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извршењем услуге из члана 2. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет, као и ток извршења услуге.

Све примедбе и предлоге надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извршилац је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора које се односе на квалитет изведених услуга и радова, и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења документацију на основу које се извршава услуга, уговорену цену или друге одредбе уговора, као ни да са Извршиоцем уговара друге радове или уређује с њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од Наручиоца.

Извршилац је дужан да омогући вршење стручног надзора.

Извршилац се обавезује да пре почетка извршења услуге и пратећих радова писано обавести Наручиоца о именовању одговорног извођача радова, који је дужан да буде присутан на објектима за време извшења услуге.

РОК

Члан 8.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) календарска дана, од  дана увођења у посао.

Под роком за завршетак услуге сматра се дан спремности трафо станица за квалитативни пријем радова и примопредају објеката, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 9.

Уколико Извршилац западне у доцњу са извршењем услуге, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Наручиоца.

Изузетно, уговорени рок из члана 8. се може продужити уколико у току извршења услуге наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );

- мере државних органа и надлежних органа МО;

- увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;

- додатни - непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Наручилац нити Извршилац није знао, нити је могао знати да се морају извести;

- друге околности које могу да утичу на ток извршење услуге.

Наступање и трајање околности због којих је Извршилац био спречен да изврши услугу у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Уколико у току извршења услуге наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извршилац захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извршење услуге. Роком за извршење услуге подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 10.

Извршилац је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Захтев за продужење рока поднет по истеку рокова одређених ставом 1. овог члана Уговора, неђе се узети у разматрање.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извршиоцем регулисати допунским уговором.

Члан 11.

# Након извршене услуге у свему према предмеру и предрачуну, Извршилац доставља Наручиоцу технички извештај о извршеном ремонту за сваку трафо-станицу.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Извршилац не изрши услугу у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извршиоца умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, што подразумева и повећање обима предмета набавке до 5% од укупне вредности закљученог уговора, уз обострану сагласност и у писаној форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 14.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Извршилац се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Наручиоца и након закључења Анекса уговора. Извршилац је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Наручиоцу преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извршиоцем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извршилац доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Наручиоца неће бити прхваћени, без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Члан 15.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 16.

Наручилац може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 17.

Извршилац се обавезује да се током извршења услуге из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и бр. 13/17).

Обавеза Извршиоца је да за извршење услуге из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу обилазака Инвеститора,

-    књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извршења услуге, а нарочито датум увођења у посао, ток извршења услуге, чињенице које су довеле или могу довести до застоја извршења услуге, датум завршетка услуге и датум предаје Наручиоцу и све друго што може да утиче на квалитет услуге.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун услуге.

Овлашћени представници Наручиоца (надзорни орган) и Извршиоца (одговорни извођач радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извршења услуге из члана 1. овог Уговора,  Извршилац је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку услуге, Извршилац је дужан да очисти све објекте и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Извршилац услуге је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извршилац.

ОБУСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 18.

У случају обустављања извршења услуге Извршилац је дужан да настави извршење услуге по престанку сметње због које је извршење услуге обустављено.

У случају обуставе извршења услуге Извршилац је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање извршења услуге.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање извршења услуге, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања извршења услуге, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Наручиоца за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 13. овог уговора

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извршилац је дужан да одмах, писаним путем обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извршење услуге, о обустављању извршења услуге, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку извршења услуге по престанку сметње због које је извршење услуге обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 19.

Извршилац је дужан да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

Извршилац је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.

Извршилац је обавезан да Наручиоцу на дан примопредаје услуге записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Услуга мора бити извршена у свему према предмеру и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извршилац не изврши услугу по уговорној документацији, предмеру, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даљег извршења услуге, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Извршилац поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Наручиоца, Извршилац је дужан отклонити у захтеваном року. Ако Извршилац у току извршења услуге не поступи по основаном захтеву Наручиоца и не отклони недостатке, Наручилац може да раскине уговор и да тражи од Извршиоца накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извршилац је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема радова и примопредаје објеката.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 20.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, а доставља га Извршилац по потписивању уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Извршилац након извршене примопредаје објеката, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од 5 година од дана пријема услуге, ''по виђењу'', на износ од 5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака-недостатака у гарантном року. Наручилац може да захтева да се износ од 5% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање грешака-недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, до истека рока од 5 година од дана пријема услуге, или достављања менице за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА И

ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКАТА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 21.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема, примопредаје и коначног обрачуна извршене услуге обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и бр. 13/17) и важећим прописима.

Извршилац је дужан да 3 дана пре завршетка уговорене услуге, писаним путем, затражи квалитативни пријем и примопредају извршене услуге и пратећих радова.

Квалитативни пријем и примопредају и коначни обрачун услуге врши комисија коју образује Наручилац решењем, а Извршилац услуге одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. У раду комисије учествују и одговорни извођач радова и надзорни орган, ради давања потребних података и објашњења.

Ако комисија утврди да неки радови нису изведени према уговореном квалитету, Извршилац је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем и примопредају и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извршиоца, Наручиоца и корисника. Извршилац по основу Записника о пријему радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извршилац не отклони недостатке у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извршиоца.

Записник о квалитативном пријему и примопредаји може сачинити и сам Наручилац без учешћа Извршиоца, ако Извршилац неоправдано одбије учешће или се неоправдано не одазове на позив да учествује у пријему и примопредаји. Такав записник се доставља Извршиоцу. Даном достављања записника настају последице у вези са квалитативним пријемом и примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извршилац се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем услуге уз умањење уговорене вредности услуге у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршене услуге врши комисија коју образује Наручилац решењем, а Извршилац својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта. Ако Извршилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или одуговлачи у изради обрачуна, Наручилац може сам да изврши обрачун и да о томе обавести Извршиоца.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Извршилац радова гарантује Наручиоцу квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок на поправци кровног покривача кровне плоче ТС износи _____ година [Напомена: не може бити краћи од 5 година (ова напомена се брише приликом закључења уговора)], рачунајући од дана примопредаје.

За опрему и материјал коју уграђује Извршилац важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача, рачунајући од дана примопредаје.

Извршилац се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извршиоца услуге, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 23.

До примопредаје извршене услуге, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извршилац.

После примопредаје извшене услуге, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 24.

Извршилац је дужан да за време извршења услуге из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године и бр. 91/2015 од 05.11.2015. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извршилац који те мере предузима.

Извршилац је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извршилац који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 25.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

РАСКИД УГОВОРА

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 27.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 20. овог уговора,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорене услуге,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. овог члана Уговора Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења услуге, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извршилац у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене услугу, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извршења услуге због нестручног и лошег извршења услуге, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Наручиоца ангажоваће се други Извршилац, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извршилац.

Члан 28.

Извршилац може раскинути уговор:

-ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорену услугу.

Члан 29.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 30.

Сву штету која настане раскидом уговора о извршењу услуге, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извршиоца.

Члан 31.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 32.

Уговорне стране су се сагласиле да се на све што није регулисано овим уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Наручиоца и овлашћеног лица Извршиоца.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.

Члан 34.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 					ЗА НАРУЧИОЦА:

НАЧЕЛНИК

____________________________                                               	     потпуковник

___________________________________ 					                                                  Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем, модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.