| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 4666 бр. 14782-7 05.11.2019.год. Н И Ш |  |  |
| --- | --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕП У КАСАРНИ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“ У НИШУ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.11

ОДОБРАВА:

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

пуковник

Драган Антић

- НОВЕМБАР 2019. године -

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 153/2019, бр. 14782-2 од 25.10.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 153/2019, бр. 14782-3 од 29.10.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у отвореном поступку

– Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу –

ЈН бр. 1.3.11

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | ст.бр.од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 5 |
| III. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС РАДОВА И СЛ. | стр. бр. од 6 до 11 |
| IV. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 13 до 17 |
| V. | КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА | стр. бр. 18 |
| VI. | ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ | стр. бр. од 19 до 40 |
|  | VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) | стр. бр. од 20 до 25 |
|  | VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2) | стр. бр. од 26 до 33 |
|  | VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3) | стр. бр. 34 |
|  | VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4) | стр. бр. 35 |
|  | VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 5) | стр. бр. 36 |
|  | VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 6) | стр. бр. 37 |
|  | VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7) | стр. бр. 38 |
|  | VI-8. ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ понуђача за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере за лица која се ангажују за привремено или повремено обављање послова у војним објектима (Образац 8) | стр. бр. од 39 до 40 |
| VII. | МОДЕЛ УГОВОРА | стр. бр. од 41 до 56 |
| VIII. | УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | стр. бр. од 57 до 69 |
| IX. | Менично писмо-овлашћење (за озбиљност понуде–3 % вредности понуде без ПДВ) | стр. бр. од 70 до 71 |
| X. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла | стр. бр. 72 |
| XI. | Менично писмо-овлашћење (за добро извршење посла–10 % вредности уговора без ПДВ) | стр. бр. од 73 до 74 |
| XII. | Менично писмо-овлашћење (за отклањање грешака у гарантном року –5 % вредности уговора без ПДВ) | стр. бр. од 75 до 76 |

Укупан број страна Конкурсне документације је 76. (седамдесетшест)

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4666 Ниш

Адреса: ул. Чегарска, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs и www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.11 – Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу, су радови у складу са чланом 5. став 1. Закона којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010 ).

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт

Лице за контакт: Игор Андрејевић, бр.тел. 018/555-814, fax: 018/508-704

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација у објектима које користе МО и ВС, односно замена охладног снопа и друге промаје димних цеви котла S-800 „Ђуро Ђаковић“ у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу.

Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака):

- 45000000 - Грађевински радови

- 50000000 - Услуге одржавања и поправки

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису радова, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис радова итд.) и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

Наведене количине радњи, у склопу предметне набавке радова, су планске (орјентационе), али су једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци, а стварне ће бити оне које надзорни орган  инвеститора констатује приликом квалитативног и квантативни пријема радова.

Укупне количине радњи, у склопу предметне набавке радова, могу бити мање или веће од наведених, у зависности стварних потреба Наручиоца и од количине опредељених новчаних средстава у Финансијском плану крајњих корисника за 2019.годину за те намене, а евентулна повећања или смањења не могу утицати на оцењивање и рангирање понуда  и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Понуда се подноси за све радње предметне набавке радова.

Уколико се не поднесе за све радње предметне набавке радова, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА И СЛ.

- Врста, количина и опис радова

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис радова, место извршења, квалитет и сл., биће дати у тачкама од 2) до 7) (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део VII конкурсне документације).

- Техничке карактеристике (спецификације)

Радови на инвестиционом одржавању се изводе у свему према Елаборату инвестиционог одржавања, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19), захтеву Наручиоца/Инвеститора, условима из конкурсне документације, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

2.1. Технички опис

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У касарни „Мија Станимировић“ у Нишу, у објекту котларнице који је изграђен 1975. године са котлом STEAMBLOC Optimal 800 фаб.бр. 4487, док је 1985. године. уграђен још један такав котао фаб.бр.203 производње „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, Република Хрватска. Капацитет котлова је 2 x 5,38 МW, радни притисак им је 4bar, а радна температура 110°С, дакле котлови су топловодни. Погонско гориво је мазут (уље за ложење средње).

Ови котлови служе за потребе грејања објеката у касарни и припрему санитарне воде за купање и прање суђа.

Због старости и дугогодишњег напрестаног рада дошло је до процурења цеви охладног снопа и друге промаје димних цеви котла S – 800 фабрички број 203/1985 произвођача „Ђуро Ђаковић“ из Славонског Брода. Наведени котао није у функцији.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Да би се наведени котао довео у исправно стање и оспособио за безбедан рад неопходно је извршити замену комплет цеви охладног снопа и друге промаје димних цеви.

Потребно је урадити елаборат санације котла, охладног снопа и димних цеви друге промаје.

Након извршених радова потребно је извршити испитивање котла на притисак у присуству надлежног органа који издаје дозволу за рад котла.

Демонтирани материјал записнички предати кориснику.

2.2. Техничка спецификација

| Ред. број | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена охладног снопа котла |  |  |  |
| 1. | Одвајање котла од топловодне мреже затварањем запорних вентила на потису и поврату воде из котла, испуштање воде из котла и отварање ревизионих отвора (манлоха), хидродинамичко чишћење депозита и испирање котла. | ком | 1 |
| 2. | Демонтажа термоизолације од минералне вуне и заштитног лима са: - омотача задње димне коморе и са - задњег охладног снопа. | m2 | 10 |
| 3. | Сечење лименог омотача задње димне коморе с леве и десне стране котла, сваки димензија цца 6х700х3000mm, уз претходну израду привременог ослонца димњака уградњом одговарајућих профила за додатно фиксирање димњака | кпл | 1 |
| 4. | Отварање улазног поклопца задње димне коморе, демонтажа сегментних поклопаца треће промаје и сечење профила и лимова са одвајањем од задњег охладног снопа | кпл | 1 |
| 5. | Демонтажа комплетног старог охладног снопа који се састоји од бочног и задњег охладног снопа: - сечење заптивног лима на споју са данцем котла, - сечење заптивних лимова око прикључака доњег колектора, - сечење и одвајање горњег и доњег колектора са задњег данца котла и извлачење охладног снопа из задње димне коморе котла, са израдом конструкције за демонтажу | ком | 1 |
| 6. | Радионичка израда и испорука новог охладног снопа и то: Бочног охладног снопа који се састоји од: - горњег колектора димензија цца Ø219,1 х 900mm, - доњег колектора димензија Ø219,1 х 1000mm, - ревизионог отвора ДН200 на доњем колектору затвореног слепом прирубницом, - по 8 комада бочних цеви са обе стране, димензија цца Ø57,4 х 2500mm са савијеним цевним луковима P=300mm под углом од 82°, - 18 ком заптивних трака између цеви димензија цца 6 х 21 х 2500mm. Све цеви морају бити у квалитету P235GH, а заптивни лимови у квалитету P265 GH са атестима. Задњег охладног снопа који се састоји од: - 4 оквирне цеви Ø108 х 6,3 х 1200mm са савијеним цевним луковима P=300mm под углом од 82° и са израђеним отворима за заваривање Ø57, ком 24, заварене у отворе на горњем и доњем колектору, - 12 ком. цеви Ø57 х 4 х 1200mm заварене у отворе оквирних цеви, - 13 ком. заптивних трака заварених између цеви, димензија 6х60х1200mm, - оквир улазног отвора 400 х 400mm израђен од цевног колектора Ø88,9 х 6,3mm, завареног у квадрат 580 х 580mm, са по 5 отвора горе и доле за заваривање цеви Ø57 х 4mm, - лименог оквира са прирубничким спојем, улазног отвора у задњу димну комору димензија цца 6 х 600 х 600mm. Све цеви морају бити у квалитету P235 GH a заптивни лимови у квалитету P265 GH са атестима. Радионичка контрола: котрола заварених спојева методом без разарања, визуелна и димензиона контрола и испитивање непропусности хладним воденим притиском. Израда атестно-техничке документације охладног снопа са извештајима о контролисању. | кпл | 1 |
| 7. | Обрада отвора на задњем данцу за монтажу охладног снопа и обрада осталих сечених површина за монтажу демонтираних лимова и профила | кпл | 1 |
| 8. | Монтажа охладног снопа: увлачење у котао, упасивање и припајање делова, заваривање колектора, заптивних трака, заптивних и чешљастих лимова | кпл | 1 |
| 9. | Испорука, упасивање и заваривање предсавијених сегмената омотача задње димне коморе с леве и десне стране котла, сваки димензија цца 6 х 700 х 3000mm, уз претходну демонтажу привремених ослонаца димњака | кпл | 1 |
| 10. | Монтажа, упасивање и заваривање демонтираних профила и лимова задње димне коморе | кпл | 1 |
| 11. | Монтажа сегментних поклопаца треће промаје са леве и десне стране задње димне коморе, димензија цца 6х500х1200 mm са испоруком и заменом заптивног и неисправног спојног материјала | кпл | 1 |
| 12. | Затварање поклопца улазног отвора димне коморе са испоруком и уградњом заптивне плетенице | кпл | 1 |
| 13. | Испорука и уградња озида улазног отвора задње димне коморе од ватросталног материјала у квалитету Звезде 10, са анкерима од ватросталног челика | kg | 150 |
| 14. | Монтажа демонтиране термоизолације са бочне и задње стране са испоруком нове минералне вуне дебљине 100mm и са заменом оштећеног заштитног лима | m2 | 13 |
| Замена димних цеви II промаје |  |  |  |
| 1. | Демонтажа лименог канала за довод ваздуха скидањем компензатора на споју са вентилатором и демонтажом вијчастог споја на кућишту горионика | ком | 1 |
| 2. | Демонтажа мазутних инсталација и мерно-регулационих инструмената са предње плоче котла | ком | 1 |
| 3. | Демонтажа сегментних поклопаца са предње димне коморе у зони цеви друге промаје, скидање профила испод поклопаца који ометају вађење димних цеви, отварање поклопца задње димне коморе | ком | 1 |
| 4. | Демонтажа димних цеви треће промаје Ø60,3 дужине 4005mm стругањем завара на предњем и задњем данцу котла машином за вађење цеви која уједно врши припрему жљебова за заваривање нових цеви | ком | 82 |
| 5. | Испорука нових котловских цеви димензија Ø60,3 х 3,2 х 4050mm у квалитету P235 GH са атестом | ком | 82 |
| 6. | Монтажа нових димних цеви друге промаје: - обрада свих отвора у предњем и задњем данцу, - сечење цеви на меру, - контрола тврдоће и по потреби оджаривање на тврдоћу 90 до 120НВ, - обрада крајева цеви до металног сјаја по 100mm са оба краја - увлачење цеви у котао и контактно уваљивање (ваљцовање), - Заваривање димних цеви REL поступком | ком | 82 |
| 7. | Контрола завара и „мостића“ на предњем и задњем данцу у трећој промаји пенетрантском методом | кпл | 1 |
| 8. | Монтажа демонтираних делова на предњој страни котла: - лименог канала за довод ваздуха са испоруком и заменом заптивне плетенице на споју са кућиштем горионика, - сегментних поклопаца и профила на предњу на предњу димну комору, са испоруком и заменом заптивне плетенице и неисправних вијака и брезона, - мазутних инсталација и мерно-регулационих инструмената котла. | кпл | 1 |
| Испитивање котла и техничка документација |  |  |  |
| 1. | Испитивање котла на притисак: - затварање манлох отвора са испоруком и заменом заптивача, -блиндирање свих прикључака на котлу, - пуњење котла водом и испитивање на испитни притисак у присуству надлежног инспектора, - разблиндирање и замена свих заптивача, - подизање котла на радни притисак и контрола заптивања | кпл | 1 |
| 2. | Израда пројектно - теничке документације за санацију котла према важећим прописима у 3 примерка и достављање надлежној инспекцији | ком | 1 |
| 3. | Израда атестно - техничке документације о извршеној санацији котла према важећим прописима у 3 примерка и достављање надлежној инспекцији | ком | 1 |
| 4. | Припремно-завршни радови, чишћење радног простора, израда записника о извршеним радовима и примопредаја радова. | паушал | 1 |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

- Квалитет

Извршење радова, који се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који уређују пружање понуђених услуга у Републици Србији.

- Контрола квалитета извршених радова – квалитативни и квантитативни пријем

Све обавезе у погледу квалитативног пријема радова, предаје објекта на коришћење и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије ('„Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19) и важећим прописима.

Квалитативни пријем радова и предају објекта на коришћење врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем и примопредају радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да приликом квалитативног пријема радова и објекта преда Инвеститору градилишну документацију, елаборат о испитивању и доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за извршене радове мора износити најмање 24 (двадесетчетири) месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана записником верификоване примопредаје.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 10 дана од дана достављања рекламације.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок за извршење радова

Рок за извршење радова добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VI-1 конкурсне документације), а рачуна се од дана увођења у посао.

Рок за извршење радова не може бити дужи од 120 дана од дана увођења у посао. Уколико је понуђени рок извршења радова дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа.

- Место извршења радова и обилазак локације

Места извршења предметних радова је Касарна „Мија Станимировић“ у Нишу

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, понуђачи могу да о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника корисника или Наручиоца.

Обилазак локације није обавезан, а Наручилац ће га организовати само на писани захтев потенцијалних понуђача, уз који мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се може доставити најкасније 20 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, факсом на број 018/508-704 или на деловодство ВП 4983 Ниш, ул. Чегарска бб.

Наручилац ће организовати обилазак локације по добијању одобрења корисника комплекса и о томе ће обавестити подносиоца захтева, а лица којима којима је одобрен улазак, у наведеном  термину треба да дођу на пријавницу напред наведене касарне..

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:

  - Да је остварио укупни пословни приход у последње 3 године (2016. 2017. и 2018. год.), већи од 5.000.000,00 динара;

  - Да понуђач по подацима о блокади рачуна за задњих 6 (шест) месеци који

претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, није имао блокиран рачун.

- Да располаже неопходним пословним капацитетом:

  - Да је у претходне три године (2016., 2017. и 2018. год.) извршио радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), а који су редмет јавне набавке, у вредности која није мања од 3.000.000.00 динара без ПДВ-а;

- Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- Да у моменту подношења понуде поседује важеће сертификате и то:

- ISO 9001 Системи менаџмента квалитетом,

- ISO14001 Системи менаџмента животном средином,

- OHSAS 18001 Систем менаџмента безбедности и здрављем на раду,

- сертификат за заваривање EN ISO 3834-2:2006 за пројектовање, израду, монтажу  и заваривање коморних котлова,

  - Да понуђач поседује најмање следећу опрему за извршење предметних радова:

- апарат за заваривање РЕЛ поступком (поступак 111)................ком 1

- апарат-гарнитура за гасно заваривање и сечење.........................ком 2

- теретно моторно возило за превоз добара....................................ком 1;

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом односно да има:

  - Најмање 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом одговорног пројектанта 330

  - Најмање 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова 430

  - Најмање 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом европског инжењера заваривања (IWE, EWE),

  - Најмање 1 атестираног електрозаваривача за РЕЛ поступак

  - Најмање 1 атестираног заваривача за гасно заваривање,

  - Најмање 2 бравара са минимално КВ стручном спремом,

  - Лице одговорно за безбедност на раду са положеним стручним испитом.

- Да примењује мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона у  отвореном поступку ЈН (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI - Образац 5). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да располаже непоходним финансијским капацитетом

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2016., 2017. и 2018.годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени;

Доказ: Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

- Да располаже неопходним пословним капацитетом:

Доказ: Референц листа (назив наручиоца, контакт особу и број телефона, опис извршених радова, вредност извршених радова који су предмет јавне набавке) у последње три године (2016., 2017. и 2018.год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуђач је дужан да уз референц листу достави потписане и оверене оригиналне Потврде од стране Наручилаца наведених у референц листи. Такође, Наручилац прихвата доставу фотокопија Потврда (у суду или општини).

Референц листа мора да садржи радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), а који су редмет јавне набавке:

3.   Да располаже неопходним техничким капацитетом:

Доказ: Потребно је доставити копије свих напред тражених сертификата и квалификација.

Доказ: Картицу основног средства или важећи Уговор о закупу или важећи Уговор о лизингу захтеваног средстава, а за теретно возило и копију саобраћајне дозволе;

Доказ:Сертификат (уверење) о исправности опреме за заваривање не старији од 3 године од датума достављања понуде;

Доказ:Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад издатом од стране правног лица са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад не старији од 3 године од датума достављања понуде.

Наручилац прихвата доставу фотокопија доказа из ове тачке, а задржава право да накнадно, у постпку оцене понуда, захтева од понуђача да достави оригинале на увид у року од 5 дана од доставе захтева.

4.    Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

Доказ: Изјава на свом меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој понуђач наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме;

Фотокопије тражених лиценци и атеста и потврду о важности истих;

Лиценца издата од стране Министарства рада за лице одговорно за безбедност на раду са положеним стручним испитом;

Фотокопију образаца М/М-А за посебно тражена лица.

Атести заваривача не могу бити старији од 6 месеци од датума објављивања јавне набавке.

Уколико понуђач нема стално запослено лице за безбедност и здравље на раду мора да приложи уговор о ангажовању истог или уговор са привредним друштвом који је оспособљен за извршење радова у области безбедности и здравља на раду, сагласно Закону о безбедности и здрављу на раду.

5.    Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине:

Доказ: Изјава понуђача да поседује Акт о процени ризика за сва радна места. Уз Изјаву доставити копију насловне стране Акта о процени ризика. На захтев наручиоца понуђач је дужан да достави фотокопију или оригинал Акта о процени ризика.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, и складу са чланом. 79. став 2. Закона, од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија а пре доношења одлуке о додели уговора, тражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих захтеваних доказа

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом достављања доказа на увид, а по позиву наручица у складу са чланом. 79. став 2. Закона, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1) – 4). Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико лице није уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, доставља:

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3.  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлука о додели уговора о јавној набавци предметних радова биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У случају истог понуђеног рока за извођење предметних радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да избор понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћних критеријума, избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребања.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исто понуђени гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање понуђача не спречава поступак жребања.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

* VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)

* VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)

* VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)

* VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)

* VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)

* VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

* VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)

* VI-8. ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ понуђача за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере за лица која се ангажују за привремено или повремено обављање послова у војним објектима (Образац 8)

Образац 1

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку „Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу“, ЈН број 1.3.11

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                   (Податке уписати у празне кућице)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 1.3.11 – „Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу“ достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:                                                     Потпис одговорног лица

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1.3.11: „Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу ”, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

2. Понуда се односи на целокупну набаку.

3. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

| Вредност радова без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| Порез на додату вредност 20% (обавеза инвеститора) | динара |
| Вредност радова са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |

| Рок извођења радова: (максимум 120 календарских дана) | до ______ календарских од дана увођења у посао, који ће бити одређен у писаном позиву Наручиоца (укључујући и имејл) |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: | авансно у износу од 100% од укупне вредности уговора, у року од 10 дана од дана пријема документације за исплату аванса. |
| Гарантни рок на наведене радове: (минимум 24 месеца) | _____ месеца од дана записником верификоване примопредаје |
| Рок важења понуде: (минимум 60 дана) | _____ календарских дана од дана отварања понуда |

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери потписом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде оверавају потписом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписом оверити образац понуде.

Образац 2

VI-2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р. бр | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере (без ПДВ) | ПДВ % | Цена по јед.мере (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вредност у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Замена охладног снопа котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одвајање котла од топловодне мреже затварањем запорних вентила на потису и поврату воде из котла, испуштање воде из котла и отварање ревизионих отвора (манлоха), хидродинамичко чишћење депозита и испирање котла. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа термоизолације од минералне вуне и заштитног лима са: - омотача задње димне коморе и са - задњег охладног снопа. | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Сечење лименог омотача задње димне коморе с леве и десне стране котла, сваки димензија цца 6х700х3000mm, уз претходну израду привременог ослонца димњака уградњом одговарајућих профила за додатно фиксирање димњака | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Отварање улазног поклопца задње димне коморе, демонтажа сегментних поклопаца треће промаје и сечење профила и лимова са одвајањем од задњег охладног снопа | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа комплетног старог охладног снопа који се састоји од бочног и задњег охладног снопа: - сечење заптивног лима на споју са данцем котла, - сечење заптивних лимова око прикључака доњег колектора, - сечење и одвајање горњег и доњег колектора са задњег данца котла и извлачење охладног снопа из задње димне коморе котла, са израдом конструкције за демонтажу | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Радионичка израда и испорука новог охладног снопа и то: Бочног охладног снопа који се састоји од: - горњег колектора димензија цца Ø219,1 х 900mm, - доњег колектора димензија Ø219,1 х 1000mm, - ревизионог отвора ДН200 на доњем колектору затвореног слепом прирубницом, - по 8 комада бочних цеви са обе стране, димензија цца Ø57,4 х 2500mm са савијеним цевним луковима P=300mm под углом од 82°, - 18 ком заптивних трака између цеви димензија цца 6 х 21 х 2500mm. Све цеви морају бити у квалитету P235GH, а заптивни лимови у квалитету P265 GH са атестима. Задњег охладног снопа који се састоји од: - 4 оквирне цеви Ø108 х 6,3 х 1200mm са савијеним цевним луковима P=300mm под углом од 82° и са израђеним отворима за заваривање Ø57, ком 24, заварене у отворе на горњем и доњем колектору, - 12 ком. цеви Ø57 х 4 х 1200mm заварене у отворе оквирних цеви, - 13 ком. заптивних трака заварених између цеви, димензија 6х60х1200mm, - оквир улазног отвора 400 х 400mm израђен од цевног колектора Ø88,9 х 6,3mm, завареног у квадрат 580 х 580mm, са по 5 отвора горе и доле за заваривање цеви Ø57 х 4mm, - лименог оквира са прирубничким спојем, улазног отвора у задњу димну комору димензија цца 6 х 600 х 600mm. Све цеви морају бити у квалитету P235 GH a заптивни лимови у квалитету P265 GH са атестима. Радионичка контрола: котрола заварених спојева методом без разарања, визуелна и димензиона контрола и испитивање непропусности хладним воденим притиском. Израда атестно-техничке документације охладног снопа са извештајима о контролисању. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Обрада отвора на задњем данцу за монтажу охладног снопа и обрада осталих сечених површина за монтажу демонтираних лимова и профила | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Монтажа охладног снопа: увлачење у котао, упасивање и припајање делова, заваривање колектора, заптивних трака, заптивних и чешљастих лимова | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Испорука, упасивање и заваривање предсавијених сегмената омотача задње димне коморе с леве и десне стране котла, сваки димензија цца 6 х 700 х 3000mm, уз претходну демонтажу привремених ослонаца димњака | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Монтажа, упасивање и заваривање демонтираних профила и лимова задње димне коморе | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа сегментних поклопаца треће промаје са леве и десне стране задње димне коморе, димензија цца 6х500х1200 mm са испоруком и заменом заптивног и неисправног спојног материјала | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Затварање поклопца улазног отвора димне коморе са испоруком и уградњом заптивне плетенице | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и уградња озида улазног отвора задње димне коморе од ватросталног материјала у квалитету Звезде 10, са анкерима од ватросталног челика | kg | 150 |  |  |  |  |  |
| 14. | Монтажа демонтиране термоизолације са бочне и задње стране са испоруком нове минералне вуне дебљине 100mm и са заменом оштећеног заштитног лима | m2 | 13 |  |  |  |  |  |
| Замена димних цеви II промаје |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа лименог канала за довод ваздуха скидањем компензатора на споју са вентилатором и демонтажом вијчастог споја на кућишту горионика | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа мазутних инсталација и мерно-регулационих инструмената са предње плоче котла | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа сегментних поклопаца са предње димне коморе у зони цеви друге промаје, скидање профила испод поклопаца који ометају вађење димних цеви, отварање поклопца задње димне коморе | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа димних цеви треће промаје Ø60,3 дужине 4005mm стругањем завара на предњем и задњем данцу котла машином за вађење цеви која уједно врши припрему жљебова за заваривање нових цеви | ком | 82 |  |  |  |  |  |
| 5. | Испорука нових котловских цеви димензија Ø60,3 х 3,2 х 4050mm у квалитету P235 GH са атестом | ком | 82 |  |  |  |  |  |
| 6. | Монтажа нових димних цеви друге промаје: - обрада свих отвора у предњем и задњем данцу, - сечење цеви на меру, - контрола тврдоће и по потреби оджаривање на тврдоћу 90 до 120НВ, - обрада крајева цеви до металног сјаја по 100mm са оба краја - увлачење цеви у котао и контактно уваљивање (ваљцовање), - Заваривање димних цеви REL поступком | ком | 82 |  |  |  |  |  |
| 7. | Контрола завара и „мостића“ на предњем и задњем данцу у трећој промаји пенетрантском методом | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Монтажа демонтираних делова на предњој страни котла: - лименог канала за довод ваздуха са испоруком и заменом заптивне плетенице на споју са кућиштем горионика, - сегментних поклопаца и профила на предњу на предњу димну комору, са испоруком и заменом заптивне плетенице и неисправних вијака и брезона, - мазутних инсталација и мерно-регулационих инструмената котла. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| Испитивање котла и техничка документација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испитивање котла на притисак: - затварање манлох отвора са испоруком и заменом заптивача, -блиндирање свих прикључака на котлу, - пуњење котла водом и испитивање на испитни притисак у присуству надлежног инспектора, - разблиндирање и замена свих заптивача, - подизање котла на радни притисак и контрола заптивања | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Израда пројектно - теничке документације за санацију котла према важећим прописима у 3 примерка и достављање надлежној инспекцији | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда атестно - техничке документације о извршеној санацији котла према важећим прописима у 3 примерка и достављање надлежној инспекцији | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Припремно-завршни радови, чишћење радног простора, израда записника о извршеним радовима и примопредаја радова. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку појединачну позицију у оквиру описа предметних радова;

- у колону 6. уписати износ ПДВ-а, за сваку појединачну позицију у оквиру описа предметних радова;

- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку појединачну позицију у оквиру описа предметних радова;

- у колону 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку појединачну позицију у оквиру описа предметних радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку појединачну позицију у оквиру описа предметних радова и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

Место и датум:				                                       Понуђач:

_______________                                                          _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_______________________________

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) сви чланови групе понуђача.

Образац 3

VI-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                    Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)

Образац 4

VI-4  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу” бр 1.3.11, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                     Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5

VI-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. 1.3.11 за набавку радова – „Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

          - Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

          - Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

          - Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

          - Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

| Mесто и датум __________________________ |  |  | Понуђач ________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________________________ (потпис) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Образац 6

VI-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач

___________________________________________________________________________

(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке бр. 1.3.11 за набавку радова – „Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

| Mесто и датум __________________________ |  |  | Подизвођач ________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________________________ (потпис) |

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац  изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

Образац 7

VI-7  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈН

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. 1.3.11 за набавку радова – “Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу ”, ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

| Mесто и датум __________________________ |  |  | Понуђач ________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________________________ (потпис) |

Образац 8

VI-8  ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ ПОНУЂАЧА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗЕБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ ЗА ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ПОВРЕМЕНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА

(Доставља се приликом закључивања уговора)

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради обављања безбедносне провере за лица која се ангажују за привремено или повремено обављање послова у војним објектима, а на извршењу радова на Инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу.,

и својим потписом дајем

С А Г Л А С Н О С Т

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева, односно ВП 4666 Ниш, да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име лица које понуђач ангажује на извршењу радова | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао ЛК | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

Напред дату табелу понуђач попуњава само за она лица која планира да ангажује на извршењу предметних радова, а уколико има већи број лица од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да попуни и достави за сваког појединца.

Наведена лица дају своју сагласност потписом, док оргиналност потписа за сва лица из табеле, потврђује одговорно лице понуђача својим потписом.

| Mесто и датум __________________________ |  |  | Понуђач ________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________________________ (потпис) |

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ, А ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ПОПНИТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ)

УГОВОР бр. _________

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4666 Ниш, коју заступа

бригадни генерал Слађан Стаменковић - у даљем тексту ИНВЕСТИТОР,

адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-565

и

_______________________________________

(назив понуђача)

које заступа: ____________________________ - у даљем тексту ИЗВОЂАЧ РАДОВА

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Основ уговора:

ЈН Бр: 1.3.11 – “ Инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу ”

Број и датум одлуке о додели уговора: бр. ____ од __. __. 2019.год

Понуда изабраног понуђача бр. ______________од ____________2019.године, заведену код Инвеститора под бројем ***** од *****2019.године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу.

Извођење радова се врши у свему према Елаборату инвестиционог одржавања, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19), захтеву Инвеститора, условима из конкурсне документације, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

- ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од: као у обрасцу понуде динара без ПДВ-а, словима: ________________________ динара.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је као у обрасцу понуде динaра, са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи као у обрасцу понуде динара.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, механизацију, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова.

Јединичне цене радова су утврђене понудом Извођача сачињеном на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. Јединичне цене радова уговарају се у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност изведених уговорених радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље у складу са Законом о тајности података;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - изврши квалитативни пријем радова и предају објекта или дела објекта на коришћење уколико су се за то стекли сви прописани услови.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

  - документације по којој ће се изводити радови,

  - објекта или дела објекта на коме се изводе радови,

  - локације за складиштење грађевинског и осталог материјала потребног за извођење радова,

  - локације за одлагање демонтираног материјала,

  - примерка пријаве Инспекторату одбране.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије („Службени војни лист” бр. 29/11, 13/17 и 2/19).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорно лице које руководи извођењем радова на градилишту;

  - одговорном лицу које руководи извођењем радова на градилишту обезбеди уговор о извођењу радова и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

  - спроводи прописане мере ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље, у складу са Законом о тајности података.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

  - изводи радове према уговору и документацији за извођење радова, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме,

  - организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време извођења радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталација и опреме,

  - води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу обилазака и књигу инспекције,

  - обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова,

  - на градилишту обезбеђује уговор о извођењу радова, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови,

  - спроводи прописане мере ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље, у складу са Законом о тајности података.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да уклони преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да благовремено писмено упозори Инвеститора о недостацима у документацији на основу које се изводе радови и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање радова из члана 1. овог уговора изврши уплатом бескаматног аванса, у висини од 100% од укупне уговорене цене, у року од 10 дана од дана пријема документације за исплату аванса.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, ради благовремене исплате аванса, достави Наручиоцу прописно израђена потписана и оверена оригинална документа за исплату аванса, и то:

- Профактуру-предрачун, на износ 100% вредности уговореног аванса, прописно израђен, потписан и оверен од надлежног лица.

- Средства за обезбеђење повраћаја авансног плаћања у складу са чланом 22. уговора.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према документацији за извођење радова; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова, сарадњу ради обезбеђења потребних сагласности за детаље технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и налоге за поступање надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

РОК

Члан 10.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је као у обрасцу понуде радних дана [Напомена: не може бити дужи од 120 радних дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)]од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и предају радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да започне са извођењем радова у року од 5 дана од дана када га Инвеститор уведе у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Инвеститор испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора и прибави безбедносну проверу лица Извођача радова који су одређени као извршиоци, а дан увођења се констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач не започне извођење радова у року из става 1. овог члана, Инвеститор ће му оставити накнадни примерени рок за почетак радова који неће бити дужи од 5 (пет) дана. Уколико Извођач ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор има право да раскине уговор и да захтева од Извођача накнаду штете.

Члан 11.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 10. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење радова);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- непредвиђени радови;

- промена динамике финансирања наведене у члану 8. овог Уговора;

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока, и о својој одлуци по поднетом захтеву, обавести Инвеститора, који ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Крајњи рок за подношење захтева је 7 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати Анексом уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 15.

Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, Инвеститор ће са Извођачем закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима који одступају од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 16.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 18.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора

Измена цене из члана 15. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 19.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 14. овог уговора и поступања Инвеститора из члана 7. став 2. овог уговора.

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 20.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према према предмеру и предрачуну, техничком образложењу и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговорној документацији, предмеру и предрачуну, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 21.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом најдаље до квалитативног пријема радова и предаје објекта на коришћење.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач мора продужити важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања тако што ће доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције или  или доставити нову банкарску гаранцију са роком важења 30 дана дужем од коначног продуженог рока за завршетак радова.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда:

- Менично писмо - овлашћење да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваљe XI. Конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. и 3. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза може без приговора наплатити.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 23.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема радова, предаје објекта на коришћење и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије ('„Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19) и важећим прописима.

Квалитативни пријем радова и предају објекта на коришћење врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем и примопредају радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и предају објекта и да у року датом од стране комисије без одлагања отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни пријем радова без примедби, између Извођача и Инвеститора, а након тога примопредаја радова између Инвеститора, Извођача и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби доставља окончану ситуацију Инвеститору.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем радова, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о квалитативном пријему радова може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће или се неоправдано не одазове на позив да учествује у пријему радова и објекта. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши квалитативни пријем радова уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Извођач је дужан да приликом квалитативног пријема радова и објекта преда Инвеститору градилишну документацију, елаборат о испитивању и доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок за све радове износи као у обрасцу понуде месеци [напомена: не може бити мањи од 5 година (ова напомена се брише приликом закључења уговор)], рачунајући од дана примопредаје радова.

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

Члан 25.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави:

- Менично писмо - овлашћење да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од 5 % укупне вредности уговора (без ПДВ). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваљe XII. Конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

Инструмент финансијског обезбеђења за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора. У случају да Извођач не достави предметну инструмент финансијског обезбеђења, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављени инструмент финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује основ.

Уколико инструмент финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 26.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 27.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службеном гласнику РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон), Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 23/2018) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 28.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Члан 29.

Одмах по потписивању уговора, Извођач је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору ради прибављања безбедносне провере. Уз тај списак потребно је да се посебно попуни прописани образац за безбедносну проверу лица са свим траженим подацима, да исти буде потписан од стране свих лица, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица, а који се доставља надлежној служби ради безбедносне провере.

Члан 30.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико представник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писменог захтева Инвеститора,  радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из инструмента финансијског обезбеђења не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 31.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 32.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 22. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач не изводи радове у складу документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 5 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 33.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 34.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 35.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 36.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору преда пресек изведених радова до дана раскида уговора, градилишну документацију за Инвеститора и сву документацију коју је преузео од Инвеститора након закључења уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 37.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 38.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Нишу.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Члан 40.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 				                    бригадни генерал

____________________________                                             Слађан Стаменковић

_____________________________			 ________________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни, чиме понуђач потврђује да се слаже са садржином модела уговора и исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи предметни уговор.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача или члан групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети и споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке).

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ

САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш,

или предаje лично: касарна „Књаз Михаило“ у Нишу, објекат бр.7, канцеларија општих послова, у времену од 07,30 до 14,30 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.12.2019.године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који je послатa.

Понудa се подноси у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  1.3.11

– ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕП У

КАСАРНИ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“ У НИШУ – НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4666 Ниш, касарна „Књаз Михаило“, објекат бр.7 просторија  број 14, на првом спрату.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања И потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Документа - докази о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (наведена у делу IV конкурсне документације);

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (Образац 1);

- Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Попуњен,потписан и оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (Образац 4);

- Попуњен,потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом  (Образац 5)

- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (Образац 7);

- Модел уговора (поглавље VII. Конкурсне документације);

- Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  1.3.11

– ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕП У

КАСАРНИ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“ У НИШУ  - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI, Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI, Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI, Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање предметних радова врши уплатом бескаматног аванса, у висини од 100% од укупне уговорене цене, у року од 10 дана од дана пријема документације за исплату аванса.

Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, ради благовремене исплате аванса, достави Наручиоцу прописно израђена потписана и оверена оригинална документа за исплату аванса, и то:

- Профактуру-предрачун, на износ 100% вредности уговореног аванса, прописно израђен, потписан и оверен од надлежног лица.

- Средства за обезбеђење повраћаја авансног плаћања у складу са тачком 10. овог поглавља.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана записником верификоване примопредаје радова.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ::

I.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

      - Бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Приложена меница враћа се изабраном понуђачу по закључењу уговора. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр. 31/11) меница мора бити регистрована у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

      - Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да је достављена меница регистрована или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

      - Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). Картон депонованих потписа мора бити издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму;

      - Менично писмо - овлашћење (Образац Меничног писма - овлашћења, дат је у поглављу IX конкурсне документације.) да се меница на износ од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да:

        - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

        - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

        - понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

I.2. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

II ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

II.1 Средства финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза

- Менично писмо - овлашћење да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казненим одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваљe XI. Конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

Изабрани понуђач се обавезује  да у року од 7 дана од дана закључења уговора, а најкасније до увођења у посао, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

У случају да понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

II.2 Средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

- Менично писмо - овлашћење да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од 5 % укупне вредности уговора (без ПДВ). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваљe XI. Конкурсне документације).

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Извод са интернет странице НБС - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11);

Инструмент финансијског обезбеђења за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Наручиоцу на начин како је то предвиђено моделом уговора. У случају да Извођач не достави предметну инструмент финансијског обезбеђења, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављени инструмент финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује основ.

Уколико инструмент финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4666 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4666 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

ЈН бр. 1.3.11“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 4666 Ниш; јавна набавка ЈН 1.3.11

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду на основу доказа који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, као и упутство о правном средству.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са одредбом члана 9. став 1. тачка 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), приликом сачињавања понуде понуђач није обавезан да употребљава печат.

Уколико понуђач приликом попуњавања образаца, односно изјава конкурсне документације буде исте оверио својим печатом, неће се сматрати да таква понуда има недостатке.

  - ОСТАЛО

Сви захтеви у погледу рокова који су изражени у данима подразумевају календарске дане.

IX МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се уз понуду)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“С. Гласник РС”, бр 56/11),

ДУЖНИК:                  ________________________________________________

Кога заступа              ________________________________________________

Матични број            ________________________________________________

ПИБ                             ________________________________________________

Текући рачун број    ________________________________________________

Банка                          ________________________________________________

И З Д А Ј Е:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:  (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар

Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу може попунити и предати банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде (без ПДВ-а), по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________ од ________2019.године и то на терет напред наведеног рачуна.

На основу овог овлашћења КОРИСНИК може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају:                      (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о набавци раова на инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу, сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa je потписанa од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопственa меницa бр. __________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                   	Понуђач:

_______________                                                                   _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. 1.3.11 за набавку радова – “Инвестиционо одржавање ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу ”, ће приликом закључења уговора издати наручиоцу-купцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то:

- Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора.

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентирана у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Копија захтева за регистрацију меница.

| Mесто и датум __________________________ |  |  | Понуђач ________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ________________________________ (потпис) |

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издата средства за извршење уговорених обавеза.

XI МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључивања уговора)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“С. Гласник РС”, бр 56/11),

ДУЖНИК:                  ________________________________________________

Кога заступа              ________________________________________________

Матични број            ________________________________________________

ПИБ                             ________________________________________________

Текући рачун број    ________________________________________________

Банка                          ________________________________________________

И З Д А Ј Е:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:  (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар

Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предате менице може попунити и предати банци на наплату, износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора о набавци раова на инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу, број ________ од __.__.2019.године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса.

На основу овог овлашћења КОРИСНИК може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% нереализоване вредности уговора, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз менице достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од напред наведене пословне банке.

Прилог: бланко-сопствене менице бр. __________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                   Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)

XII МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се након окончања уговорних обавеза)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (“С. Гласник РС”, бр 56/11),

ДУЖНИК:                  ________________________________________________

Кога заступа              ________________________________________________

Матични број            ________________________________________________

ПИБ                             ________________________________________________

Текући рачун број    ________________________________________________

Банка                          ________________________________________________

И З Д А Ј Е:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:  (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар

Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предате менице може попунити и предати банци на наплату, износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу не отклањања недостатака у гарантном року, а у складу са одредбама Уговора о набавци раова на инвестиционом одржавању ТЕП у касарни „Мија Станимировић“ у Нишу, број ________ од __.__.2019.године и припадајућих анекса.

На основу овог овлашћења КОРИСНИК може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 5 % вредности уговора, без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз менице достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од напред наведене пословне банке.

Прилог: бланко-сопствене менице бр. __________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                   Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

_____________________________

(пун потпис)