КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД»

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА-15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

Јун 2017. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Одлуке бр. 11870-51/13 од 19.05.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 3/2017 и Решења бр. 11870-52/13 од 19.05.2017. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 3/2017, припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДЗИЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА КН-25, У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ЈН бр. 3/2017

у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| број | САДРЖАЈ | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Измена стране 57 конкурсне документације | 3 |

УКУПНО 3 СТРАНИЦЕ

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 60 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, с тим да је:

  - рок за израду Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 20 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао,

  - рок за израду Главног пројекта је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 60 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао.

Уговорени рок мирује у време усвајања Геодетског елабората и Елабората о геотехничким условима.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.

По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац, прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у уговореном броју примерака на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом.

Члан 8.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршиоца израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова. Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

________________________________________________________________________________

| Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2017 | 57 од 84 измена |
| --- | --- |