КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД»

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА-15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 21/2018

октобар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 9475-80/17 од 23.08.2018. године о покретању поступка јавне набавке број 21/2018 и Решења бр. 9475-81/17 од 24.08.2018. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 21/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ»

ЈН бр. 21/2018

у отвореном поступку

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| V | Образац за оцену испуњености услова | 22 |
| VI | Образац понуде | 27 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 31 |
| VIII | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 32 |
| IX | Изјава о кључном техничком особљу за израду техн. документације | 33 |
| X | Изјава о кључном техничком особљу за извођење радова | 34 |
| XI | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 35 |
| XII | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
| XIII | Образац изјаве о независној понуди | 37 |
| XIV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 38 |
| XV | Изјава о прибављању полисе осигурања | 39 |
| XVI | Изјава о начину израде понуде | 40 |
| XVII | Списак најважнијих изведених радова | 41 |
| XVIII-1 | Потврда за изведену услугу | 42 |
| XVIII-2 | Потврда за изведене радове | 43 |
| XIX | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 44 |
| XX | Модел уговора | 45 |
| XXI | Потврда о обиласку локације | 61 |
| XXII-1 | Образац меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде | 62 |
| XXII-2 | Образац меничног писма - овлашћења за извршење обавеза преузетих уговором | 63 |
| XXII-3 | Образац меничног писма - овлашћења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року | 64 |
| XXII | Пројектни задатак | 65 |

УКУПНО 78 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 21/2018 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци радова: ''пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ ‘‘Мома Станојловић’’ у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''».

Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010).

Ознаке из општег речника набавки:

- 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања

- 71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге

- 45000000 – Грађевински радови

- 45314300 - Уградња кабловске инфраструктуре

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 21/2018 је израда техничке документације и извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ ‘‘Мома Станојловић’’ у Београду.

# 2.  Постојеће стање

Линкови између објеката (телефонске линије/модеми) су застарели, непоуздани (тренутно три нису у функцији) и малог капацитета за будућу планирану примену у Заводу. Локлана рачунарске мрежа има 300 прикључних места. Не постоје адекватни редундантни свичеви за језгро рачунарске мреже, не постоје адекватни уређаји за смештај корисничких података, не постоје адекватни уређаји за бекаповање сервера и корисничких података, не постоје мрежни конектори у близини свих пословођа, нема довољно клијентских рачунара за све пословође и не постоје рек ормани за смештај информатичке опреме у свим објектима.

3.  Постојећа техничка документација

За изградњу нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре не постоји усвојен типски идејни пројекат. У оквиру тактичко-техничког захтева корисника достављен је шематски распореда објеката у војном комплексу и шематски приказ просторија по објектима, који су основ за израду Пројектног задатка.

За део постојеће мреже не постоји усвојен Главни пројекат. Приликом израде Главног пројекта може бити од помоћи постојећа техничка документација у виду Пројекта изведеног стања локалне рачунарске мреже у ВЗ „Мома Станојловић".

# 4.  Потребни радови

Изградњом спољашње и проширењем унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже - инсталације ВЗ "Мома Станојловић" обезбедиће се боља, ефикаснија и квалитетнија информатичка подршка заводу за будући рад. Формирање капацитета за информатичку подршку као и достизање неопходног степена развоја инфраструктуре је потребно као подршка ремонту. Од информатичке инфраструктуре (и касније новог Пословног информационог система) се очекује да буде ресурс Завода који ће омогућити управљање другим ресурсима и омогућити интеграцију функција на нивоу Завода и такође интеграцију Завода са окружењем.

Реализација уговора о јавној набавци радова се врши у две фазе:

I фаза: 	Претходни радови и израда техничке документације.

II фаза: 	Извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у свему према усвојеној техничкој документацији.

4.1 Претходни радови

Претходним радовима потребно је обухватити прибављање и проучавање геодетских услова изградње. Овим радовима је потребно обухватити трасу полагања оптичког кабла између објеката у ВЗ "Мома Станојловић“.

За потребе израде Главног пројекта за изградњу објекта, врше се следећи геодетски радови:

- откривање подземних инсталација и осталих потповршинских садржаја у кругу ТРЗ "Мома Станојловић" на трасама полагања оптичких каблова. Откривање постојећих подземних инсталација вршити комбинованом методом трагачем и откопавањем;

- израда катастарско-топграфски план са уцртаним планом подземних инсталација у аналогно-дигиталном облику по важећим прописима. Катастарско-топографски план са уцртаним планом подземних инсталација израђује се у појасу дуж пројектоване трасе оптичког кабла. Обимом снимања обухватити уски појас пројектоване трасе оптичког кабла, на начин да се јасно идентификују уцртани пресеци, укрштања, паралелно вођење, приближавања и друго, постојећих подземних инсталација пројектованој траси кабла.  Ситуације нe оверавати код РГЗ-а.

- израда геодетског елабората;

Геодетски елаборат пре израде Галвног пројекта доставити на преглед Инвеститору.

У току извођења радова премер водова извршити пре затрпавања положених новопројектованих каблова са уцртавањем нових траса у катастарско топографски план. Под геодетским снимањем трасе телекомуникационих водова и припадајућих објекта подразумева се снимање трасе подземног кабла односно кабловске канализације и карактеристичних тачака/објеката на истој (окна, цеви, наставци и рачве, унутрашњи и спољни изводи) положајно и висински.

- У складу са пројектним решењем, геодетским снимањем потребно је снимити место прикључака на постојећу инфраструктуру односно место уласка у објекте.

### 4.2 Израда техничке документације

Израда техничке документације обухвата:

- Главни пројекат инсталација телекомуникација са пратећим електроенергетским и грађевинско-занатским радовима;

- Прилог мера заштите од пожара;

- Геодетски елаборат;

- Прилог о безбедности и здрављу на раду и

- Процену утицаја објекта на животну средину.

Техничка документација се израђује у две целине и то:

- Главни пројекат полагања и повезивање оптичких линкова између објеката - инфраструктура рачунарске мреже завода "Мома Станојловић"

- Главни пројекат проширења унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже-инсталације по наведеним објектима и израда нове локалне рачунарске мреже-инсталације у објектима где не постоји а предвиђа се овим пројектним задатком.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката.

Израда техничке документације и извођење радова врше се у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17) и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

### 4.3 Извођење радова

Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре, према понуди која је саставни део уговора, ради извршења предмета уговора по систему ижењеринга -''кључ у руке'', у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, закљученом уговору, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.

Извођењу радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре приступа се након усвајања Главног пројекта, прибављања одобрења за изградњу, и пријаве радова Инспекторату одбране.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем мора бити обухваћено уговореном ценом ''кључ у руке''.

### 4.4 Опрема и уређаји

За потребе проширења локалне рачунарске и израде нове рачунарске мреже-инсталације, корисник је својим средствима извршио набавку активне и пасивне рачунарске опреме која ће бити уграђена унутар објекта.

Сходно тиме приликом израде предмера за пасивну опрему потребно је да Пројектант консултује корисника.

5. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да, за део јавне набавке, има важећу лиценцу за рад геодетске организације издату од стране РГЗ-а (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000,00 динара;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским капацитетом и техничким капацитетом и то:

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта телекомуникационих инсталација-број 353 и електроенергетских инсталација-број 350;

- да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача телекомуникационих инсталација-број 453 и електроенергетских инсталација-број 450, од којих је најмање 1 (један) запослен код понуђача, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом;

- да има најмање 1 (једног) извршиоца са положеним стручним испитом и лиценцом или решењем за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (извођење стабилних система за дојаву пожара), издатим од стране Министарства унутрашњих послова

- да има најмање 1 (једног) извршиоца који ће бити одговоран за примену свих прописа из области безбедности и здравља на раду са важећим уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 101/05), у складу са Правилником о програму, начину висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (''Службени гласник РС“, бр. 111/13, 57/14 и 126/14);

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке:

  - да је као пројектант урадио најмање један пројекат нове или проширења постојеће информатичке инфраструктуре за период који није дужи од 5 (пет) година.

  - да је као извођач извео радове на изради нове или проширењу постојеће информатичке инфраструктуре за период који није дужи од 8 (осам) година, у укупној вредноси од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона испуњава Члан групе понуђача, којем је поверено извршење дела јавне набавке за који се тај доказ предвиђен.

Посебна напомена: Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да пријаве за обилазак се достављају на факс 011/3222-715 или директно предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Крајњи рок за достављање пријава је 10 дана пре рока за достављање понуда.  Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, по добијању одобрења корисника и о томе благовремено обавестити подносиоце захтева.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова, односно подизвођач уколико се део набавке извршава преко подизвођача - Доказ: Решење РГЗ-а којим се издаје одговарајућа лиценца за рад геодетске организације и важећа лиценца.

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

- доказ за успуњење уговорних обавеза састоји се од:

- Потписане и оверене изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XI);

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 10.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље IX) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за лица која нису запослена фотокопија уговора о ангажовању у складу са законом или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, извршити поверени део уговорне обавезе;

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље X) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за лица која нису запослена фотокопија уговора о ангажовању у складу са законом или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, извршити поверени део уговорне обавезе; За најмање једно лице доставља се доказ о запослењу код извођача;

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца односно важеће Решење о лиценци за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (извођење стабилних система за дојаву пожара), издато од стране Министарства унутрашњих послова, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду.

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду.

- Доказ да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од:

- списка извршених послова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) и XVIII-2 (за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима и услигама из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XVII или уз потврду Поглавље XVIII.)

Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од 5 (пет) односно 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона испуњава Члан групе понуђача, којем је поверено извршење дела јавне набавке за који се тај доказ предвиђен.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 5.000.000,00 динара (петмилиона динара).

Услов да понуђач поседује стручне референце, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од достављених референци за извођење радова.

Уколико понуђач доставља доказ о стручним референцама за извршен посао, исти не може бити извршен од стране групе понуђача која није састављена од истих чланова као у овој јавној набавци, сем у случају да је један члан групе извео предметни посао у одговарајућем  обиму за што је потребно приложити и одговарајуће доказе (обавезе члана групе по закљученом споразуму о којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке из кога се недвосмислено може утврдити обим обавеза сваког члана групе, процентуално, номинално, односно према врстама радова, итд).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, обрасци Поглавље VIII, IX и X.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 21/2018, НЕ ОТВАРАТИ».

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.11.2018. године (понедељак) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 05.11.2018. године (понедељак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који требају бити поређани редоследом датим у поглављу V. Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XI-XIII, XV-XVI, XIX- XX. Образац Модела уговора, Поглавље XX треба бити попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 21/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 21/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 21/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања техничке документације извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу усвојене матрице плаћања за радове по систему ''кључ у руке''.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату, а Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати Извођачу уколико не постоји основ за њену оверу. Уколико постоји основ за оверу Инвеститор ће Извођачу признати онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач радова је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а по закључењу уговора да благовремено достави средства финансијског обезбеђења наведена у моделу уговора (за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року).

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у ПоглављуVI-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова по систему ''инжењеринг''-а и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, I фаза, је у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Уколико због примедби на техничку документацију дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне уколико до закашњења дође у односу на укупно уговорени рок.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова:

- по добијању решења о усвајању Главног пројекта,

- по добијању дозволе за извођење радова-одобрења за изградњу, према усвојеној техничкој документацији-Главном пројекту, од стране надлежног органа Министарства одбране у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17).

Рок за извођење уговорених радова одређен је у календарским данима од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Јавном набавком предвиђа се уговарање израде техничке документације и извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре предвиђене захтевом Наручиоца укључујући и израду техничке документације- Главног пројекта.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожар који није настао кривицом Извођача. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала у предмеру који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одређују се од стране пројектанта. Наведени предмер одређује обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је саставни део усвојене техничке документације не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за израду техничке документације, извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

I.2.  Потписана и оверена изјава о давању средстава финансијског обезбеђења за за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност)  (поглавље XI);

Средства финансијског обезбеђења подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје радова доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 5 година од дана примопредаје објекта и радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току гарантног рока. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака-грешака у гарантном року повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из гарантног рока.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве податке.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 21/2018

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са који је извршио обилазак локације ради бољег сагледавања обима посла.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | Доста вљен | Доста вљен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1.5. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење РГЗ-а за издавање лиценце за рад геодетске организације и важећа лиценца. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза: за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. Доказ: - Потписана и оверена изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XI); | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход у претходној обрачунској години. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 4): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље IX Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 5): Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље X Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; Доказ III: фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) што је услов за најмање једног запосленог код понуђача, а за друго лице се могу доставити исти докази или фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити ангажован као одговорни извођач радова. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 6): Доказ I: фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца односно важеће Решење о лиценци за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (извођење стабилних система за дојаву пожара), издато од стране Министарства унутрашњих послова, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке. Доказ II: доказ о запослењу или ангажовању ког понуђача на један од Законом о раду предвиђених начина. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.7. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 7): Доказ I: фотокопија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду. Доказ II: доказ о запослењу или ангажовању ког понуђача на један од Законом о раду предвиђених начина. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.8. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 8) да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од: Доказ I: списак извршених услуга и радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII Доказ II: потврда Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеној услузи из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. Доказ III: потврда Наручиоца-Образац- XVIII-2 (за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.9. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XII-XIII, XV-XVI, XIX- XX.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку -

« ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 21/2018»

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди

ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

« ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 21/2018»

| - Вредност израде техничке документације (без ПДВ-а) | динара |
| --- | --- |
| - Вредност радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре (без ПДВ-а) | динара |
| -Укупна цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а | динара |
| - порез на додату вредност 20% | динара |
| Укупна цена са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |
| Рок за реализацију посла (не дужи од 120 дана) од чега је: - рок за израду Главног пројекта: - рок за извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре: | _____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао _____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао, _____ (______________) календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. |
| Гарантни рок (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ___________ година |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ___________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 					              	Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |
| - Извођење радова на на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | електро | тт инсталатери | оста-ли | Уку-пно | електро | тт инсталатери | оста-ли | Уку-пно |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен законом предвиђен уговор у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XI ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 21/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ», у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло менице са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака и грешака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача који је одређен споразумом и који доставља средства финансијског обезбеђења.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# XIII ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 21/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ» подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 21/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ», поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   		__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XV ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 21/2018 – « ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ» најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања од одговорности за штету коју можемо причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 21/2018 за

ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ

нашом понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, расположиве документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз укупну цену радова по систему ''кључ у руке'', израду техничке документације, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак комплетног посла.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат - опис услуге или радова | Инвеститор/ Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност услуге или радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

За наведене референце (за извођење радова и за израду техничке документације) које су додатни услов за учешће у јавној набавци из поглавља III. тачка 1.2.1.2. подтачка 8) конкурсне документације, прилажу се докази тражени у поглављу III тачка 2. подтачка 13) конкурсне документације, као прилог 2.8. уз образац Поглавље V.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVIII-1

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је __________________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио, техничку документацију за __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(уписати податке о израђеном пројекту: назив пројекта, ознаку /адресу/ и намену објекта, локацију, град и сл.)

за коју је извршена техничка контрола, донето решење о исправности и која је израђена у свему према нашем захтеву и закљученом уговору од _______________ (датум), чија је вредност _________________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 21/2018», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVIII-2

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео радове на објекту________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност радова _______________________ дин, без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 21/2018», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

# XIX ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију цене извођења радова.

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| ССС |  |  |  |  |  |  |
| ВСС |  |  |  |  |  |  |
| мастер |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић, матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), (у даљем тексту: Инвеститор),

и

- _________________________________________, Ул. _____________________________, из ___________________, ПИБ ____________________, матични број _________________, рачун број ________________________, отворен код пословне банке _______________________, кога заступа директор _________________________________, (у даљем тексту : Извођач)

или

  - ГРУПА ПОНУЂАЧА:

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе ___________________________________________, _______________________,

Ул. _____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе ___________________________________________, _______________________,

Ул. _____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе ___________________________________________, _______________________,

Ул. _____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Извoђач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Подизвoђач)

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.

ОСНОВ УГОВОРА:

- јавна набавка:  ЈН број 21/2018

- Број и датум одлуке о додели уговора: ____________

- Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 21/2018. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је као  предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ ''Мома Станојловић'' у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''».

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2018. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ - ''КЉУЧ У РУКЕ''».

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ ''Мома Станојловић'' у Београду, према захтеву Наручиоца у поступку јавне набавке, конкурсној документацији, Пројектном задатку, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.

Извођач се обавезује да изради техничку документацију и изведе радове из предмета овог уговора, по систему ижењеринга са посебном одредбом -''кључ у руке''.

Члан 2.

Реализација уговора се врши у две фазе:

I фаза: 	Претходни радови и израда техничке документације.

II фаза: 	Извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре у свему према усвојеној техничкој документацији.

Претходни радови обухватају геодетске радове са откривањем постојећих подземних инсталација, израдом катастарско-топографског плана са уцртаним планом подземних инсталација у појасу дуж пројектоване трасе оптичког кабла у аналогно-дигиталном облику и израдом геодетског елабората.

Израда техничке документације обухвата:

- Главни пројекат инсталација телекомуникација са пратећим електроенергетским и грађевинско-занатским радовима који се израђује у две целине и то:

- Главни пројекат полагања и повезивање оптичких линкова између објеката - инфраструктура рачунарске мреже завода "Мома Станојловић"

- Главни пројекат проширења унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже-инсталације по наведеним објектима и израда нове локалне рачунарске мреже-инсталације у објектима где не постоји а предвиђа се пројектним задатком.

- Прилог мера заштите од пожара;

- Прилог о безбедности и здрављу на раду и

- Процену утицаја објекта на животну средину.

Прва фаза обухвата и све претходне радове, припремне и пратеће активности, узимање података на лицу места, израду и усвајање техничке документације и документације обухваћене претходним радовима.

Техничка документација се израђује у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17), за потребе извођења радова.

Сву тражену техничку документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери. Катастарско-топографски план са уцртаним планом подземних инсталација предаје се Инвеститору у аналогној и дигиталној форми у једном примерку, а Елаборат геодетског снимања у аналогној и дигиталној форми у три примерка.

Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички преглед, обухваћено је уговореном ценом ''кључ у руке''.

Извођач се обавезује да комплетан посао који је предмет овог уговора изведе према Понуди број ______ од _____.2018. године, која је у Војнограђевинском центру ''Београд'' заведена под број _______ од _____.2018. године, која је саставни део уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора по систему ижењеринга са одредбом -''кључ у руке'', на износ од:

- претходни радови							____________ динара

- вредност израде техничке документације без ПДВ-а:		____________ динара

- вредност радова на изградњи нове и проширењу

постојеће информатичке инфраструктуре без ПДВ-а:		____________ динара

- Укупна цена ''кључ у руке'' без ПДВ-а:				____________ динара

- ПДВ 20% на вредност техничке документације			____________ динара

Укупна цена „кључ у руке”

са припадајућим ПДВ-ом						____________ динара

словима: __________________________________________________________ динара.

Укупно уговорена цена „кључ у руке” обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање мишљења и сагласности, умножавање комплетне  документације из предмета уговора, извођење радова, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове пратећих услуга и радова закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом објеката.

Цена се уговара у фиксном износу.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара, од чега део ПДВ-а који Инвеститор исплаћује Извођачу на вредност израђене техничке документације износи _______________ динара.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО.

За стручну и техничку контролу израђене документације предају се по 2 (два) примерка, с тим да се Главни пројекат предаје у једном примерку који садржи предмер радова и једном  примерку који садржи предмер и предрачун радова.

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о исправности техничке документације.

Члан 5.

Извођач гарантује Инвеститору исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извођача  израђену техничку документацију треба допунити, Извођач се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извођач се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извођач и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбама овог уговора.

Уколико Извођач не поступи по налогу Инвеститора и не отклони недостатке у примереном року који је одређен од стране Инвеститора или ревизионе комисије, Инвеститор ће упутити ургенцију пред раскид уговора са остављеним крајњим роком за отклањање недостатака. У случају непоступања по ургенцији или у случају предаје документеције у којој није поступљено по свим примедбама, Инвеститор може једнострано раскинути уговор кривицом Извођача. У том случају Инвеститор ће достављену меничну гаранцију за добро извршење посла наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом.

КЉУЧ У РУКЕ

Члан 6.

Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/2003-Уставна повеља), тако да се Извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним техничком документацијом.

За тачност предмера радова који је саставни део Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 3. са одредбом „кључ у руке”.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари који нису изазвани кривицом Извођача. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором.

Инвеститор може раскинути уговор ако би услед наступања више силе уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити Извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 7.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао на извођењу радова подразумева испуњење следећих услова:

  - усвајање Главног пројекта и остале документације која је уговорена овим уговором,

  - прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

  - пријаву радова Инспекторату одбране,

  - обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу комплекса ВЗ,

  - обезбеђење услова за несметано извођење радова,

  - обезбеђење простора за формирање градилишта, складиштење материјала, алата и опреме за рад.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране.

Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 8.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди техничку контролу Главног пројекта;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши сва плаћања у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова, је да:

  - решењем одреди одговорне извођаче радова;

  - да одговорном извођачу радова обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

  - изводи радове према усвојеном Главном пројекту,

  - организује извођење радова на начин којим ће обезбедити несметано функционисање делова објекта који нису предмет радова, приступ месту извођења радова у складу са налогом надзорног органа и условима корисника, обезбеди чишћење објекта као и свих осталих делова којима се врши кретање радне снаге и транспорт материјала, као и приступних путева за улазак у објекат, несметано одвијање саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова,

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности.

Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања техничке документације извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати на основу усвојене матрице плаћања за радове по систему ''кључ у руке''.        .

Извођач радова у испостављеној ситуацији фактурише вредност израђене техничке документације са обрачунатим ПДВ-ом, по доношењу решења о усвајању Главног пројекта, а вредност изведених радова без ПДВ-а.

Извођач не обрачунава ПДВ на вредност изведених радова, на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ („Службени гласник РС” бр. 93/2012).

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату, а Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати Извођачу уколико не постоји основ за њену оверу. Уколико постоји основ за оверу Инвеститор ће Извођачу признати онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

РОК

Члан 11.

Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи _________________

календарских дана [Напомена: не може бити дужи од 120 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, од чега је:

  - рок за претходне радове и израду Главног пројекта: ______ календарских дана од дана увођења у посао,

  - рок за извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре: ________ календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова.

Увођење у посао по овом уговору врши надзорни орган уписом у грађевински дневник, а упис се врши и за сваку појединачну фазу реализације уговора. Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду техничке контроле и усвајања Главног пројекта.

Рок за извођење радова на изградњи нове и проширењу постојеће информатичке инфраструктуре рачуна се од дана увођења у посао на извођењу радова и траје до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику потврди да су радови завршени.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката који су предмет извођења радова, за технички преглед.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на извођењу радова до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Уговорна казна може бити највише до 5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.

Члан 12.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 11. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- виша сила: поплава, земљотрес или пожар,

- кашњење у исплати привремених ситуација,

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 5 (пет) дана, захтев за продужење рока размотри, оцени оправданост захтева за продужење рока и сачини писмени извештај. Инвеститор ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 13.

Извођач је обавезан да на градилишту обезбеди следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- књигу обилазака Инвеститора,

- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току реализације уговора, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

Извођач се обавезује да Инвеститору, као средство обезбеђења за извршење посла преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА

Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 16.

За извршење техничког прегледа, Извођач је дужан да изради Пројекат изведеног објекта, који приказује изведено стање на објекту и израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта. У случају да је изведено стање у потпуности једнако пројектованом стању, за извршење техничког прегледа објекта предаје се Главни пројекат са писменом констатацијом Извођача и надзорних органа да су радови у потпуности изведени према Главном пројекту.

Извођач радова врши премер водова пре затрпавања положених новопројектованих каблова  и врши уцртавање нових траса у катастарско топографски план.

Члан 17.

Подобност дела објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед се врши за објекте или део објеката за који је издато посебно одобрење за изградњу мреже.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објеката, врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објеката ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објеката и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објеката, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача а Инвеститор достављену меницу за добро извршење посла, може наплатити без приговора и без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објеката уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све радове износи _____ (____) година од дана примопредаје објеката. [Напомена: не може бити ктаћи од 5 (пет) година. Ова напомена се брише приликом закључења уговора)]

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година. За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача.

Члан 19.

Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, приликом примопредаје радова преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – поверилац (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне уговорене вредности радова, без ПДВ-а.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ'', са меничним овлашћењем ''на одређено време, према понуђеном трајању гаратног рока из члана 20. овог уговора, који је минимум 5 година од дана примопредаје радова.

Меничну гаранцију за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем грешака односно недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Инвеститора.

Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Након истека гарантног рока, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа извођачу радова.

Члан 20.

Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.

Извођач радова својим решењем одређује одговорне руководиоце радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 23.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Инвеститор захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације и извођења радова не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у реализацији уговора дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 24.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу. Списак лица се доставља Наручиоцу на прописаном обрасцу ради прибављања безбедносне провере и мора бити комплетан, попуњен са свим траженим подацима, потписан од стране свих лица чији су подаци у њему наведени, а на крају потписан и оверен од стране Извршиоца.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини посебан списак возила са унетим регистарским бројевима, уколико морају бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 25.

Извођач се обавезује да, пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите према следећем:

- У договору са Надзорним органом, смести потребан материјал за извођење радова у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина објекта за смештај материјала.

- Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се изводе радови унутар објекта, Извођач ће водити рачуна да радници не направе штету на било ком елементу покретних и непокретних ствари.

- На локацијама на којима се изводе радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се изводе радови, додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине исл.) тако да не дође до оштећења било које врсте. Сви отвори који воде ван просторије у којој се изводе радови, такође, морају бити заштићени дебелом ПВЦ фолијом.

- Током извођења радова водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.

- Приликом изношења шута и другог демонтираног материјала, водиће рачуна да целом трасом унутар објекта до места које је одређено за одлагање, не дође до расипања истог или оштећења покретних и непокретних ствари.

По завршетку радова, Извођач је дужан да са објекта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, да очисти објекат, делове који су коришћени за комуникацију и одлагање материјала, све приступне путеве око објекта, а простор који је користио врати у првобитно стање.

Сав шут који је настао приликом извођења радова уклања се одвози изван комплекса на градску депонију.

Трошкови везани за одвоз и предају и одлагање шута неће се посебно обрачунавати, односно урачунати су у уговорену цену.

Трошкове настале у вези са радовима из овог члана сноси Извођач.

Члан 26.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико предствник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писменог захтева Инвеститора, радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Инвеститор ће уновчити меничну гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из меничне гаранције не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 27.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 29.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 14. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- из разлога утврђених у члану 5. став. 5. овог Уговора, ако Извођач не отклони примедбе које се односе на израђену техничку документацију;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења које је достављено за добро извршење посла.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. Накнадни примерен рок остављен Извођачу радова не искључује наплату уговорне казне.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 30.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 31.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 32.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 33.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 34.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2018. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2018. године.

Члан 36.

Овај уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака од којих је 2 (два) за Извођача, 4 (четири) за Инвеститора и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

директор				       		        НАЧЕЛНИК

потпуковник

_____________________________			___________________________________	 								      Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXI

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2018. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је

обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ И ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ ‘‘МОМА СТАНОЈЛОВИЋ’’ У БЕОГРАДУ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ - ''КЉУЧ У РУКЕ''».

ЈН БР. 21/2018

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2018. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник Наручиоца

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

XXII–1 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за озбиљност понуде)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: _______________________________________________ (унети назив и адресу),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за озбиљност понуде)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% понуђене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да сагласно условима из конкурсне документације јавне набавке бр. 14/2018 прихваћеним по понуди бр. ______ од __.__.2018. године, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметне јавне набавке дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу без одштампаног назива поглављаконкурсне документације,  назнаке у „футеру” и ове напомене)

XXII-2 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за извршење обавеза преузетих уговором)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за извршење обавеза преузетих уговором)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупне вредности понуде, без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Наручиоца ______ од __________ године, број Извршиоца ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXII–3 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, на одређено време од ______ година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 10 година (ова напомена се брише приликом попуњавања овлашћења)] од дана пријема радова, по виђењу” и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Наручиоца ______ од __________ године, број Извршиоца ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања гарантног рока дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXIII

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВЗ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“, У БЕОГРАДУ

2017. године

# ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу нове и проширење постојеће

информатичке инфраструктуре

у ВЗ „Мома Станојловић“

# 1. Општи део

Техничку документацију урадити у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/11 и 13/17), на основу података прикупљених приликом снимања постојећег стања, увида у постојећу техничку документацију и пројектног задатка. За све што није дефинисано наведеним правилником користити Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС и 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14), као и Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 20/2014) и Правилник о заштити животне средине у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 11/2015).

За потребе изградње нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“ прибављена је Урбанистичка дозвола број 3921-2 од 06.11.2017.године. Саставни део Урбанистичке дозволе су Урбанистичко технички услови бр. 9475-27 од 30.10.2017.године.

Изградња објекта врши се на основу Одобрења за изградњу, а према усвојеној техничкој документацији.

Потребно је извршити обилазак локације, увид у постојећу техничку документацију, снимити постојеће стање и прикупити неопходне податке за израду тражене техничке документације.

Инвеститор радова на изградње нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“, је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

# 2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Линкови између објеката (телефонске линије/модеми) су застарели, непоуздани (тренутно три нису у функцији) и малог капацитета за будућу планирану примену у Заводу. Локлана рачунарске мрежа има 300 прикључних места. Не постоје адекватни редундантни свичеви за језгро рачунарске мреже, не постоје адекватни уређаји за смештај корисничких података, не постоје адекватни уређаји за бекаповање сервера и корисничких података, не постоје мрежни конектори у близини свих пословођа, нема довољно клијентских рачунара за све пословође и не постоје рек ормани за смештај информатичке опреме у свим објектима.

2.1  Постојећа техничка документација

За изградњу нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре не постоји усвојен типски идејни пројекат. У оквиру тактичко-техничког захтева корисника достављен је шематски распореда објеката у војном комплексу и шематски приказ просторија по објектима, који су основ за израду Пројектног задатка.

За део постојеће мреже не постоји усвојен Главни пројекат. Приликом израде Главног пројекта може бити од помоћи постојећа техничка документација у виду Пројекта изведеног стања локалне рачунарске мреже у ВЗ „Мома Станојловић".

# 3.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Изградњом спољашње и проширењем унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже - инсталације ВЗ "Мома Станојловић" обезбедиће се боља, ефикаснија и квалитетнија информатичка подршка заводу за будући рад. Формирање капацитета за информатичку подршку као и достизање неопходног степена развоја инфраструктуре је потребно као подршка ремонту. Од информатичке инфраструктуре (и касније новог Пословног информационог система) се очекује да буде ресурс Завода који ће омогућити управљање другим ресурсима и омогућити интеграцију функција на нивоу Завода и такође интеграцију Завода са окружењем.

3.1 Претходни радови

Претходним радовима потребно је обухватити прибављање и проучавање геодетских услова изградње. Овим радовима је потребно обухватити трасу полагања оптичког кабла између објеката у ВЗ "Мома Станојловић“.

За потребе израде Главног пројекта за изградњу објекта, извршити следеће геодетске радове:

- Извршити откривање подземних инсталација и осталих потповршинских садржаја у кругу ТРЗ "Мома Станојловић" на трасама полагања оптичких каблова. Откривање постојећих подземних инсталација вршити комбинованом методом трагачем и откопавањем;

Катастарско-топграфски план са уцртаним планом подземних инсталација израдити у аналогно-дигиталном облику по важећим прописима. Катастарско-топографски план Са уцртаним планом подземних инсталација израдити у појасу дуж пројектоване трасе оптичког кабла. Обимом снимања обухватити уски појас пројектоване трасе оптичког кабла, на начин да се јасно идентификују уцртани пресеци, укрштања, паралелно вођење, приближавања и друго, постојећих подземних инсталација пројектованој траси кабла.

- Ситуације нe оверавати код РГЗ-а.

- Израдити геодетски елаборат;

- Геодетски елаборат пре израде Галвног пројекта доставити на преглед Инвеститору.

- У току извођења радова премер водова извршити пре затрпавања положених новопројектованих каблова са уцртавањем нових траса у катастарско топографски план. Под геодетским снимањем трасе телекомуникационих водова и припадајућих објекта подразумева се снимање трасе подземног кабла односно кабловске канализације и карактеристичних тачака/објеката на истој (окна, цеви, наставци и рачве, унутрашњи и спољни изводи) положајно и висински.

- У складу са пројектним решењем, геодетским снимањем потребно је снимити место прикључака на постојећу инфраструктуру односно место уласка у објекте.

### 3.2 Израда техничке документације

За потребе изградње нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“ потребно је израдити следећу техничку документацију:

- Главни пројекат инсталација телекомуникација са пратећим електроенергетским и грађевинско-занатским радовима;

- Прилог мера заштите од пожара;

- Геодетски елаборат;

- Прилог о безбедности и здрављу на раду и

- Процена утицаја објекта на животну средину.

Документацију израдити као две целине и то:

- Главни пројекат полагања и повезивање оптичких линкова између објеката - инфраструктура рачунарске мреже завода "Мома Станојловић"

- Главни пројекат проширење унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже-инсталације  по наведеним објектима и израда нове локалне рачунарске мреже-инсталације у објектима где не постоји а предвиђа се овим пројектним задатком.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката. Основ за израду поменуте документације представљају скице објекта дати у прилогу Пројектног задатака. Скице распореда прикључних места дате у прилогу не могу се сматрати техничким цртежом. Пројектант је обавезан да изради тачне, техничке цртеже просторија и комплетну документацију предвиђеног стања по објектима.

### 3.3 Извођење радова

Обим извођења радова који су неопходни за изградњу нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“  прецизираће се Главним пројектом.

### 3.4 Набавка опреме и уређаја

За потребе проширења локалне рачунарске и израде нове рачунарске мреже-инсталације, корисник је својим средствима извршио набавку активне и пасивне рачунарске опреме која ће бити уграђена унутар објекта.

Сходно тиме приликом израде предмера за пасивну опрему потребно је да Пројектант консултује корисника.

3.5  Инсталације телекомуникација

Овим пројектним задатком обухваћени су објекти следећих намена;

- Објекат  1 - Управна зграда;

- Објекат 2 - ПРОиН;

- Објекат  4 - Хидро одељење;

- Објекат  5 - Магацин;

- Објекти 6, 7 и 8 - Лимени хангари;

- Објекат 9 - Хангар;

- Објекат14- ПВО/Израда;

- Обј екат 15 - Фарбара; (срушена, гради се нови објекат)

- Објекат 16 - Стајанка;

- Објекат 20 - Гаража;

- Објекат 21 - Погон ремонта МТС ;

- Објекат 25 - Погон ремонта  мотора - испитивање агрегата;

- Објекат 26 - Погон ремонта мотора - испитивање мотора;

- Објекат 29 - Радарско одељеље;

- Објекат 33 - Испитна станица мотора;

- Објекат 34 - Кисеоничко одељење;

- Објекат 35 - Погон одржавања;

- Објекат 36 - Стругарско одељење;

- Објекат 39 - Одељење композитних материјала;

- Објекат 40 - Пријавница.

Полагање и повезивање  опптичких линкова између објеката- инфраструктура рачунарске мреже завода "Мома Станојловић"

Линкови између објекта предвидети синглмодним оптичким каблом са 24 влакна 9/125µm, без халогена, незапаљив тј. самогасив, да не испушта дим и да има заштиту од глодара.

Сви линкови воде од објекта 1 (управна зграда) до следећих објеката;

- Објекат 2 (ПРОиН) - 4 редундантна ЛАН линка, односно 8 влакана. 2 линка у постојећи 18U назидни рек орман а 2 линка у нови рек орман;

- Објекат 4 (Погон за оправку хидро компоненти);

- Објекат 5 (Магацин);

- Објекат 9 (Хангар за ваздухоплове);

- Објекат 14 (СРС ПВО и МТС и Сектора производње) - 4 редундантна ЛАН линка. односно 8 влакана у постојећи 18U назидни рек орман;

- Објекат 15 (Фарбара); (објекат у фази припреме за изградњу)

- Објекат 20 (Гаража);

- Објекат 21 (П4 - Погон оправке возила)

- Објекат 25 (П2 - испитивање агрегата са мотора);

- Објекат 26 (П2 - испитна станица за вазд. моторе);

11.  Објекат  29 (Радарско одељеље);

- Објекат 34 (Кисеоничко одељење и судови под притиском);

- Објекат 35 (Погон одржавања);

- Објекат 36 (Стругарско одељење);

- Објекат 39 (Прототипско одељење);

- Објекат 40 (Пријавница) -4 линка, односно 8 влакана;

За полагање оптичких каблова предвидети подземну инфраструктуру са предвиђеним типским кабловским окнима на свим променама правца трасе и растојању не већем од 100 m.

Трасе и места привода оптичког кабла у објекте одредиће пројектант.

Каблове полагати у ХДПЕ пластичне цеви на прописаној дубини како у зеленој површини  такође и у бетонској површини.

Пластичне цеви полагати у ров на постељицу од песка дебљине 5cm  које по полагању  затрпавати такође  песком дебљине 15cm.

Остатак рова  попунити земљом  са постављањем механичке заштите и упозоравајуће траке "Пази оптички кабал".

Након полагања  оптичког кабла  све трасе кабла довести у првобитно стање.

Приликом одређивања трасе користити максимално зелене површине а избегавати асфалтне и бетонске површине.

Крајеве оптичког кабла увести преко SC пигтејлова и адаптера у нове печ панеле у постојеће или  новопредвиђене рек ормане  предметних објеката.

У свим објектима осим у објекту број  1 за потребе повезивања са свичевима користити модуле 1Gbps  SFP LC  које са печ панелом повезати LC/LS дуплекс 9/125µm синглмодним печ каблом.

У објекту број 1 за потребе повезивања са свичевима користити 1Gbps медиа конвертор који са печ панелом повезати LC/LS дуплекс  9/125µm синглмодним печ каблом.

У сваком објекту ставити у функцију 2 линка (4 влакна) од по 1Gbps (или бржи) уколико није другачије наглашено. То подразумева да сва влакна оптичког кабла  морају бити повезана на печ панел, а само влакна у употреби морају имати LC/LS дуплекс  9/125µm синглмодним печ кабал и 1Gbps SFP LC  модул повезан на свич.

Проширење унутрашње постојеће локалне рачунарске мреже-инсталације  и израда нове локалне рачунарске мреже-инсталације у објектима где не постоји а предвиђа се овим пројектним задатком.

Структурно каблирање унутар објекта предвидети у постојеће ПВЦ каналице  где треба проширити постојећу рачунарску мрежу-инсталацију или у нове ПВЦ каналице у објектима  где не постоји рачунарска мрежа-инсталација.

ПВЦ каналице  монтирати на висини већој од 2m , осим систем сале где се структурно каблирање може извести ХДПЕ флексибилним цевима  у дуплом поду.

Овим цевима предвидети и структурно каблирање у поткровљу где за то има услова и потребе за везу са другим објектима.

Трасирање  и избор путање оптичког кабла кроз објекат  од уласка у објекат до рек ормана у објекту одредиће пројектант тако да дужина структурног каблирања до крајњих рачунарских утичница буде што мања.

Прикључна места  рачунара се изводе назидним утичницама са два места за  Keystone RJ-45 утичне модуле.

Такође у свим серверским просторијама и просторијама  где се налази рек орман предвидети  аутоматске јављаче пожара, а у серверске просторије и опрему за гашење.

Јављачи пожара треба да дају  сигнал централи за дојаву пожара са бројем објекта и просторије где је дошло до активирања јављача, дежурној ватрогасној  бригади која се налази у објекту број 40 у заводу "Мома Станојловић".

Објекат 1 - Управна зграда

Предвидети  нови 42U  19"  рек орман у приземљу објекта број 1 у просторији број 15. У њега монтирати два CISCO Catalyst WS-C3560G-24TS-S MLS са 24 гигабитна порта (или 100% компатибилна) за језгро мреже, један Keystone RJ-45 печ панел, потребну количину оптичких печ панела, увести оптичке каблове и сва влакна повезати на оптичке печ панеле. Монтирати медиа коиверторе у шасије и шасије монтирати у рек ормане. Повезати оптичким печ кабловима оптичке печ панеле и медиа конветоре. Медија конверторе повезати UTP печ кабловима категорије 5е или бољим са језгром мреже. Монтирати UPS и разводник  електричне енергије са прекидачем и  8 шуко утичница и обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

Заменити три постојећа свича у 42U рек орману у приземљу и четири постојећа свича у 18U рек орману на првом спрату новим CISCO WS-C2960X-24TS-L, кли 100% компатибилним свичевима са 24 гигабитна порта и 2 SFP гигабитна порта.

Телефонском парицом од објекта број 1 повезати објекат број 16  преко GHDSL модема, тј. рачунар директо повезати на модем.

Такође урадити проширење постојеће рачунарске мреже у приземљу објекта број 1, додавањем нових прикључних места на мрежу и то:

- у просторији број 7, 4 прикључна места на рачунарску мрежу и

- у просторију број 11, 2 прикључна места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом   рек орману у просторији број 15 у приземљу објекта, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у просторијама 7 и 11.

На првом спрату објекта број 1 у просторији број 30 проширити мрежу са још 4  прикључна места  Keystone RJ-45 и у просторији број 34 са 2 утичнице  Keystone RJ-45.  Један крај инсталације завршити на печ панелу у постојећем     рек орману у просторији број 37 на првом спрату, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у просторијама 30 и 34.

На другом спрату објекта број 1 у просторији 52 проширити мрежу са још 2 прикључна места  Keystone RJ-45.  Један крај инсталације завршити на печ панелу у постојећем     рек орману на првом спрату у просторији број 37, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у просторији 52.

Приликом  полагања-проширења  инсталације за рачунарску мрежу  максимално користитити постојеће трасе-каналице за полагање нове инсталације  за нова прикључна места на рачунарску мрежу.

Документовати распоред влакана и по повезивању друге стране линка све предвиђене линкове тестирати и пустити у рад.

Објекат 2 - Погон ремонта опреме и наоружања

У просторији 8 монтирати нови 12U 19" рек орман, оптички печ панел и везати 12         влакана. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У постојећи 18U 19" рек орман у просторију 3 увести оптички кабл и везати преосталих 12 влакана на оптички печ панел. Демонтирати постојећи 48 портни свич и монтирати два нова 24 портна свича. У сваки нови свич монтирати по једна SFP модул који. треба повезати оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, разводник електричне енергије са прекидачем и  8 шуко утичница.

Такође урадити проширење постојеће рачунарске мреже у приземљу објекта број 2, додавањем нових прикључних места на мрежу и то:

у просторији број 8, 1 прикључно место на рачунарску мрежу,

у просторији број 6, 1  прикључно место,

у просторији број 10, 1 прикључно место,

у просторији број Х1, 1 прикључно место,

у просторију број Х2, 2  прикључна места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом   12U 19" рек орману у просторији број 8 у приземљу објекта, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Два постојећа назидна печ панела поставити у нови 12U19" рек орман у просторији број 8.

у просторији број 6, 1 прикључно место на рачунарску мрежу,

у просторији број 8, 1 прикључно место,

у просторији број 9, 1 прикључно место,

у просторији број X1, 1 прикључно место,

у просторији број Х2, 2 прикључна места,

у просторији број Х3, 2 прикључна места,

у просторији број Х4, 2 прикључна места,

у просторији број Х5, 2 прикључна места,

у просторији број Х6, 1 прикључно место,

у просторији број Х7, 2 прикључна места.

Прикључнице из просторија број 6, 8 и 10 повезати на новопредвиђени рек у просторији број 8, а све остале нове  рачунарске прикључнице из других просторија на постојећи рек у просторији број 3.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у постојећем 18U 19" рек орману у просторији број 3 у приземљу објекта, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 4 - Погон за оправку хидро компоненти

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 4 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 1, 3 прикључна места,

у просторији број 2, 1 прикључно место,

у просторији број 3, 6 прикључних места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом  12U 19" рек орману у просторији број 1 или у другој коју предложи корисник објекта, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 5 - Магацин

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ кабловима са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати три Keystone RJ-45 печ панела, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 5 урадити проширење рачунарске мреже додавањем нових прикључних места по просторијама објекта, и то:

у просторији број 1, 2 прикључна места,

у просторији број 3, 2 прикључна места,

у просторији број 4, 2 прикључна места,

у просторији број 7, 1 прикључно место,

у просторији број 9, 4 прикључна места,

у просторији број 10, 2 прикључна места,

у просторији број 11, 2 прикључна места,

у просторији број 12, 3 прикључна места,

у просторији број 13, 2 прикључна места,

у просторији број 16, 2 прикључна места,

у просторији број 17, 2 прикључна места,

у просторији број 18, 5 прикључних места,

у просторији број 19, 6 прикључних места,

у просторији број 20, 2 прикључна места,

у просторији број 21, 2 прикључна места,

у просторији број 23, 2 прикључна места,

у просторији број 24, 4 прикључна места,

у просторији број 25, 2 прикључна места,

у просторији број 32, 2 прикључна места,

у просторији број 40, 2 прикључна места,

у просторији број 43, 1 прикључно место и

у просторији број 44, 2 прикључна места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији коју дефинише пројектант а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Инсталацију полагати у нове PVC и постојеће каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Постојећи назидни печ панел поставити у нови 12U 19" рек орман.

Повезивање објекта 6, 7, и 8 од објекта 5 предвидети UTP самоносећим каблом категорије 5е. Обезбедити једно прикључно место у сваком објекту једном назидном Keystone RJ-45 утичницом.

Објекат 9 - Хангар за ваздухоплове

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 9 урадити проширење рачунарске мреже додавањем нових прикључних места по просторијама објекта и то:

у просторији број 4, 2 прикључна места,

у просторији број 6, 2 прикључна места,

у просторији број 7, 2 прикључна места,

у просторији број 1, 1 прикључно место,

у просторији број 12, 1 прикључно место,

у просторији број 16, 1 прикључно место,

у просторији број 17, 2 прикључна места,

у просторији број 19, 2 прикључна места,

у просторији број 20, 2  прикључна места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији коју дефинише пројектант а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним  просторијама.

Инсталацију полагати у нове PVC и постојеће  каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Постојећи назидни печ панел поставити у нови 12U 19" рек орман.

Објекат 14 - СРС ПВО и МТС и Сектора производње

Монтирати нови  22U 19" рек орман на месту постојећег 18U рек ормана, демонтирати постојеће свичеве, монтирати нови оптички печ панел и повезати сва влакна. Монтиарти 3 нова свича и 4 SFP модула. Све SFP модуле повезати оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. Повезати 4 редундантна ЛАН линка, односно 8 влакана. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, разводник електричне енергије са прекидачем и  8 шуко утичница.

У објекту број 14 урадити проширење рачунарске мреже додавањем нових прикључних места по просторијама објекта, и то:

у приземљу објекта број 14

у просторији број Х1, 2 прикључна места;

у просторији број Х2, 2 прикључна места и

у просторији број Х3, 2 прикључна места.

На првом спрату

у  просторији број 3, 2 прикључна места и

у просторији број 8, 2 прикључна места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 22U 19" рек орману у просторији број 13 на првом спрату а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним  просторијама.

Инсталацију полагати у нове PVC и постојеће  каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Објекат 20 - Гаража

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати два Keystone RJ-45 печ панела, два вентилатора, полицу и два разводника електричне енергије са прекидачем са по 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 20 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 2, 2  прикључна места,

у просторији број 7, 2 прикључна места и

у просторији број 10, 2 прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији број 7 објекта, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 21 - П4  Погон оправке возила

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати два Keystone RJ-45 печ панела, два вентилатора, полицу и два разводника електричне енергије са прекидачем и  по 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом;

У објекту број 21 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 3, 3 прикључна места,

у просторији број 5, 3 прикључна места,

у просторији број 9, 3 прикључна места и

у просторији број Х1, 2 прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији   објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 25 - П2  испитивање агрегата

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP  модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 25 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 2, 3 прикључна места,

у просторији број 8, 2 прикључна места и

у просторији број 11, 2 прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом  12U 19" рек орману у просторији   објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 26 - П2  испитна станица за вазд. моторе

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP  модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 26 урадити проширење рачунарске мреже додавањем нових прикључних места по просторијама објекта и то:

у просторији број 4, 1 прикључно место,

у просторији број 13, 2 прикључна места и

у просторији број 19, 1 прикључно место.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији број 16 а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним  просторијама. Постојећи назидни печ панел поставити у нови 12U 19" рек орман.

Инсталацију полагати у нове  и постојеће PVC каналице постављене хоризонтално   по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Објекат 29 - Радарско одељеље

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати оптички печ панел, Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

Објекат 34 - Кисеоничко одељење и судови под притиском

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP  модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 34 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 2, 2  прикључна места,

у просторији број 11, 2  прикључна места и

у просторији број 12, 2  прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији   објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Повезивање објекта 34 и објекта 33 од рек ормана у објекту број 34 до 9 портне назидне РЈ-45 утичнице у објекту 33, извести екстерним самоносећим каблом категорије 5е. Обезбедити једно прикључно место једном назидном Keystone RJ-45 утичницом.

Објекат 35 - Погон одржавања

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP  модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 35 постоји рачунарска мрежа и тренутно нема захтева за новим прикључницама на мрежу. Предвидети и поставити постојећи назидни печ панел  у нови 12U 19" рек орман.

Објекат 36 - стругарско одељење

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 36 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 1, 6 прикључних места и

у просторији број 2, 5 прикључнних места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији   објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 39 - Прототипско одељење

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати Keystone RJ-45 печ панел, два вентилатора, полицу и разводник електричне енергије са прекидачем и 8 шуко утичница. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 39 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 1.1, 12 прикључнних места,

у просторији број 2.5, 2 прикључна места,

у просторији број 2.10, 6 прикључнних места и

у просторији број 3.1, 2 прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

Објекат 40 - Пријавница

Монтирати нови 12U 19" рек орман, увести оптички кабл и сва влакна повезати на монтирани оптички печ панел. Монтирати нови 24 портни свич са 2 SFP модула и повезати их оптичким печ каблом са оптичким печ панелом. У рек орман монтирати два Keystone RJ-45 печ панела, два вентилатора, полицу и два разводника електричне енергије са прекидачем и по 8 шуко утичница. Монтирати 2 (два) Gigabit Ethernet Media Converter-a и повезати их  оптичким печ кабловима на оптички печ панел. Обезбедити напајање рек ормана електричном енергијом.

У објекту број 40 предвидети и извести нову инсталацију са прикључницама на рачунарску мрежу и то:

у просторији број 1, 2 прикључна места,

у просторији број 3, 2 прикључна места и

у просторији број 8, 2 прикључна места.

Инсталацију полагати у нове PVC каналице постављене хоризонтално по зиду објекта (изнад 2m) и вертикално до прикључних места.

Један крај инсталације завршити на печ панелу у новом 12U 19" рек орману у просторији   објекта коју дефинише пројектант, а други крај на утичници Keystone RJ-45 у наведеним просторијама.

У складу са Елаборатом о заштити од пожара за цео комплекс Завода. Сви продори кроз зид или плочу постојећих објеката треба да се затворе против пожарном смесом.

Након завршетка радова на изградњи инфраструктуре рачунарске мреже завода "Мома Станојловић" све површине око објекта потребно је уредити и довести на захтевани ниво уређења комплекса. Слободне површине потребно је озеленети, како се део комплекса у визуелном смислу не би разликовао од своје непосредне околине.

3.6 Електроенергетске инсталације

Главним пројектом инсталација телекомуникација са пратећим електроенергетским и грађевинско-занатским радовима предвидети пратеће електроенергетске инсталације за  напајање елемената спољашње и унутрашње рачунарске мреже ВЗ "Мома Станојловић".

За напајање рек ормана користити постојеће електричне инсталације а где то није могуће извести нове назидно, директно из најближег разводног ормана електричне енергије. Напајање рек ормана извести са посебног аутоматског осигурача.

Предвидети прописно уземљавање рек ормана као и уземљавање активне мрежне опреме и остале опреме у орману. Сва метална кућишта опреме која се монтира у ормане морају бити повезана на кућиште ормана преко тачке за изједначавање потенцијала. Сви метални делови ормана морају међусобно бити повезани проводницима за изједначавање потенцијала. Тачку за изједначавање потенцијала у орману повезати са шином за изједначавање потенцијала у најближем разводном орману.

Напајање опреме конципирати као непрекидно. Уређаје за непрекидно напајање предвидети као уређаје за рад у условима изостанка мрежног напајања али и као уређаје за заштиту система од варијација напона и струјних удара разног порекла. Избор уређаја извршити у складу са прорачунима из Главног пројекта а у односу на снагу одабраних уређаја и на захтевану аутономију рада.

Напомена: корисник је у предходном периоду извршио набавку извесне количине UPS уређаја те је неопходно код израде Главног пројекта консултовати корисника.

На крајевима мрежног кабла где су монтиране једноструке и двоструке назидне RJ-45 утичнице, сваку мрежну утичницу пропратити са три напонске утичнице. При паралелном вођењу мрежне и напонске инсталације кроз исте каналице одвојити их посебном уздужном преградом.

Главним пројектом дефинисати начин полагања и капацитете енергетских каблова.

Након завршетка радова предвидети испитивање електроенергетских инсталација са издавањем извештаја од стране акредитованог привредног друштва или предузећа о наведеним испитивањима.

Изједначење потенцијала

Инсталацију  за  изједначење  потенцијала  у  RACK  ормару  пројектовати  у  складу  са важећим прописима. Заједничку тачку RACK ормара за изједначавање потенцијала повезати P/F каблом одговарајућег пресека са СИП-ом или са темељним уземљивачем објекта.

Заштита од превисоког напона додира

Заштиту од превисоког напона додира ускладити  са постојећим  системом  заштите од опасног напона додира.

3.7 Пратећи грађевинско-занатски радови

Главним пројектом инсталација телекомуникација са пратећим електроенергетским и грађевинско-занатским радовима предвидети извођење грађевинско занатских радова на спољашњој и унутрашњој рачунарској мрежи ВЗ "Мома Станојловић".

Грађевинско-занатским   радовима   потребно   је   испратити   радове   на   инсталацијама телекомуникација (изградња кабловске канализације), а они подразумевају:

- машински и ручни ископ рова у земљи,

- постављање цеви и каналица, у ископан ров,

-  израду  кабловских  TT  окана сa  малтерисањем  и  испоруком  материјала  и поклопаца,

- пробијање и оправка зида (канализацијe) oд бетона, зa увлачење цеви у објекат,

- израду пролаза испод саобраћајница (где је потребно),

- израду бетонских стубића са ознаком ОК,

- полагање ПВЦ траке сa металним (Al) елементом зa детекцију трасе, у ископан ров,

- довођење површине у првобитно стање, уређење земљишта и одвожење вишка земље.

Предвидети да се пре увлачења оптичког кабла у „велику цев (∅110)“ кабловске канализације, инсталира цев малог пречника. Сваки појединачни кабал мора да се налази у својој цеви. Цеви малог пречника користе се за вишеструко искоришћење цеви кабловске канализације великог пречника (∅ 110).

### 3.8  ПП заштита

У склопу Главног пројекта израдити прилог мера заштите од пожара за изградњу и експлоатацију рачунарске мреже. Прилог урадити у складу са Планом заштите од пожара за комплекс ТРЗ „Мома Станојловић“.

Све инсталације телекомуникацијa предвидети и извести у складу са прописима заштите од пожара.

Прилог мера заштите од пожара мора да садржи:

- технички извештај - опис намене објекта-рачунарске мреже са проценом опасности од пожара;

- концепцију заштите од пожара са техничким превентивним мерама заштите од пожара (грађевинским, термоенергетским и електричним);

Сва предвиђена техничка документација мора бити израђена у складу са следећим законима и правилницима:

- Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС и 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14);

- Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и ВС („Сл. војни лисг“ бр. 29/11 и 13/17);

- Упутством о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребе одбране земље („Сл.во јни лист“ бр. 17/98);

- Правилнику о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 20/2014);

- Правилник о заштити животне средине у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 11/2015);

- Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15);

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15);

- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53/88 и 54/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 28/95);

- Законом о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 46/15);

- Условима и захтевима наведеним у Пројектном задатку ТТЗ_у корисника и другим важећим законским и подзаконским актима

4.  ПрилоЗИ

- Урбанистичко технички услови број 9475-27 од 30.10.2017. године за изградњу нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“;

- Урбанистичка дозвола бр. 3921-2 од 06.11.2017. године за изградњу нове и проширење постојеће информатичке инфраструктуре у ВЗ „Мома Станојловић“

- Предлог траса оптичких каблова – спољашња инфраструктурна мрежа

- Скице објеката са позицијом рачунарских  утичница предвиђених за надоградњу