ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2023._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач:  сц Ј. Поповић

Датум: 04 .10.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/3436-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр.181/18  достављамо одговоре на питања који се односе на нејасноће:

ПИТАЊЕ  1:

- У Моделу уговора на стра 33 члан 6 гласи:

Члан 6.

Извршилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у року од ___________________ радних дана,  по извршењу безбедносне провере, која је услов за  увођење у посао и увођења у посао од стране Наручиоца.

По пријему Табеле за извршење безбедносне провере , Извођач је дужан да исту врати потписану заједно са потписаним Уговором у року од 7 (седам) дана.

По добијању безбедносне провере,  Наручилац ће обавестити Извођача о истој. Извођач је дужан да се од дана позива Наручиоца, одазове  у року 2 (два) дана, како би га Наручилац увео у посао.

Рок за извођење радова је највише 30 радних дана и тече од дана увођења у посао. Изабрани извођач је у обавези да отпочне са радовима у року од 15 дана по позиву наручиоца. Радови ће се изводити радним данима од 8.00 до 15.30 часова.

Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У  противном Извршилац неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

У техничкој документацији на страни 11 je наведен рок

130 дана од ступања уговора на снагу (од увођења у посао),

У првом делу овог члана је остављен простор да понуђач наведе рок који сматра да је оптималан за реализацију, а у трећем пасусу је наведен рок од 30 дана. Овај прецизирани рок поништава податак који наведе понуђач, а у техничкој документацији је наведен рок 130 дана.

ОДГОВОР  1:

Због краја финансијске године нисмо у могућности да дамо рок дужи од 30 дана, те се рокови дужи од 30 дана  неће моћи прихватити. Приликом прављења техничке спецификације – рок од 130 дана је био могућ, али пошто је тендер расписан 05.09.2018.години, исти је морао бити скраћен, због горе наведених разлога, јер нисмо у могућности да по Закону стварамо прелазне обавезе.

ПИТАЊЕ 2:

У конкурсној документацији на страни 15 наведено је:

Понуда мора да садржи:

-  Средства финансијског обезбеђења: менично овлашћење добро извршење посла

Да ли уз понуду треба да дамо Менично писмо за озбиљност понуде и Менично писмо за добро избршење посла?

ОДГОВОР 2.

Уз понуду се доставља Менично писмо за озбиљност понуде (страна 40 конкурсне документације), Изјава (страна 41 конкурсне документације), 1 меница, картон депонованих потписа.

Уз обострано потписан Уговор се доставља Менично писмо (страна 42 конкурсне документације), картон депонованих потписа  и  2 менице.

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

пуковник

др Бојан Павковић,  дипл. инж.