I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3972-31/63/2020 су РАДОВИ – Поправка ограде у комплексу "Кумодраж" у дужини од 920 метара, 45200000.

- Партије 
Набавка није обликована по партијама.

- Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: службеник за јавне набавке, Владимир Петровић, 011/3401-091, или службеник за јавне набавке, Горан Марковић,  011/3401-089.
Е-mail: komercijala@toc.vs.rs

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОБИМ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

- РАДОВА, 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње:

НАЗИВ

Поправка ограде у комплексу "Кумодраж" у дужини од 920 метара

Потребан материјал обезбеђује Извршилац.

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова и обавезује се да ће исти у свему одговарати дефинисаним захтевима квалитета.

Крајњи рок извођења радова je 35 радних дана од дана закључења Уговора.

Под радним данима се подразумевају они дани када временски услови дозвољавају рад на отвореном (где је то применљиво), односно када активности на локацијама у ТОЦ-у дозвољавају улазак лица ангажованих на предметним поправкама.

Радови се може вршити свим календарским данима, у времену од 08:00 до 20:00 часова.

Контролу квалитета изведених радова и материјала који ће се уграђивати вршиће надзорни орган Инвеститора.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извршењем предметних радова и на тај начин контролисати квалитет појединих фаза извођења радова, као и ток извршења.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови врше према према уговорној документацији; контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу појединих фаза извођења радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извођачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и предлоге надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да води Грађевински дневник, Грађевинску књигу и Књигу обиласка, да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет појединих фаза извођења радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.	
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења радова.

- Место извођења радова је Технички опитни центар, улица Војводе Степе 445, Београд.

- ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач може да изврши обилазак локације.

Обилазак се може вршити радним данима, у времену од 08:00 до 14:00 часова, с тим да је потребно доставити претходну пријаву на меморандуму понуђача, са списком овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања).

Пријаве за обилазак се достављају два дана раније, факсом, на број 011/3401-148, или мејлом, на адресу   komercijala@toc.vs.rs .

Понуђачу који не достави пријаву на меморандуму, односно лицима која нису на списку пријаве, неће бити омогућен обилазак локације.