PAGE  

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА- СКЛАДИШТЕ 
[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге у отвореном поступку 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Услуге поправке и реновирања објеката – Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса 
„ Лисичији поток“ у Београду
ЈАВНА  НАБАВКА БРОЈ  06/2016
Београд мај 2016 годиине
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и.68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

С А Д Р Ж А Ј:

страна

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ........................................................................................7
2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ..............................................................8
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА....................................................................................................................................................8
4. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ......................................................................................9
5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ.............................................................................................................................9
6. ИЗРАДА ПОНУДЕ..............................................................................................................................13

6.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА....................................................................................................14

6.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ......................................................................................14
7. ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ........................................................14
8. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ....................................................................................................................15
9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА...................................................................................................................15
10. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА........................................................................................................15
11. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ..............................15
12. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ..........................................................................................................................16
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ..........................................................16
14. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ...................................................................................16
15. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САМОСТАЛНО И У ГРУПИ ПОНУЂАЧА.....................................17
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ................................................................................17
17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА...................................................................................................17
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ.............................................................................................................17
19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТИПКА...........................................................18
20. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ...........................18
21. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ПО ОСНОВУ ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ......................................18
22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА................................................................................................................19
23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА..................................................................................................19
24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.............................................................................................19
Прилог 1: Подаци о понуђачу................................................................................................................20
Прилог 1а: Подаци о учесницима у заједничкој понуди.....................................................................21
Прилог 1б: Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде......................................22
Прилог 1в: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

                    извршење јавне набавке услуге.........................................................................................23
Прилог 1г: Подаци о подизвођачу.........................................................................................................25
Прилог 2: Образац понуде са спецификацијом....................................................................................26
Прилог 3:Изјава понуђача да испуњава услове из члана 75. закона о јавним набавкама и конкурсне документације.......................................................................................................................27
Прилог 4: Референтна листа...................................................................................................................28
Прилог 4а: Изјава о техничком особљу ангажованом код понуђача и одговорног за квалитет

                    извршења услуге.................................................................................................................29
Прилог 5: Образав са спецификацијом активности – образац структуре цене ............................... 30
Прилог 6: Изјава понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа...........................................32
Прилог 6а: Изјава понуђача о обавештавању наручиоца о насталој промени која је у вези са

                    испуњеношћу услова из јавне набавке..............................................................................33
Прилог 6б: Изјава понуђача да је измирио све доспеле обавезе у складу са прописима државе у

                   којој има седиште.................................................................................................................34
Прилог 7: Изјава понуђача о независној понуди.................................................................................35
Прилог 8: Упитник за оцењивање извођача услуге.............................................................................36
Прилог 9: Менично овлашћење – озбиљност понуде..........................................................................37
Прилог 9а: Менично овлашћење – добро извршење посла.................................................................38
Прилог 9б: Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења по основу испуњења                                           обавеза по уговору и по основу за отклањање примедби и недостатака у гарантном периоду .....39
Прилог 10: Образац изјаве да понуђена услуга у свему одговара условима конкурсне            документације..........................................................................................................................................40
Прилог 11: Модел уговора......................................................................................................................41
Прилог 12: Образац трошкова припреме понуде.................................................................................52
1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

	[image: image2.jpg]



	
	

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА-СКЛАДИШТЕ
Број ________
од ________ 2016. године
	
	


ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

· Наручилац:
Министарство одбране, Управа за војно здравство, Централна апотека - складиште, улица Милана Благојевића Шпанца број 21, 11050 Београд, интернет страница www.mod.gov.rs.
· Врста поступка:
Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.
· Предмет јавне набавке услуге: 
Услуге поправке и реновирања објеката- Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса  Лисичији поток у Београду, број набавке 06/2016.

Ознака из општег речника набавки: ОРН 45453100 (радови на реновирању). 
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

· Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуге.
· Број партија:
Јединствена набавка.
· Критеријум за оцењивање понуда и доделу оквирног споразума:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "Најнижа понуђена цена".

· Контакт:
зс. Ивица Тодоровић, телефон 011/3053-737, факс 011/3053-702. 
8. Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или интернет странице Министарства одбране РС - http://www.mod.gov.rs/. Лице за контакт: зс. Ивица Тодоровић, тел. 011-3053-737,  факс 011/ 3053-702. 

9. Рок за доношење одлуке Наручиоца

Одлука о додели уговора ће биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.
ИТ/ИТ









ЗА ЦЕНТРАЛНУ
АПОТЕКУ- СКЛАДИШТЕ






 



 потпуковник










 Јаков Ћук

Достављено:

-  у омот предмета   06 /2016
Објављено:

-  на Порталу јавних набавки
-  на интернет страници Министарства одбране РС

2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И  МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИЈЕ
                                                    ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Услуге поправке и реновирања објеката – Услуге поправке и реновирања  спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса „ Лисичији поток“ у Београду, број набавке 06/2016,  (прилог број 5 конкурсне документације) ознака из општег речника набавки  ОРН 45453100 – Радови на реновирању. Понуђач је у обавези да достави понуду за све позиције из спецификације, комплетно.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ 
Наручилац ће вршити стручни надзор  у току реализације уговорене услуге са пратећим радовима и на тај начин ће контролисати квалитет  исте, као и  квалитет уграђеног материјала. 

Квалитативни и квантитативни  пријем по завршетку услуге са пратећим радовима вршиће комисија Централне апотеке-складишта у присуству представника даваоца услуге.
Захтев понуђача/даваоца услуге  за пријем реализоване услуге са пратећим радовима доставља се наручиоцу услуге најкасније пет календарских дана пре истицања уговореног рока за реализацију услуге. 
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ
Услуга са пратећим радовима ће се реализовати у делу војног комплекса „ Лисичији поток“ у кругу комплекаса, ул. Милана Благојевића Шпанца број 21 у  Београду .
	3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из Члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 
    и УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 


Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке бр. 06/2016, мора да испуни следеће обавезне и додатне услове:
Обавезни услови :
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он, или његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији;
       Додатни услови :
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом, позитиван пословни резултат у последње три године (2012/2013/2014 година) што доказује достављањем извештаја о бонитету издат од стране надлежног органа, за претходне три обрачунске године;
2) Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, што подразумева да ПОНУЂАЧ у свом саставу има:
· Најмање једног дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује лиценцу број 400, 401, 410, 411 или 800.
3) Да достави Референтну листу - списак најважнијих Наручилаца којима су реализоване предметне услуге са пратећим радовима. 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).
Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачака 1 до 3. Осим наведених, подизвођач мора да испуни и додатне услове из тачке 1 за део набавке који је њему поверен.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачака 1 до 3, а додатне услове испуњавају заједно. 
Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова из тачака  2 до 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да, у року од 5( пет ) календарских дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

	4.  УПУТСТВО ЗА  САЧИЊАВАЊЕ  ПОНУДЕ


ЈЕЗИК:
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце, који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа. 
5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ – понуда мора да садржи:
5.1. Прилог бр.1 - Попуњен образац «ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом.
5.2. Прилог бр.1а - Попуњен образац «ПОДАЦИ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ» (само у случају подношења заједничке понуде)
5.3. Прилог бр.1б - Попуњен образац «ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ» (само у случају подношења понуде са ангажовањем подизвођача)
5.4. Прилог бр.1в - Попуњен образац «СПОРАЗУМ» (само у случају подношења заједничке понуде)
5.5. Прилог бр.1г –Прилог бр.1д – Попуњен образац «ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ» (само у случају подношења понуде са подизвођачем)

5.6. Прилог бр.2 - Попуњен «ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом.
5.7. Прилог бр.3 - Попуњену «ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА» 
· Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра надлежног Привредног суда - за правно лице  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извода из одговарајућег регистра - за предузетника  
» Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције. «

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице,
Извод из казнене евиденције да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;
· Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од  2 (два) месеца пре отварања понуда;   
· Потврда јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старију од  2 (два) месеца пре отварања понуда;    
Напомена: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. ЗЈН) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи. 

· Доказ о неопходном финансијском капацитету: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР), за 2012., 2013. и 2014. годину, при чему је неопходно да је исказао позитиван биланс за све три обрачунске године (важи за сва правна лица);
За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2014.г.; 

За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) са приложеним доказом о разврставању, ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2012., 2013. и 2014. годину (важи за сва правна лица);
» Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за jавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2014.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2014.годину за привредне субјекте који подлежу ревизији. «
5.8. Прилог бр.4 - Доказ о неопходном пословном и техничком капацитету: «РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА» – списак најважнијих наручилаца којима су извршене сличне услуге са пратећим радовима као што се тражи спецификацијом активности  - (Прилог бр.5) у последњих 5 година са датумима и износима закључених уговора; 
5.9. Прилог бр.4a - « ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ АНГАЖОВАНОГ КОД ПОНУЂАЧА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА», попуњена, потписана и оверена. 
Понуђач изјавом потврђује да у свом саставу има:

· Најмање једног дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује лиценцу број 400, 401, 410, 411, 800.

Као доказ о ангажовању код Понуђача, за одговорног инжењера који поседује једну од лиценцу потребно је приложити фотокопију М обрасца, уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу или радне књижице.
Као доказ да одговорни инжењер поседује једну од лиценци број 400, 401, 410, 411 потребно је приложити фотокопију одговарајуће лиценце и Потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце за текућу годину. Фотокопије лиценце и Потврде морају бити потписане и оверене печатом лиценцираног инжењера, као и печатом понуђача. Одговорни инжењер може бити ангажован било код понуђача, односно било ког од чланова групе понуђача, било код подизвођача. 
Наручилац ће прихватити доказе о траженим лицима која су ангажована пре објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки. 

Понуда понуђача који не достави тражене доказе неопходне за извршење радова који су предмет јавне набавке, биће одбијена као неприхватљиве.
5.10. Прилог бр.5 - «ОБРАЗАЦ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ АКТИВНОСТИ - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ » попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписом;
5.11. Прилог бр.6 – « ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДАТА ПОД КРИВИЧНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И МОРАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА СУ ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ »;
5.12. Прилог бр. 6а - «ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О БИЛО КОЈОЈ ПРОМЕНИ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ», која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци  и да је документује на прописани начин;

5.13. Прилог бр. 6б - «ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ», дата под кривичном и материјалном одговорношћу;
5.14. Прилог бр.7 - Попуњена «ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ» којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН);
5.15. Прилог бр.8 - Попуњен «УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ДАВАЛАЦА УСЛУГЕ »;
5.16. Прилог бр.9 - Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - Менично писмо – овлашћење (два истоветна примерка) да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа;
· Једна бланко сопствена меница само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС»   139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;
»НАПОМЕНА: Прилог бр. 9, меницу, менична овлашћења, потврду о регистрацији менице и картон депонованих потписа достављају сви понуђачи уз понуду.«
5.17. Прилог бр.9а - Инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла и по основу отклањања недостатака у гарантном периоду - Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или по основу отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду. 
· Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

· Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

5.18. Прилог бр.9б - «ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ПО ОСНОВУ ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ», попуњена, потписан и оверена печатом;
» НАПОМЕНА: Изјава (Прилог бр.9б) се доставља уз понуду, а меница, картон депонованих потписа и менична овлашћења (Прилог бр.9а) приликом потписивања уговора. « 

5.19. Прилог бр.10 - «МОДЕЛ УГОВОРА» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и   потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

» НАПОМЕНА: Када се подноси заједничка понуда, Модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен и у Моделу уговора и у коначном тексту уговора. «
5.20.
Прилог бр.11 - «ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ» попуњен по свим ставкама, оверен печатом и  потписан.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ:
Облик понуде:

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Образац понуде и сви прилози понуде (спецификација активности, подаци о понуђачу, изјава о испуњењу обавезних услова утврђених ЗЈН и упитник) морају бити попуњени у целини, оверени потписом лица овлашћеног за заступање понуђача и печатом понуђача; 

Пожељно је да сва документа, поднета у понуди,  буду повезана јемствеником у целину и запечаћена, или сложена у ПВЦ фасциклу, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено: 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  06/2016 – Услуге поправке и реновирања објеката- Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса „ Лисичији поток“ у Београду - НЕ ОТВАРАТИ!
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. 

Понуђена цена у спецификацији активности мора обухватити све трошкове за реализацију појединих позиција (ангажовање и превоз алата и радника, потрошни материјал).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Рок извршења услуге:

Рок реализације услуге са пратећим радовима  мора бити наведен у календарским данима и не може бити дужи од 30 дана од дана увођења даваоца  услуге  у посао. 
Активности везане за предмет  уговора могу  се изводити сваки дан ( укључујући суботу и недељу ) од 07,30 до 19,00 часова.
Рок плаћања:

Рок плаћања  је 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере окончане ситуације од стране Наручиоца, који је дужан да оверу изврши у року од 5 дана од дана пријема ситуације.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.
6.1.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (Члан 81. став 1. ЗЈН ), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде , Прилог 2 к.д.  ) попуњен, потписан и оверен образац Прилог 1а, 1б и 1в к.д. 

У моделу уговора  у члану 2. обавезно морају да се наведу сви чланови групе понуђача.

Образац Прилог 1в к.д.  је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)  понуђачу који ће издати рачун;

5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1 до 4 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.)

6.2.    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде  Прилог 2 к.д.) попуњен, потписан и оверен образац Подаци о подизвођачу (Прилог 1г к.д. ).

Уколико има више подизвођача, потребно је да се наведени образац (Прилог 1г к.д.) копира и попуни за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 2 модела уговора и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
У случају закључења уговора, давалац услуге не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Давалац услуге може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.)
7. ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА:
Гарантни рок за извршену услугу са пратећим радовима не може бити краћи од 60  месеци од дана овере записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге са пратећим радовима (Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС, Службени војни лист 29/2011).

Рок за решавање рекламација је: одмах по пријему рекламације, а најдуже у року од 24 часа.

Гарантни рок за уграђени материјал  је према декларацији произвођача.

8. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

У циљу сагледавања свих битних детаља потребних за сачињавање понуде, пожељно је да се изврши обилазак локације на којој ће се изводити услуга са пратећим радовима. Обилазак се може извршити сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова; обилазак најавити најкасније дан пре намераваног обиласка зс Ивици Тодоровићу на телефон 011/3053-737 .
Представници понуђача, који ће долазити у обилазак локација, обавезни су да имају писмено овлашћење за обилазак локације. 
9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА:

Понуда са варијантама није дозвољена. 
10. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу , поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво". 
Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
11. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему могу да укажу наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници..
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Централна апотека-складиште , Милана Благојевића Шпанца број 21, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 06 /2016.  
12. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да истекне рок важења понуде, наручилац ће поступити сходно члану 90 ст.1 и 2 ЗЈН.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ:

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не усагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
14. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде: 

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  06/2016 
- НЕ ОТВАРАТИ-
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
15. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ САМОСТАЛНО  И  У  ГРУПИ  ПОНУЂАЧА:

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ:

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена ". Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми: 
1) краћи  рок завршетка; 
2) дужа опција понуде
3) жреб  
и то према наведеном редоследу.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети Oдлуку о додели оквирног споразума, Наручилац ће оквирни споразум доделити Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок за решавање рекламација. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услугу или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.  

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.  

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. овог члана.  

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.  
17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА:

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. ЗЈН . 

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.
20. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ:

Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 
· Менично писмо – овлашћење (два истоветна примерка) да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа;
· Једна бланко сопствена меница само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС»  139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;
· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;
21. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
      И ПО ОСНОВУ ОТКЛАЊАЊА ПРИМЕДБИ И НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ
      ПЕРИОДУ:

Инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла и по основу отклањања недостатака у гарантном периоду:

· Менично овлашћење (у два истоветна примерка) да се меница, без сагласности извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора и по основу отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду. 

· Сопствена регистрована бланко меница  - само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама ( «Сл.гласник РС» бр. 139/2014) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;   

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

· Копија картона депонованих потписа код банке, овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, 
а у случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.    
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Прилог бр. 12  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Прилог 1.


ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
                                                                                                              Податке уписати у празна поља

	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:
	


     Место и датум:                                                                                      Понуђач
   у  _______________                                                                        _______________________________

                                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)
дана _______ 2016. године                          М.П.                          ______________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  ( потпис)

Прилог 1а

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

       Место и датум:


 

          













         

  ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                           М.П.    


      (Име и презиме одговорног лица)

                       ___________________________________ 
                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 1б

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке услуге са пратећим радовима број 06/2016 у објекту Централне апотеке-складишта у заједничкој понуди овлашћују понуђача ___________________________  ,  да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.

Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:

_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
_____________________________          

  ________________________________

(пословно име)




  (штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________                            ______________________________

(седиште)





(потпис овлашћеног лица)
матични број:   ____________                      М.П.

ПИБ:      _______________
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 1в
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге са пратећим радовима број 06/2016 – достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке услуге са пратећим радовима  према следећем:
	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:



	6.
	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Опис послова члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ______________, дана ____________ године, 

                                                             Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат 



члана групе понуђача:
1. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________


___________________________
потпис и М.П.

                                         

Прилог 1г

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У набавци предметних услуга са пратећим радовима ће бити ангажовани подизвођачи:
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

       Место и датум:


 

          













           ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                           М.П.    


      (Име и презиме одговорног лица)

                       ___________________________________ 
                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
	Понуда бр:
	
	
	Понуђач:
	

	
	
	
	Адреса:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Место:
	

	
	
	
	Телефон/факс:
	


У складу са вашим позивом за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге поправке и реновирања објеката – Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса „ Лисичији поток“ у Београду, дајемо понуду на Обрасцу понуде (Прилог 2) са попуњеном и овереном спецификацијом и предрачуном услуге (Прилог 5), подацима о понуђачу (Прилог 1), изјавом о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Прилог 3) и упитником за оцењивање давалаца услуге (Прилог 8).

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 

1. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:


__________________________   динара (без урачунатог ПДВ-а);

__________________________   динара (ПДВ _____ %);

__________________________   динара (са урачунатим ПДВ-ом);

2. Рок плаћања је  30 календарских дана од дана настанка ДПО.

3. Рок реализације услуге са пратећим радовима по позицијама из спецификације је (најдуже 30 календарских дана) _________ календарских дана од дана увођења у посао. 
4. Гарантни рок за извршену услугу са праећим радовима  је (не краћи од 60 месеци) ________месеци од дана овере записника о квалитативном и квантитативном пријему, а за уграђени материјал према декларацији произвођача .

5. Рок за решавање рекламација је (најдуже 24 часа ) ________ часа по  пријему писменог захтева за отклањање рекламација од стране НАРУЧИОЦА.

6. Понуда важи (најмање 60 календарских дана) ________ календарских дана од дана отварања понуда.

У укупној вредности понуде подизвођач ___________________________ учествује у износу од __________________________ динара, односно ______% од вредности укупне понуде и извршиће ________________________________ (навести део предмета набавке које ће извршити подизвођач) – попуњава се у случају подношења понуде ангажовањем подизвођача.
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)



Прилог 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У вези са понудом, коју привредно друштво "___________________________________________" из ________________________, доставља по позиву Централне апотеке-складишта, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке услуга са пратећим радовима, број набавке 06/2016, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво " _________________________________________________________ " из _____________________, улица_____________________________________________, матични број __________________________, шифра делатности _______________________, ПИБ број ______________________________, ПДВ број ______________________________, рачун број ___________________________код ___________________________________, лице за контакт ______________________________________, контакт телефон__________________________,

ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним набавкама и конкурсној документацији, за учешће  у отвореном поступку јавне набавке услуга са пратећим радовима.

	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	                    ПОНУЂАЧ

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 4
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

________________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

	Ред.

број
	Објекат
	Наручилац
	Број уговора      и   година
	Опис услуге
	Вредност уговора

(у дин.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА ( са урачунатим ПДВ-ом )
	


НАПОМЕНА: 

Образац се попуњава за реализоване уговоре у последњих пет  година. У случају већег броја референци, образац копирати. 

       Место и датум:


 

          













               ПОНУЂАЧ :

_____________________             


            ____________________________

      (Назив Понуђача)
дана _______ 2016. године                                                                               

                                                 


            _____________________________

                                                             М.П.    
            (Име и презиме одговорног лица)

                                                                  читак отисак         

          




печата













                          ___________________________
               
       (Потпис одговорног лица) 
Прилог 4а

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ АНГАЖОВАНОГ КОД  ПОНУЂАЧА
 И ОДГОВОРНОГ  ЗА  КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
ИЗЈАВА
О ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ АНГАЖОВАНОМ КОД  ПОНУЂАЧА
 И ОДГОВОРНОГ ЗА  КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да у свом саставу имамо кључно техничко особље које ће реализовати Услуге поправке и реновирања објеката-Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса "Лисичији поток" у Београду, и то: 

· Једног дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује лиценцу број 400, 401, 410, 411,800
Као доказе о ангажовању техничког особља које ће бити одговорно за реализацију  уговорене услуге са пратећим радовима уз изјаву прилажемо следеће:

· За одговорног инжењера који поседује једну од лиценци прилажемо фотокопију М обрасца, уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу или радне књижице.

· За одговорног инжењера који поседује једну од лиценци број 401, 410, 411,800 прилажемо фотокопију одговарајуће лиценце и Потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце за текућу годину. Фотокопије лиценце и Потврде морају бити потписане и оверене печатом лиценцираног инжењера, као и печатом понуђача. 

       Место и датум:


 

         
                  ПОНУЂАЧ :

_____________________________


          ____________________________________

          (Назив Понуђача)
         ____________________________________

                                                 М.П.    


        (Име и презиме одговорног лица)
 (читак отисак печата)  
       ____________________________________ 
           (Потпис одговорног лица) 

  Прилог 5 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ АКТИВНОСТИ
Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2016. године (датум) за јавну набавку услуге број _____/2016.  

1.  Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

-  Самосатално

-  Са подизвођачем
-  Заједничка понуда       

	
	СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА 

(ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ)

	
	ВРСТА
	ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
(дин)
	УКУПНА ЦЕНА              (дин)

	1.
	Транспорт скеле до војног комплекса "Лисичији поток" и њена монтажа око објекта КН-2. Након реализоване услуге, демонтажа целе скеле и њен транспорт из војног комплекса "Лисичији поток".
	
	

	
	Рад
	м2
	100
	
	

	
	Укупно         
	м2
	100
	
	

	
	
	

	2.
	Обијање свих лабилних делова фасаде објекта КН-2 и малтера на њеним оштећеним деловима. Сав настали шут спаковати у џакове и одвести на градску депонију.
	
	

	
	Рад
	м2
	400
	
	

	
	Укупно         
	м2
	400
	
	

	
	
	

	3.
	Малтерисање оштећених делова фасаде продуженим малтером 1:2:6 објекта КН-2 (делови где је обијен малтер). Сав потребан материјал обезбеђује давалац услуге.
	
	

	
	Рад
	м2
	400
	
	

	
	Материјал
	м2
	400
	
	

	
	Укупно         
	м2
	400
	
	

	
	
	

	4.
	Наношење бавалита крупноће "2" на фасаду објекта КН-2. Тон бавалита одређује Наручилац. Сав потребан материјал обезбеђује давалац услуге.
	
	

	
	Рад
	м2
	1.000
	
	

	
	Материјал
	м2
	1.000
	
	

	
	Укупно         
	м2
	1.000
	
	

	
	
	


	
	СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА

(ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ)

	
	ВРСТА
	ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
(дин)
	УКУПНА ЦЕНА              (дин)

	5.
	Обијање свих лабилних делова фасаде испуста објекта КН-2 где се врши утовар и истовар лекова, као и цементног малтера на њеним оштећеним деловима. Сав настали шут спаковати у џакове и одвести на градску депонију.
	
	

	
	Рад
	м2
	50
	
	

	
	Укупно         
	м2
	50
	
	

	
	
	

	6.
	Малтерисање оштећених делова фасаде испуста објекта КН-2 где се врши утовар и истовар лекова цементним малтером (делови где је обијен малтер) и фино заглађивање фасадне површине. Сав потребан материјал обезбеђује давалац услуге.
	
	

	
	Рад
	м2
	50
	
	

	
	Материјал
	м2
	50
	
	

	
	Укупно         
	м2
	50
	
	

	
	
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДА 
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
	

	


Oбрачун извршених услуга:
Количине реализованих услуга са пратећим радовима  Наручилац и Давалац услуге ће извршити према јединицама мера датим уз описе појединачних позиција из спецификације услуга са пратећим радовима.

У СПЕЦИФИКАЦИЈИ УСЛУГЕ ДАТЕ СУ ПЛАНСКЕ КОЛИЧИНЕ, А ОБРАЧУНАВАЋЕ СЕ И ФАКТУРИСАТИ СТВАРНО ИСПОРУЧЕНЕ И УГРАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ.

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ОДГОВОРИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
Прилог 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА
У вези са понудом, коју привредно друштво "________________________________________" из ______________________________________, доставља по позиву Централне апотеке-складишта , за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке услуге са пратећим радовима број набавке 06/2016, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво "___________________________________________________________" из ______________________, улица__________________________________________, матични број ______________________, шифра делатности __________________________, ПИБ број ________________________________, ПДВ број _________________________, рачун број ________________________________ код _________________________________, лице за контакт __________________________, контакт телефон _____________________,

је при састављању понуде поштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ:

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


Прилог 6а
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци услуге, и да ћемо о томе доставити доказ. 

       Место и датум:


 

          













           

ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

               (Назив Понуђача)
                                                 


          ____________________________________

                                                  М.П.    

                  (Име и презиме одговорног лица)

          


















                      ___________________________________ 

                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 6б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ У КОЈОЈ  ИМА СЕДИШТЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој имамо седиште и да су достављена документа исправна и важећа.

Сагласан сам да Наручилац изврши проверу достављених докумената.

       Место и датум:


 

          













           

ПОНУЂАЧ :

_____________________             


          ____________________________________

              (Назив Понуђача)
                                                                                              ____________________________________

                                                  М.П.    

                   (Име и презиме одговорног лица)

          



















          ___________________________________ 

                   

 (Потпис одговорног лица) 

Прилог 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са понудом, коју привредно друштво " _________________________________" из ______________________, доставља по позиву Централне апотеке-складишта , за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке услуге са пратећим радовима број набавке 06/2016, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Привредно  друштво " ____________________________________________________" из _______________________, улица ______________________________________, матични број ________________________, шифра делатности___________________, ПИБ број ___________________________, ПДВ број ___________________________, рачун број _______________________ код ___________________________________, лице за контакт ___________________________, контакт телефон _______________,

потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	        Место и датум:
у ______________________

дана _______ 2016. године     


	М.П.

читак отисак                 печата
	
	ПОНУЂАЧ:

_________________________________

(име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(потпис одговорног лица)


У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.

Прилог 8
УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ
	1. Подаци о даваоцу услуге / подизвођачу 

	Име компаније

	Адреса

	Телефон

	Звање

	Датум

	Потврђујем да су детаљи дати у овом упитнику коректни и тачни
	

	
	(Потпис)


	2. Природа посла

    Молимо Вас опишите врсту активности услуга које пружате и које желите
    да буду разматране

	

	

	


	3. Испитивање акцидената и извештај о акциденту

    Молимо Вас приложите статистику о свим акцидентима и повредама радника
    које сте имали

	

	

	


	4. Осигурање

    Молимо Вас одговорите на следећа питања о вашем осигурању укључујући и прикладне
    информације о    јавној и одговорности запослених.

	4.1. Име и адреса осигуравајуће компаније(а)

	

	

	4.2. Период важења Полисе(а)
	

	4.3. Ограничење обештећења
	

	4.4. Да ли је покривен ризик од пожара и експлозије?
	ДА (   НЕ (

	4.5. Да Ли Полиса укључује и осигурање од незгоде?
	ДА (   НЕ (

	4.6. Да ли Полиса садржи гаранције за послове паљења
       и варења?
	ДА (   НЕ (


(Молимо Вас приложите копије свих значајних Осигуравајућих Сертификата са овом завршеном формом)

Прилог 9
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' бр. 139/14)  и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција  у динарима (,,Сл. Гласник РС'' бр. 55/2015 и 78/2015),
ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________
ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице
Корисник/Наручилац:
Централна апотека-складиште из Београда, Милана Благојевића
Шпанца број 21.
Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу ____________________________________ и
(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:
Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,непотпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:  Доставља се приликом подношења понуде у два примерка
Прилог 9а
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама (''Сл. Гласник РС'' бр. 139/14)  и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција  у динарима (,,Сл. Гласник РС'' бр. 55/2015 и 78/2015),
ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________ 
ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________
ИЗДАЈЕ :
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Корисник/Наручилац:
ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА -СКЛАДИШТЕ из Београда, Милана
Благојевића шпанца број 21.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 







(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10                                                                                                             % вредности уговора без ПДВ-а  можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број __________________ од ___________године и по основу отклањања недостатака у гарантном периоду и то на терет рачуна који је отворен код Банке:______________________________________________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године и по основу отклањања недостатака у гарантном периоду.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                            М.П.                               ____________________________________
                            (читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора у два примерка.
Прилог 9б
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПО ОСНОВУ НЕИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПО УГОВОРУ И ПО ОСНОВУ 
ОТКЛАЊАЊА ПРИМЕДБИ И НЕДОСТАТАКА
У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора  издати Наручиоцу инструмент обезбеђења за  неиспуњење обавеза из уговора и по основу отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду – сопствену меницу (само потписану и оверену) на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију по основу неиспуњења обавеза  по уговору и по основу отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду по уговору број __________________ од ___________године Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РСн 56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији. 

Сагласни смо да ће се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења  по основу неиспуњења обавеза по уговору број __________________ од ___________године и по основу отклањања примедби и недостатака у гарантном периоду може поднети Банци код које се води рачун даваоца услуге, и то у случају да давалац услуге  једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да  уз меницу приложимо и:

· копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Извођача, на којем се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извођача, оверен оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понудa).

· менично овлашћење да се меница, без сагласности Извођача, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза и отклањања примедби и недостатака у гарантном року.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, односно истека гарантног рока за извршене услуге са пратећим радовима, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења.

Место и датум:


 




ПОНУЂАЧ :

_____________________



              

  _________________________________________

                                                            М.П.               
                      (штампано име и презиме одговорне особе)




(читак отисак печата)





















                 _________________________________________  

     (пун потпис)
НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
                                                                                                                                                                                            Прилог 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРА УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке број 06/2016 –  у свему одговара техничкој спецификацији. 
Место и датум:


 




ПОНУЂАЧ :

_____________________



              

  _________________________________________

                                                            М.П.               
                      (штампано име и презиме одговорне особе)




(читак отисак печата)





















                 _________________________________________  

     (пун потпис)

Прилог 11
МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА УЗ МОДЕЛ  УГОВОРА:

Понуђач треба да попуни прву страну модела уговора тако што унoси податке који се односе на Даваоца услуге, попуњава сва остављена празна места у уговору и сваку страну модела уговора оверава парафом лица овлашћеног за заступање понуђача и печатом, чиме потврђује да је сагласан са текстом модела уговора.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен у коначном тексту уговора.

Када се подноси заједничка понуда, сваку страну модела оверавају парафом лица овлашћена за заступање сваког  од чланова групе понуђача.

	[image: image3.png]



	
	Модел уговора



	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА-СКЛАДИШТЕ
Број  ________
од __________ 2016. год
	
	


УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ
СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА 
Овај уговор закључен је између:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Централна апотека

Сладиште Београд 
улица:


Милана Благојевића Шпанца број 21, Београд

телефон:

+381 11 305 37 17

факс:


+381 11 305 37 02
матични број:

07093608 

ПИБ:


102116082

Број потврде о

евиденцији ПДВ-а:
135328814

коју заступа потпуковник Јаков Ћук (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ) 

и

Привредно друштво

__________________________________________
улица 



__________________________________________
телефон: 


__________________________________________
факс:



__________________________________________
матични број: 

__________________________________________
шифра делатности: 

__________________________________________
ПИБ: 



__________________________________________
текући рачун број:

__________________________________________
лице одговорно за потпис

уговора 


__________________________________________
(у даљем тексту ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ),
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ  и ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ у даљем тексту заједнички се називају Стране, а свака појединачно Страна.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је:

Услуге поправке и реновирања објеката- Услуге поправке и реновирања спољне фасаде са пратећим радовима на објекту КН-2 у делу војног комплекса „ Лисичији поток“ у Београду према Обрасцу понуде са спецификацијом активности садржаном у Прилогу 5 Конкурсне документације.
ОБИМ И ВРСТА УСЛУГЕ

Члан 2.

Обим и врста услуге утврђују се према  захтевима НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ у свему према усвојеној понуди и спецификацији активности. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  се обавезује да са својом радном снагом или са подизвођачем _____________________________________________, својим алатом и материјалом, савесно и стручно изведе наведену услугу из члана 1. овог Уговора, у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за реализацију  поверене услуге са пратећим радовима.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ и ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ уговарају цене по јединици мере па се обавезују да коначну вредност утврде по завршетку свих активности путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора, с тим да укупна вредност  не пређе укупан  уговорени износ.

ЦЕНА

Члан 3.

Цене изражене у спецификацији активности из члана 1. овог уговора су фиксне и непроменљиве.

Укупна цена предмета овог уговора износи __________________________ динара (словима: _________________________________________________________ ), без урачунатог ПДВ-а. 

Обрачунати ПДВ износи укупно _____________________________ динара (словима: _____________________________________________________________________________ ).

Укупна цена са урачунатим ПДВ-ом  износи __________________________ динара (словима: _____________________________________________________________________________ ). 

Уговорене јединичне цене су фиксне и непроменљиве.

Члан 4.

Уколико се у току реализације услуге појави потреба за додатним активностима, то ће се решавати применом одредаба Закона о јавним набавкама. 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да ДАВАОЦА УСЛУГЕ уведе у посао, што подразумева:

· обезбеђење приступа ДАВАОЦУ УСЛУГЕ градилишту и у круг комплекса Централне апотеке-складишта.
· упознавање ДАВАОЦА УСЛУГЕ са локацијом на којој се изводе услуге са пратећим радовима;

· обезбеђење услова за несметану реализацију услуге са пратећим радовима.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ и НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ су се споразумели да увођење ДАВАОЦА УСЛУГЕ  у посао буде одмах по обостраном  потписивању уговора.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Члан 6.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  и НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ су се споразумели да рок реализације услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора, буде ______ календарских дана од дана обострано потписаног уговора. 

Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не може реализовати услугу са пратећим радовима у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документовани захтев поднесе НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ ће размотрити разлоге због којих ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ тражи продужење рока и дужан је, да у року од 5 (пет) дана од пријема захтева за продужење рока, одговори ДАВАОЦУ УСЛУГЕ. Уколико НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не одговори писменим путем у року, сматраће се да је дао сагласност.

Евентуални продужетак рока НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ и ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће уредити анексом уговора. 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

ДАВАЛАЦ и НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ  су се споразумели да се плаћање врши по окончаној ситуацији након реализоване услуге са пратећим радовима.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да плаћање изврши по настанку дужничко поверилачког односа (ДПО). ДПО настаје даном овере окончане ситуације од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, који је дужан да оверу изврши у року од 5 дана, од дана пријема  окончане ситуације. Окончана ситуација ће бити исплаћена у року од 30 дана, након завршеног коначног обрачуна реализоване услуге.  

Уколико НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ оспори део износа, неспорни део ће се исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ ће у истом року обавестити ДАВАОЦА УСЛУГЕ о разлозима оспоравања.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да достави регистровану бланко сопствену меницу (са роком важења 5 дана дуже од дана завршетка реализације услуге и истека гарантног рока) као средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање примедби и недостатака у гарантном року, у висини од 10 % од укупно уговорене вредности посла.

Наведена меницa се предаје приликом потписивања уговора, заједно са меничним овлашћењем и овереним картоном депонованих потписа  овлашћених лица.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да врати примљену меницу у року од пет (5) дана од дана истека гарантног рока.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА

Члан 9.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да врши стручни надзор над реализацијом услуге са пратећим радовима  из члана 1. овог Уговора и да на тај начин контролише квалитет и ток реализације услуге са пратећим радовима. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Надзорни орган НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ је надлежан да ДАВАОЦУ УСЛУГЕ даје налоге за извршавање или одустајање од појединих активности. 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да поступи по примедбама и захтевима НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, уколико су у складу са уговором и техничком документацијом.

Трошкови који настају поступањем по налазима надзорног органа падају на терет ДАВАОЦА УСЛУГЕ.

Члан 10.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ ће након потписивања уговора одредити стручно лице које ће вршити координацију и надзор над реализацијом услуге са пратећим радовима из тачке 1. овог Уговора и о његовом именовању писмено ће обавестити ДАВАОЦА УСЛУГЕ. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да пре почетка реализације активности писмено обавести НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ о именовању одговорног руководиоца на реализацији услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ

Члан 11.

Обавеза ДАВАОЦА УСЛУГЕ је да током реализације услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу

У грађевински дневник се уписују све чињенице и околности које настају у току реализације услуге са пратећим радовима , а нарочито датум увођења у посао, динамика реализације, чињенице које су довеле или могу довести до застоја у реализацији, датум завршетка услуге са пратећим радовима и датум предаје  НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварној реализацији услуге са пратећим радовима. Ова књига служи као документ за коначни обрачун. 
Надзорни орган, испред НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, и одговорни руководилац на реализацији услуге са пратећим радовима испред ДАВАОЦА УСЛУГЕ, потписују сваку страницу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Члан 12.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, пре почетка реализације услуге са пратећим радовима, сачини списак возила, механизације и лица који ће бити ангажовани на градилишту, у који уноси регистарске бројеве возила и личне податке за лица, и тај списак доставља НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ на одобрење. 

ЗАШТИТА ОД ОШТЕЋЕЊА ОБЈЕКТА

Члан 13.

Обзиром на намену објекта Централне апотеке-складишта, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да пре почетка и током реализације услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите ентеријера према следећем:

· У договору са Надзорним органом, сместиће потребан материјал за реализацију услуге са пратећим радовима у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

· Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат Централне апотеке-складишта као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се реализује услуга са пратећим радовима унутар објекта, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима,  или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).
· На локацијама на којима се реализује услуга са пратећим радовима, место привременог смештаја материјала и простор у коме се реализује услуга додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте.

· Током реализације услуге са пратећим радовима водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.

За сва оштећења настала приликом реализације услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  се обавезује да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, по окончању услуге са пратећим радовима, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства  и да простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са извршењем услуге са пратећим радовима из овог става сноси ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ.

КВАЛИТЕТ , МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 14.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  се обавезује да благовремено и детаљно проучи техничку документацију која се односи на предмет ове набавке.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да достави доказе  о квалитету употребљеног материјала  пре реализације услуге и да НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ омогући контролу. 

Сви налази контроле НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ и контроле ДАВАОЦА УСЛУГЕ уписује се у грађевински дневник. 

Коначна оцена квалитета реализоване услуге са пратећим радовима врши се приликом примопредаје. 

ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 15.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да 5 (пет) дана пре завршетка реализације уговорене услуге са пратећим радовима писменим путем затражи квалитативни и квантитативни пријем реализације услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем изведене услуге врши комисија НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, а коначни обрачун реализоване услуге са пратећим радовима заједничка комисија ДАВАОЦА  и НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.

Рок за извршење примопредаје  износи максимално 30 дана од дана када надзорни орган уписом у грађевински дневник констатује да је услуга са пратећим радовима  завршена.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да у року који одреди Комисија НАРУЧИОЦА УСЛУГА отклони евентуално утврђене недостатке који се односе на комплетну услугу са пратећим радовима, поједине делове услуге и уграђени материјал.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 16.

Квантитативни и квалитативни пријем услуге са пратећим радовима из члана 1. овог уговора врши се на локацијама где је реализована услуга са пратећим радовима, ул. Милана Благојевића Шпанца број 21, Београд, од стране комисије НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, у присуству овлашћеног представника ДАВАОЦА УСЛУГЕ, о чему се сачињава записник. 

У случају записнички утврђених примедби и недостатака у квантитету и квалитету услуге са пратећим радовима и уграђених материјала, обавеза ДАВАОЦА УСЛУГЕ  је да те примедбе и недостатке отклони.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да све примедбе и недостатке отклони у року одређеном од стране комисије, а о свом трошку.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да истог дана покрене поступак за отклањање примедби и недостатака утврђених у  записнику о примопредаји услуге са пратећим радовима.
ГАРАНЦИЈА ЗА УСЛУГУ СА  ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА И УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 17.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ даје гаранцију за услугу са пратећим радовима  из члана 1. овог Уговора на временски период према следећем:

-  за изведену услугу _______ месеци

-  за уграђени материјал  према декларацији произвођача

Гарантни рок тече од дана примопредаје на локацији реализације услуге са пратећим радовима. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да сву документацију о уграђеном материјалу преда НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да у гарантном року на писмени позив НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, о свом трошку одмах по  пријему позива, а најкасније у року од 24 часа  отклони све примедбе и недостатке, који се односе на квалитет реализоване услуге са пратећим радовима или њених делова.     

Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не поступи на начин уговорен у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ може да ангажује другог извођача за отклањање примедби и недостатака, а да насталим трошковима терети ДАВАОЦА УСЛУГЕ.     

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Члан 18.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да изради Елаборат о безбедности на раду и да га достави НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ пре почетка активности. За време реализације услуге са пратећим радовима из члана 1. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да спроводи мере безбедности на раду у свему према Елаборату о безбедности на раду. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је обавезан да са мерама безбедности на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану заштитну опрему. Све трошкове примене мера безбедности на раду из Елабората о безбедности на раду сноси ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је у потпуности одговоран за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача или запослених групе извођача.  ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је одговоран за утицаје који поступцима његових запослених, запослених подизвођача или запослених групе извођача могу имати на животну средину, здравље и безбедност запослених у Централној апотеци-складиште и трећих лица.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да предметним Елаборатом о безбедности на раду предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за све време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта Централне апотеке-складишта. Све трошкове примене мера ПП заштите сноси ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника и суседних простора. 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 19.

Уговор, са пратећом документацијом мора да се чува на месту које обезбеђује тајност података. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције, при вршењу контроле пословања ДАВАОЦА УСЛУГЕ, траже контролу и овог уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да од НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало увид у уговор. 

Обавештење из става 4. овог члана тражи се ради учешћа органа Војске Србије и Министарства одбране у раду инспекције.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да у току извршења уговорене набавке услуге са пратећим радовима  обезбеди потребне безбедоносне мере за заштиту тајности. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, за диспозиције и осталу преписку, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да обавести НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ и органи безбедности Министарства одбране и Војске Србије.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 20.

Овај уговор може бити измењен и допуњен сагласношћу уговорних страна закључивањем анекса уговора на начин на који је закључен овај уговор из разлога предвиђених Прилогом 1 овог Уговора. 

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ има право да једнострано раскине уговор уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не изврши уговорене обавезе у уговореном року.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 21.

Овај уговор важи од дана обостраног потписивања и завођења у деловодству НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, а примењује се почев од дана увођења ДАВАОЦА УСЛУГЕ  у посао. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не изврши уговорену услугу са пратећим радовима у уговореном року дужан је да НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ плати уговорну казну у висини од 2 ‰ ( два промила) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може да изнесе највише 5% од уговорене вредности посла.

Наплату уговорне казне врши НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ одбијањем од ситуације при исплати цене уговорене услуге са пратећим радовима изведених са закашњењем, и то без претходног обавештавања ДАВАОЦА УСЛУГЕ.

Члан 23.

Ако ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем уговорених обавеза преко рока који је покривен уговорном казном из члана 21. став 1. овог уговора НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне цене неизвршених уговорених услуга са пратећим радовима, без ПДВ-а, а без сагласности ДАВАОЦА УСЛУГЕ.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану у извршавању овог уговора, првенствено решавају споразумно. 

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Саставне делове овог Уговора чини Прилог 1 Уговора и понуда број ___________ од _________ 2016. године са свим прилозима.

Саставни део овог Уговора чини и сва преписка која ће се водити у току реализације услуге са пратећим радовима из чл. 1 овог Уговора, као и грађевински дневник и грађевинска књига.
На све што није уређено овим Уговором и актима који чине његове саставне делове, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен  у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорену страну. 

	ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ:

______________________

	ЗА НАРУЧИОЦА:      

ЗА ЦЕНТРАЛНУ АПОТЕКУ
СКЛАДИШТЕ
п о т п у к о в н и к 
Јаков Ћук



Прилог 1 Уговора
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА
Активности везане за предмет  уговора могу  се изводити сваки дан ( укључујући суботу и недељу ) од 07,30 до 19,00 часова.

Руководство Даваоца услуге је одговорно за безбедност и здравље својих запослених, подизвођача и добављача које ангажује Извођач. 

Давалац услуге је такође одговоран за утицаје које поступци његових запослених  и подуговорних страна могу имати на животну средину,здравље и безбедност запослених Централне апотеке-складишта
Сви послови на реализацији услуге обављаће се тако да ометање нормалног тока рада у Централној апотеци-складиште буде минимално. Запослени  које ангажује Давалац услуге остаће у зонама које су за њих одређене.

Сва лица која ангажује Давалац услуге на месту реализације услуге морају да носе идентификациони беџ са именом и презименом и називом Извођача.

Испуштања у животну средину укључујући изливања (нафте, бензина, опасног отпада, растварача боја) и испуштања гасова, експлозије итд., сматрају се озбиљним повредама уговора. Ако се изливање догоди, Извођач ће настојати  да задржи изливање и одмах обавести Службу заштите животне средине и Службу противпожарне заштите.

Одлагање безопасног отпада који произведе Давалац услуге  (шут, метални и дрвени отпад итд) са локације и његово правилно одлагање на местима које прописује општина је обавеза Даваоца услуге.

У Централној апотеци-складиште се строго забрањује:

· Крађа, злоупотреба или намерно уништавање имовине, алата или опреме запослених или Централне апотеке- складишта.

-     Поседовање или конзумирање било ког алкохолног пића или илегалне супстанце на локацији.

-    Одбијање да се подвргну тесту на дрогу или алкохол када на одговарајући начин на тестирање 
     упућује супервизор.
-    Давање нетачних или злонамерних изјава у вези неког запосленог,Централне апотеке- 

     складишта или њених производа / услуга.

-    Злоупотреба или одношење  из Централне апотеке-складишта без дозволе за то, спискова 
     запослених, нацрта, података, или поверљивих информација било које природе, у било ком  

     облику.

-    Било који поступак или понашање које се по локалном, државном или федералном  закону 
     сматра незаконитим.

-    Забрањено је било какво фотографисање без претходног одобрења команданта Централне 

     апотеке-складишта.

-    Забрањено је кретати се у подручјима која нису обухваћена локацијом реализације услуге без 
     одобрења Надзорног органа.

Одржавање локације на којој се раелизује услуга са пратећим радовима :
На градилишту треба истаћи таблу са ознакама: извођач, објекат, надзорни орган од стране Централне апотеке-складишта и рок изградње.

Сви привремени објекти који би евентуално били саграђени на захтев даваоца услуге морају бити редовно одржавани и доброг спољашњег изгледа.

Свакодневно чистити и не дозволити да се нагомилава отпад.

Радне дозволе

Радна дозвола је писани документ за који су потребни овлашћени потписи од стране Централне апотеке-складишта и Даваоца услуге за извођење означених активности. 

Систем радних дозвола користи се за следеће активности:

· Заваривање, резање, лемљење,брушење и употреба отвореног пламена;

· Ископавање или копање;

· Приступ крову;

· Ограничени простор (рад у скученом затвореном простору: чишћење реактора, димњака и сл);

· Пражњење високог напона; 

· Уклањање азбеста.  

Надзорни орган, којег именује Централна апотека-складиште, обезбедиће Даваоцу услуге детаље у вези осталих радних дозвола које могу бити потребне за извођење послова у другим зонама високог ризика, као што су зоне високог ризика од пожара или експлозије и невисоког потенцијала за хемијске експлозије.

Давалац услуге је у обавези да Надзорном органу достави Списак радника на меморандуму Даваоца услуге (у форми Даваоца услуге), Списак алата који уноси у Централну апотеку-складиште и Списак возила на меморандуму Даваоца услуге  (у форми  Даваоца услуге).

Надзорни орган ове податке прослеђује, Начелнику групе за опште и оперативне послове Централне апотеке-складишта. Дужност даваоца услуге је да се сва лица приликом уласка у Централну апотеку-складиште пријаве чувару на КПСт код кога ће се налазити списак са именима лица којима је одобрен улазак. 
Возилом се може ући у круг Централне апотеке-складишта по одобрењу, али само за истовар материјала и алата и за враћање истог.

Персонал Даваоца услуге који вози грађевинска возила поштоваће сва ограничења брзине и знаке упозорења у кругу Централне апотеке-складишта.
Радници Даваоца услуге носиће личну заштитну опрему примерену услуги коју обављају. Са минимумом личне заштитне опреме коју користи Давалац услуге мора бити сагласан референт заштите ресурса из Централне апотеке-складишта. Опрема за личну заштиту мора се одржавати  чистом и у добром радном стању.

Заштита од пожара

Отворене ватре су забрањене.
Не смеју се складиштити запаљиве течности унутар зграда уколико то не одобри командант Централне апотеке-складиште.

Пушење није дозвољено у објектима и на кругу Централне апотеке-складишта, осим на за то одређеном месту.

Боце за гас складиштити правилно на колицима, или причвршћене (са прстеном уз неки јачи ослонац).

Свако кршење или одступање од горе наведених услова од стране Даваоца услуге или  Подизвођача  може довести до удаљавања Даваоца услуге (подизвођача) или његовог запосленог иза Централне апотеке-складишта и до отказивања овог уговора од стране Централне апотеке-складишта.

Уколико сте сагласни са овим документом, потребно је да то потврдите потписом одговорног лица и оверите печатом.

Место и датум:


 






























ПОНУЂАЧ :
_____________________
















               __________________________________

              (Назив Понуђача)

           
                                                               __________________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
                 М.П.                              (Име и презиме одговорног лица)

                                                                                       
   __________________________________

                        (Потпис одговорног лица)

Прилог 12
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Ред.

бр.
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са ПДВ-ом

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	У К У П Н О:

	
	


Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                   
_________________________________________

                                                                                


(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                            _________________________________________
                                             (читак отисак печата)                                              

(пун потпис)

PAGE  
	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 06 /2016 
	52/52



